**ПЛАН**

**Алманчинского сельского поселения по планируемым работам по строительству и благоустройству на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населенный пункт** | **Наименование объекта, проекта, работы** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемая**  **сумма** |
| **Проекты развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в рамках**  **постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.02.2017 № 71** | | | | | |
| 1 | Д. Албахтино | Замена водонапорной башни с ремонтом системы водоснабжения | Июнь-июль | Глава сельского поселения | 2931451 рублей  (население - 586000 руб.,  местный бюджет - 586651 руб., республиканский бюджет -1758800 руб.) |
| 2 | Д. Нимичкасы | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Лесная | Июнь-июль | Глава сельского поселения |  |
| **Проекты в рамках Указа Главы ЧР от 27.11.2019 № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики»** | | | | | |
| 3 | Д. Шивбоси | Благоустройство территории по  ул. Центральная д.Шивбоси Красноармейского района Чувашской Республики | Июнь-август | Глава сельского поселения | 1000000 рублей  (население - 10000 руб.,  местный бюджет -50000 руб.,  республиканский бюджет - 940000 руб.) |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»** | | | | | |
| 4 | Д.Вурманкас-Чурино | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская | Июнь-сентябрь | Глава сельского поселения | 441970 рублей  (местный бюджет - 44200 руб.,  республиканский бюджет -397770 руб.) |
| 5 |  | Содержание дорог местного значения | Январь-декабрь | Глава сельского поселения | 368510 рублей  (местный бюджет - 36900 руб.,  республиканский бюджет - 331610 руб.) |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории»** | | | | | |
| 6 |  | Благоустройство территорий кладбищ | Апрель-октябрь | Глава сельского поселения |  |
| 7 |  | Содержание уличного освещения (замена ламп, восстановление линии уличного освещения) | Январь-февраль | Глава сельского поселения | 900000 рублей  Местный бюджет 90000 руб. |
| 8 | Д.Тузи-Чурино  Д.Вурманкас-Чурино | Вырубка деревьев | Февраль | Глава сельского поселения |  |
| 9 | С.Алманчино | Благоустройство и посадка деревьев на территории «Живи родник» | Май-июнь | Глава сельского поселения |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»** | | | | | |
| 10 | Д.Албахтино  С.Алманчино  Д.узи-Чурино  Д.Шивбоси  Д.Синьял-Чурино  Д.Нимичкасы | Постановка на кадастровый учет водонапорных башен с системой водоснабжения | Январь-март | Глава сельского поселения | 114000 рублей  Местный бюджет 114000 руб. |
| 11 | Д.Шивбоси | Постановка на кадастровый учет здания под пожарное ДЕПО | Март-сентябрь | Глава сельского поселения | 23000 рублей  Местный бюджет 23000 руб. |