**ПЛАН**

**Алманчинского сельского поселения по планируемым работам по строительству и благоустройству на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населенный пункт** | **Наименование объекта, проекта, работы** | **Сроки** | **Ответственные**  | **Планируемая****сумма** |
| **Проекты развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в рамках** **постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.02.2017 № 71**  |
| 1 | Д. Албахтино | Замена водонапорной башни с ремонтом системы водоснабжения  | Июнь-июль | Глава сельского поселения  | 2931451 рублей(население - 586000 руб., местный бюджет - 586651 руб., республиканский бюджет -1758800 руб.) |
| 2 | Д. Нимичкасы | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Лесная  | Июнь-июль | Глава сельского поселения  |  |
| **Проекты в рамках Указа Главы ЧР от 27.11.2019 № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики»** |
| 3 | Д. Шивбоси | Благоустройство территории по ул. Центральная д.Шивбоси Красноармейского района Чувашской Республики | Июнь-август | Глава сельского поселения  | 1000000 рублей(население - 10000 руб., местный бюджет -50000 руб., республиканский бюджет - 940000 руб.) |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»** |
| 4 | Д.Вурманкас-Чурино | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская | Июнь-сентябрь | Глава сельского поселения  | 441970 рублей(местный бюджет - 44200 руб., республиканский бюджет -397770 руб.) |
| 5 |  | Содержание дорог местного значения | Январь-декабрь | Глава сельского поселения | 368510 рублей(местный бюджет - 36900 руб., республиканский бюджет - 331610 руб.) |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории»** |
| 6 |  | Благоустройство территорий кладбищ | Апрель-октябрь | Глава сельского поселения  |  |
| 7 |  | Содержание уличного освещения (замена ламп, восстановление линии уличного освещения) | Январь-февраль | Глава сельского поселения | 900000 рублейМестный бюджет 90000 руб. |
| 8 | Д.Тузи-ЧуриноД.Вурманкас-Чурино | Вырубка деревьев  | Февраль | Глава сельского поселения |  |
| 9 | С.Алманчино | Благоустройство и посадка деревьев на территории «Живи родник» | Май-июнь | Глава сельского поселения |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»** |
| 10 | Д.АлбахтиноС.АлманчиноД.узи-ЧуриноД.ШивбосиД.Синьял-ЧуриноД.Нимичкасы | Постановка на кадастровый учет водонапорных башен с системой водоснабжения  | Январь-март | Глава сельского поселения  | 114000 рублейМестный бюджет 114000 руб. |
| 11 | Д.Шивбоси | Постановка на кадастровый учет здания под пожарное ДЕПО | Март-сентябрь | Глава сельского поселения  | 23000 рублейМестный бюджет 23000 руб. |