**ПЛАН**

**Исаковского сельского поселения по планируемым работам по строительству и благоустройству на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населенный пункт** | **Наименование объекта, проекта, работы** | **Сроки** | **Ответственные**  | **Планируемая****сумма** |
| **Проекты развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в рамках** **постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.02.2017 № 71**  |
| 1 | с. Исаково | Ремонт системы водоснабжения с заменой труб (1км 300 м) | Апрель - июнь | Глава сельского поселения  | 1 393 625,00 из них(республиканского бюджета – 836 175,00местного бюджета - 280 000,00средства населения - 277 450,00) |
| 2 | д. Яманаки | Ремонт системы водоснабжения от улицы Механизаторов до улицы Новая (300 м) | Апрель-июнь | Глава сельского поселения  | 503 800,00 из них(республиканского бюджета – 302 280,00местного бюджета - 100 760,00население - 100 760,00) |
| 3 | д. Кумагалы | Обустройство стелы памяти воинов Великой Отечественной войны  | Март - май | Глава сельского поселения  | 78 063,00 из них(республиканского бюджета - 46 837,80местного бюджета - 15 110,20население - 16 115, 00) |
| 4 | д. Таныши | Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Плотинная (370м) | Апрель-июль | Глава сельского поселения | 1 029 542,00 из них(республиканского бюджета - 617 725,00местного бюджета - 280 000,00население – 131 817,00) |
| **Проекты в рамках Указа Главы ЧР от 27.11.2019 № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности** **среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики»** |
| 5 | д. Яманаки | Благоустройство территории по ул. Центральная (405,7 м)ширина 2,2мдлина 150м3 переправы 3\*6м. | Май-сентябрь | Глава сельского поселения  | 1 000 000,00 из них(республиканского бюджета – 940 000местного бюджета - 50 000население - 10 000) |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»** |
| 6 | д. Таныши | Ремонт участка автомобильной дороги от перекрестка ул. Центральная до перекрестка ул. Верхняя (250 м) | Июнь | Глава сельского поселения  | 440 010,00 из них(республиканского бюджета – 396 009,00местного бюджета – 44001,00)  |
| 7 |  | Зимнее - летнее содержание дороги (24,5 км) | Январь-декабрь | Глава сельского поселения | 366 840,00(республиканского бюджета - 330156,00местного бюджета - 36 684,00) |
| **Капитальный ремонт водонапорных башен в рамках Указа Главы ЧР от 26.09.2019 № 118** **«О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики»** |
| 8 | д. Яманаки | Капитальный ремонтводонапорной башни  | Июль-сентябрь | Глава сельского поселения | 1 000 000,00 |
| 9 | д. Сирикли | Капитальный ремонтводонапорной башни  | Июль-сентябрь | Глава сельского поселения | 1 000 000,00 |
| **Постановление КМ ЧР от 30.09.2011 № 417 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации программы газификации Чувашской Республики, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями»** |
| 10 | д. Яшкильдино | На газоснабжение группы индивидуальных жилых домов (19 ИЖД) по ул. Восточная. Газопровод высокого давления. Газопровод низкого давления. ГРПШ. |  | Глава сельского поселения | 1 881 140,00 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории»** |
| 11 |  | Замена ламп уличного освещения (по мере необходимости) | в течение года | Глава сельского поселения | 54 086,00 |
| 12 |  | Благоустройство территории памятников и обелисков павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., посадка цветов к 76-й годовщине ВОВ | Апрель-май | Глава сельского поселения |  |
| 13 |  | Санитарная вырубка деревьев и кустарников на кладбищах | Май-сентябрь | Глава сельского поселения |  |
| 14 | д. Ванюшкасы | Закладка парка возле детской площадки | Май-июнь | Глава сельского поселения |  |