**ПЛАН**

**Красноармейского сельского поселения по планируемым работам по строительству и благоустройству на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населенный пункт** | **Наименование объекта, проекта, работы** | **Сроки** | **Ответственные**  | **Планируемая****сумма** |
| **Проекты развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в рамках** **постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.02.2017 № 71**  |
| 1 | Д. Хозакасы | Ремонт участка грунтовой дороги - подъезд к ул. Ленина  | Июнь-июль | Глава сельского поселения  | 1 944208 рубля(население - 97 210,40 руб., местный бюджет - 680472,80 руб.,республиканский бюджет - 1166524,80 руб.) |
| 2 | Д. Старые Игити | Замена водопроводной башни по ул. Гагарина  | Июнь-август | Глава сельского поселения  | 1602435,89 рубля (население - 256389,75 руб.,местный бюджет - 384584,61 руб.,республиканский бюджет - 961461,53 руб.) |
| 3 | С.Красноармейское | Ремонт водопроводной сети по ул. Траковская | Июнь-август | Глава сельского поселения  | 501250 рублей(население - 65162,50 руб., местный бюджет -135337,50 руб., республиканский бюджет - 300750,00 руб.) |
| 4 | Д. Старые Игити  | Ремонт водоснабжения по ул. Ленина | Июнь-август | Глава сельского поселения  | 1085518,00 рубля(население - 108551,80 руб., местный бюджет - 325655,40 руб., республиканский бюджет - 651310,80 руб.) |
| 5 | С.Красноармейское | Устройство летней сцены стадион «Факел» | Июнь-август | Глава сельского поселения  | 1455367,00 рубля(население - 189191,71 руб., местный бюджет - 392949,09 руб., республиканский бюджет - 873220,20 руб.) |
| **Проекты в рамках Указа Главы ЧР от 27.11.2019 № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности** **среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики»** |
| 6 | С.Красноармейское | Благоустройство и ремонт тротуаров по ул. Васильева от д.1 до д.17  | Июнь-август | Глава сельского поселения  |  |
| 7 | С.Красноармейское | Благоустройство и ремонт тротуаров по ул. Ленина между домами 70-72  | Июнь-август | Глава сельского поселения  |  |
| 8 | С.Красноармейское | Благоустройство стадиона по ул. Чапаева  | Июнь-август | Глава сельского поселения  |  |
| **Капитальный ремонт водонапорных башен в рамках Указа Главы ЧР от 26.09.2019 № 118** **«О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики»** |
| 9 | Д. Крендейкасы | Капитальный ремонт водонапорных башен | Июнь-сентябрь | Глава сельского поселения  | 1000000 рубля(местный бюджет - 100000 руб., республиканский бюджет - 900000 руб.) |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»** |
| 10 | с.Красноармейское | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Механизаторов | Июнь-сентябрь | Глава сельского поселения  | 727530 рубля(местный бюджет - 72800 руб., республиканский бюджет - 654730 руб.) |
| 11 |  | Содержание дорог местного значения | Январь-декабрь | Глава сельского поселения | 606490 рубля(местный бюджет - 60650 руб., республиканский бюджет - 545840 руб.) |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Красноармейского****сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики»** |
| 12 | с. Красноармейское | Благоустройство дворовых территорий по ул. Ленина, д.74,76,78,80,84,86 | Июнь-сентябрь | Глава сельского поселения  | 3723726,37 рублей |
| 13 | с. Красноармейское | Благоустройство парка Победы по ул. Ленина  | Июнь-сентябрь | Глава сельского поселения |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории»** |
| 14 |  | Благоустройство территории кладбищ | Апрель-октябрь | Глава сельского поселения |  |
| 15 |  | Содержание уличного освещения (замена ламп, восстановление линии уличного освещения) | Январь-февраль | Глава сельского поселения |   |
| 16 |  | Благоустройство территории кладбищ | Апрель-октябрь | Глава сельского поселения | 500000 рублей местный |