Об утверждении перспективных планов строительства объектов на территории сельских поселений Аликовского района

Во исполнение п.5.1 «Разработка органами местного самоуправления планов строительства объектов исходя из перспектив развития поселений и согласование с органами исполнительной власти»  Плана мероприятий по реализации Стратегии развития агропромышленного комплекса Чувашской Республики на 2020-2024 годы, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 25.06.2020 г.№164,  администрация Аликовского района Чувашской Республики                                 п о с т а н о в л я е т:

1.	Утвердить перспективный план развития строительства объектов  на территории  сельских поселений в рамках Комплексной программы социально - экономического развития Аликовского района  на 2020-2025 гг. согласно приложениям  №№ 1-12.

2.	Контроль за реализацией перспективных планов развития строительства объектов на территории сельских поселений возложить на отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района.

3.	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Аликовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в   муниципальной газете Аликовского района «Аликовский вестник».

Глава администрации

Аликовского района                                                                               А.Н. Куликов

| Приложение№1 |
| --- |
| Перспективный план развития строительства объектов на территории Ефремкасинского сельского поселения в рамках Комплексной программы социально- экономического развития Аликовского района на 2020-2025гг. |
| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации (мун. район или гор. округ) | Годы реализации | Мощность | Источник финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации | Число жителей, улучшивших условия в результате реализации (чел.) |
|  |  |  |  |  |  | Показатель динамики | ВСЕГО, в т.ч. | Факт 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |  |
| Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с водопроводными сетями в Ефремкасинском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | Ефремкасинское сельское поселение Аликовского района | 2023 | 100 куб. м | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 28,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 0,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов (СХПК "Авангард") |  | д. Нижние Куганары Ефремкасинского сельского поселения Аликовского района | 2021 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж.(собст. Ср-ва) | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство автомобильной дороги с твердым покрытием протяженностью 0,8 км к молочно-товарной ферме СХПК "Авангард" |  | д. Нижние Куганары Ефремкасинского сельского поселения Аликовского района | 2022 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 7,68 | 0 | 0 | 0 | 7,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | респ. бюджет ЧР | 4,48 | 0 | 0 | 0 | 4,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство газовой модульно-блочной котельни образовательной организаци Вотланская ООШ |  | д. Вотланы Ефремкасинского сельского поселения Аликовского района | 2024 |  | 2021 г. - разработка ПСД, федеральный, республиканский бюджет и бюджет района | Объем финансирования, млн. руб. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 800 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство газовой модульно-блочной котельни образовательной организаци Карачуринская ООШ |  | д. Кароачуры Ефремкасинского сельского поселения Аликовского района | 2023 |  | 2021 г. - разработка ПСД, федальный, республиканский бюджет и бюджет района | Объем финансирования, млн. руб. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 800 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего:	117,80	млн.руб.

Федеральный бюджет:	72,38	млн.руб.

Республиканский бюджет:	28,78	млн.руб.

Неопределенные источники:	16,64	млн.руб.

Приложение №2

Перспективный план развития строительства объектов  на территории Раскильдинского сельского поселения  в рамках Комплексной   программы социально-экономического развития Аликовского района на 2020-2025 гг.
Аликовского района на 2020-2026 г.г.

| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации (мун. район или гор. округ) | Годы реализации | Мощность | Источник финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации | Число жителей, улучшивших условия в результате реализации (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Показатель динамики | ВСЕГО, в т.ч. | Факт 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |  |
| Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с водопроводными сетями в Раскильдинском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | Раскильдинское сельское поселение Аликовского района | 2024 | 100 куб. м | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 22,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,7 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 22,5 |  |  |  |  |  | 22,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с водопроводными сетями в Раскильдинском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики |  | Раскильдинское сельское поселение Аликовского района | 2020 | 0,224 км | РБ | Объем финансирования, млн. руб. | 4,2 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 4,2 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги по улице Кооперативная в д. Большие Токташи |  | Раскильдинское сельское поселение Аликовского района | 2020 | 0,224 км | РБ | Объем финансирования, млн. руб. | 4,2 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 4,2 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего:	31,10	млн.руб.

Федеральный бюджет:	22,50	млн.руб.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Республиканский бюджет:	8,6	млн.руб.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Неопределенные источники:	0	млн.руб.

Приложение №3

Перспективный план развития строительства объектов  на территории Таутовского сельского поселения  в рамках Комплексной   программы социально-экономического развития Аликовского района на 2020-2025 гг.

| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации (мун. район или гор. округ) | Годы реализации | Мощность | Источник финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации | Число жителей, улучшивших условия в результате реализации (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Показатель динамики | ВСЕГО, в т.ч. | Факт 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |  |
| Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с водопроводными сетями в Таутовском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | Таутовское сельское поселение Аликовского района | 2023 | 100 куб. м | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 33,7 |  |  |  |  | 33,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистного сооружения образовательной организации Таутовская СОШ |  | Таутовское сельское поселение Аликовского района | 2022 |  | ПСД в стадии разработки. Федальный, республиканский бюджет и бюджет района | Объем финансирования, млн. руб. | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 630 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 2,4 |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 1,6 |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газовой модульно-блочной котельни образовательной организации Таутовская СОШ |  | Таутовское сельское поселение Аликовского района | 2024 |  | 2021 г. - разработка ПСД, федальный, республиканский бюджет и бюджет района | Объем финансирования, млн. руб. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 800 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 7,2 |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 4,8 |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство хоккейной коробки в д.Таутово Таутовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики |  | д.Таутово Таутовского сельского поселения Аликовского района | 2024 |  | ПСД в стадии разработки. Федеральный, республиканский и районный бюджет | Объем финансирования, млн. руб. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 600 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство линии электроснабжения, наружного освещения улицы Набережная в д. Ходяково, где предоставлены земельные участки под строительство жилья многодетным семьям |  | д. Ходяково Аликовского района | 2021 | 1,2км | ПСД в стадии разработки. Федеральный, республиканский и районный бюджет | Объем финансирования, млн. руб. | 3,25 | 0 | 0 | 3,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 3,08 |  |  | 3,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |

Всего:	83,25	млн.руб.

Федеральный бюджет:	61,30	млн.руб.

Республиканский бюджет:	21,78	млн.руб.

Неопределенные источники:	0.17	млн.руб.

Приложение №4

Перспективный план развития строительства объектов  на территории Шумшевашского сельского поселения  в рамках Комплексной   программы социально- экономического развития Аликовского района  на 2020-2025 гг.

| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации (мун. район или гор. округ) | Годы реализации | Мощность | Источник финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации | Число жителей, улучшивших условия в результате реализации (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Показатель динамики | ВСЕГО, в т.ч. | Факт 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |  |
| Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с водопроводными сетями в Шумшевашовском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | Шумшевашское сельское поселение Аликовского района | 2024 | 100 куб. м | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 22,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,7 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 22,5 |  |  |  |  |  | 22,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство овощехранилищ и приобретение технологического оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (СССППК "Перспектива") |  | дер. Нагорная Шумшевашского сельского поселения Аликовского района | 2020-2021 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 90 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. (грант + заемн. Средства + собств. ср-ва) | 90 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство автомобильной дороги с твердым покрытием протяженностью 4 км к овощехранилищам СССППК "Перспектива" |  | д. Нагорная Шумшевашского сельского поселения Аликовского района | 2021 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 38,4 | 0 | 0 | 38,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | респ. бюджет ЧР | 22,4 | 0 | 0 | 22,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 3,2 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство автомобильной дороги с твердым покрытием протяженностью 1,5 км к овощехранилищу КФХ Волкова С.П. |  | д. Ямашево Шумшевашского сельского поселения Аликовского района | 2022 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | респ. бюджет ЧР | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство Кивойского сельского Дома культуры в д. Кивой | Республиканская программа "Устойчивое развитие сельских территорий" | д. Кивой Шумшевашского сельского поселения Аликовского района | 2024 | 100 посадочных мест | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 21,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19,4 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,6 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,8 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство газовой модульно-блочной котельни образовательной организации Большеямашевская СОШ |  | д. Большое Ямашево Шумшевашского сельского поселения Аликовского района | 2022-2025 |  | 2021 г. - разработка ПСД, федеральный, республиканский бюджет и бюджет района | Объем финансирования, млн. руб. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 800 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 10,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 7,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего:	240,10	млн.руб.

Федеральный бюджет:	97,70	млн.руб.

Республиканский бюджет:	48	млн.руб.

Неопределенные источники:	94,4	млн.руб.

Приложение №5

Перспективный план развития строительства объектов  на территории Большевыльского сельского поселения  в рамках Комплексной   программы социально- экономического развития Аликовского района  на 2020-2025 гг.

| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации (мун. район или гор. округ) | Годы реализации | Мощность | Источник финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации | Число жителей, улучшивших условия в результате реализации (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Показатель динамики | ВСЕГО, в т.ч. | Факт 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |  |
| Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с водопроводными сетями в Большевыльском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | с. Большая Выла Большевыльского сельского поселения Аликовского района | 2022 | 100 куб. м | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 23,9 | 0 | 0 | 0 | 23,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 23,7 | 0 | 0 |  | 23,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство Большевыльского сельского Дома культуры в с. Большая Выла |  | с. Большая Выла Большевыльского сельского поселения Аликовского района | 2023 | 100 посадочных мест | РБ,МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 21,4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Приобретение и установка зерносушильного оборудования (СХПК им. Ульянова) |  | с. Большая Выла Большевыльского сельского поселения Аликовского района | 2022 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. (собств. ср-ва) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство автомобильной дороги с твердым покрытием протяженностью 1,1 км к молочно-товарной ферме СХПК им. Ульянова |  | с. Большая Выла Большевыльского сельского поселения Аликовского района | 2021 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 17,6 | 0 | 0 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 10,56 | 0 | 0 | 10,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | респ. бюджет ЧР | 6,16 | 0 | 0 | 6,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0,88 | 0 | 0 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство очистных сооружений образовательной организации Большевыльская СОШ |  | с. Большая Выла Большевыльского сельского поселения Аликовского района | 2024 |  | ПСД в стадии разработки. Федеральный, республиканский бюджет и бюджет района | Объем финансирования, млн. руб. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 630 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство газовой модульно-блочной котельни образовательной организации Большевыльская СОШ |  | с. Большая Выла Большевыльского сельского поселения Аликовского района | 2025 |  | 2021 г. - разработка ПСД, федеральный, республиканский бюджет и бюджет района | Объем финансирования, млн. руб. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 800 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство наружного освещения и тротуаров автомобильной дороги Аликово-Старые Атаи-а.д. "Сура" на участках км 0+000-км 0+450, км 13+260 - км 15+825 и км 16+674 - км 18+925 с пешеходным переходом вблизи образовательного учреждения км 14+490, км 15+484 в Аликовском районе |  | Большевыльское сельское поселение Аликовского района | 2025-2026 | 4,81 км; 1 пешеходный переход | Проектные работы завершены | Объем финансирования, млн. руб. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 30 |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего:	121,90	млн.руб.

Федеральный бюджет:	59,06	млн.руб.

Республиканский бюджет:	54,9	млн.руб.

Неопределенные источники:	7,94	млн.руб.

Приложение №6

Перспективный план развития строительства объектов  на территории Крымзарайкинского сельского поселения  в рамках Комплексной   программы социально- экономического развития Аликовского района  на 2020-2025 гг.

| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации (мун. район или гор. округ) | Годы реализации | Мощность | Источник финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации | Число жителей, улучшивших условия в результате реализации (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Показатель динамики | ВСЕГО, в т.ч. | Факт 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |  |
| Строительство Крымзарайкинского сельского Дома культуры в с. Крымзарайкино |  | с. Крымзарайкино Крымзарайкинского сельского поселения Аликовского района | 2021 | 100 посадочных мест | ПСД на оценке ценовой экспертизы | Объем финансирования, млн. руб. | 21,4 | 0 | 2 | 19,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 1,4 | 0 | 0,2 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Всего:	21,40	млн.руб.

Федеральный бюджет:	18,00	млн.руб.

Республиканский бюджет:	1,4	млн.руб.

Неопределенные источники:	0	млн.руб.

Приложение №7

Перспективный план развития строительства объектов  на территории Питишевского сельского поселения  в рамках Комплексной   программы социально- экономического развития Аликовского района  на 2020-2025 гг.

| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации (мун. район или гор. округ) | Годы реализации | Мощность | Источник финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации | Число жителей, улучшивших условия в результате реализации (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Показатель динамики | ВСЕГО, в т.ч. | Факт 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |  |
| Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с водопроводными сетями в Питишевском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | Питишевское сельское поселение Аликовского района | 2023 | 100 куб. м | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 29,7 |  |  |  |  | 29,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Устьинского сельского клуба в с. Устье | Республиканская программа "Устойчивое развитие сельских территорий" | с. Устье Питишевского сельского поселения Аликовского района | 2026 | 100 посадочных мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 21,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство очистных сооружений образовательной организации Питишевская СОШ |  | Питишевское сельское поселение Аликовского района | 2024 |  | ПСД в стадии разработки. Федеральный, республиканский бюджет и бюджет района | Объем финансирования, млн. руб. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 630 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 2,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 1,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газовой модульно-блочной котельни образовательной организации Питишевская СОШ |  | Питишевское сельское поселение Аликовского района | 2022 |  | 2021 г. - разработка ПСД, федеральный, республиканский бюджет и бюджет района | Объем финансирования, млн. руб. | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего:	67,4	млн.руб.

Федеральный бюджет:	50,6	млн.руб.

Республиканский бюджет:	16,5	млн.руб.

Неопределенные источники:	0	млн.руб.

Приложение №8

Перспективный план развития строительства объектов  на территории Илгышевского сельского поселения  в рамках Комплексной   программы социально- экономического развития Аликовского района на 2020-2025гг.

| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации (мун. район или гор. округ) | Годы реализации | Мощность | Источник финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации | Число жителей, улучшивших условия в результате реализации (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Показатель динамики | ВСЕГО, в т.ч. | Факт 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |  |

Всего:	0,00	млн.руб.

Федеральный бюджет:	0,00	млн.руб.

Республиканский бюджет:	0	млн.руб.

Неопределенные источники:	0	млн.руб.

Приложение №9

Перспективный план развития строительства объектов  на территории Тенеевского сельского поселения  в рамках Комплексной   программы социально- экономического развития Аликовского района  на 2020-2025 гг.

| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации (мун. район или гор. округ) | Годы реализации | Мощность | Источник финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации | Число жителей, улучшивших условия в результате реализации (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Показатель динамики | ВСЕГО, в т.ч. | Факт 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |  |
| Строительство газовой модульно-блочной котельни образовательной организации Тенеевская ООШ |  | с.Тенеево Тенеевского сельского поселения Аликовского района | 2023 |  | 2021 г. - разработка ПСД, федеральный, республиканский бюджет и бюджет района | Объем финансирования, млн. руб. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 800 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 7,2 |  |  |  | 0 | 7,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 4,8 |  |  |  | 0 | 4,8 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего:	12,00	млн.руб.

Федеральный бюджет:	7,20	млн.руб.

Республиканский бюджет:	4,8	млн.руб.

Неопределенные источники:	0	млн.руб.

Приложение№10

Перспективный план развития строительства объектов  на территории Яндобинского сельского поселения  в рамках Комплексной   программы социально- экономического развития Аликовского района  на 2020-2025 гг.

| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации (мун. район или гор. округ) | Годы реализации | Мощность | Источник финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации | Число жителей, улучшивших условия в результате реализации (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Показатель динамики | ВСЕГО, в т.ч. | Факт 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |  |
| Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с водопроводными сетями в Яндобинском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | Яндобинское сельское поселение Аликовского района | 2023 | 100 куб. м | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 33,7 |  |  |  |  | 33,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство хоккейной коробки в с.Яндоба Яндобинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики |  | с.Яндоба Яндобинского сельского поселения Аликовского района | 2024 |  | ПСД в стадии разработки. Федеральный, республиканский и районный бюджет | Объем финансирования, млн. руб. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 600 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство очистных сооружений образовательной организации Яндобинская СОШ |  | Яндобинское сельское поселение Аликовского района | 2023 |  | ПСД в стадии разработки. Федеральный, республиканский бюджет и бюджет района | Объем финансирования, млн. руб. | 4 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 630 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 2,4 |  |  | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 1,6 |  |  | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение с. Яндоба и д. Синькасы Яндобинского сельского поселения |  | с. Яндоба, д. Синькасы Яндобинского сельского поселения Аликовского района | 2019-2020 |  | Проектные работы завершены | Объем финансирования, млн. руб. | 14,034 | 13,4 | 0,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 13,2 | 12,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 0,834 | 0,8 | 0,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Всего:	82,03	млн.руб.

Федеральный бюджет:	67,30	млн.руб.

Республиканский бюджет:	14,734	млн.руб.

Неопределенные источники:	0	млн.руб.

Приложение №11

Перспективный план развития строительства объектов  на территории Аликовского сельского поселения  в рамках Комплексной   программы социально- экономического развития Аликовского района  на 2020-2025 гг.

| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации (мун. район или гор. округ) | Годы реализации | Мощность | Источник финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации | Число жителей, улучшивших условия в результате реализации (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Показатель динамики | ВСЕГО, в т.ч. | Факт 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |  |
| Строительство наружного освещения автомобильной дороги Никольское-Ядрин-Калинино на участке км 52+259 - км 52+875, км 54+500-км 54+812 с устройством пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения км 53+034 в Аликовском районе |  | Аликовское сельское поселение Аликовского района | 2025 | 0,92 км; 1 пешеходный переход | Проектные работы завершены | Объем финансирования, млн. руб. | 2,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,85 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 2,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,85 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство объекта "Дошкольное обра-зовательное учреждение на 240 мест в с. Аликово Аликовского района" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | с.Аликово Аликовского сельского поселения Аликовского района | 2020-2021 | 240 мест | ПСД в стадии разработки, федеральный, республиканский бюджет и бюджет района | Объем финансирования, млн. руб. | 218,7 | 0 | 67,4 | 151,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 216,5 | 0 | 66,7 | 149,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 2,2 | 0 | 0,7 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство наружного освещения автомобильной дороги Аликово-Ишаки на участке км 0+040 - км 0+725 в Аликовском районе |  | Аликовское сельское поселение Аликовского района | 2025 | 0,68 км | Проектные работы завершены | Объем финансирования, млн. руб. | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство начальной общеобразовательной школы на 300 мест в с.Аликово Аликовского района | Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование" | с.Аликово Аликовского сельского поселения Аликовского района | 2022-2023 | 300 мест | 2021 г. - разработка ПСД, федеральный, республиканский бюджет и бюджет района | Объем финансирования, млн. руб. | 220 | 0 | 0 | 0 | 69 | 151 | 0 | 0 | 0 | 300 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 132 | 0 | 0 | 0 | 41,4 | 90,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 88 | 0 | 0 | 0 | 27,6 | 60,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объекта "Плавательный бассейн в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики" | Региональный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" | с.Аликово Аликовского сельского поселения Аликовского района | 2020 | мощность | Федеральный, республиканский и районный бюджет | Объем финансирования, млн. руб. | 118,1 | 0 | 118,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 93,1 |  | 93,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство спортивного стадиона в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики |  | с.Аликово Аликовского сельского поселения Аликовского района | 2024 |  | ПСД в стадии разработки. Федеральный, республиканский и районный бюджет | Объем финансирования, млн. руб. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1500 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 21 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 14 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство линии электроснабжения, наружного освещения улицы в поселке Дубовский, где предоставлены земельные участки под строительство жилья многодетным семьям |  | п. Дубовский Аликовского сельского поселения Аликовского района | 2022 | 0,6км | РБ (1,4 млн. руб), МБ (120,0 тыс. руб.), Внеб (80,0 тыс. рублей) | Объем финансирования, млн. руб. | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 1,52 |  |  |  | 1,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
| Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Аликовском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | с.Аликово Аликовского сельского поселения Аликовского района | 2021 | 100 куб. м | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 28,0 | 0 | 0 | 28,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 27,7 |  |  | 27,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной системы в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики |  | с.Аликово Аликовского сельского поселения Аликовского района | 2021 | 400 м3/сут | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 41,4 | 0 | 0 | 41,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 1,4 |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно- модульной газовой котельной №1 в с. Аликово ул. Парковая 4а |  | с.Аликово Аликовского сельского поселения Аликовского района | 2021-2022 | 2,6 МВт | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 20,6 | 0 | 0 | 10,3 | 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 человек, 1 детский сад |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 20,6 |  |  | 10,3 | 10,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно- модульной газовой котельной №2 в с. Аликово ул. Парковая 15а |  | с.Аликово Аликовского сельского поселения Аликовского района | 2021-2022 | 3,14 МВт | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 28,7 | 0 | 0 | 14,35 | 14,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 человек, 1 школа, 1 клуб, 1 музей |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 28,7 |  |  | 14,35 | 14,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция теплотрасс в с. Аликово |  | с.Аликово Аликовского сельского поселения Аликовского района | 2021-2022 | 5,99 км | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 25,5 | 0 | 0 | 12,75 | 12,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 человека, 1 школа, 1 клуб, 1 музей |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 25,5 |  |  | 12,75 | 12,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство модульной котельной Районного Дома Культуры по ул. Советская, д. 13 с. Аликово |  | с.Аликово Аликовского сельского поселения Аликовского района | 2023 |  | РБ,МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Всего: 750,55 млн.руб.

Федеральный бюджет:	466,50	млн.руб.

Республиканский бюджет:	283,97	млн.руб.

Неопределенные источники:	0,08	млн.руб.

| Приложение №12 |
| --- |
| Перспективный план развития строительства объектов на территории Чувашско-Сорминского сельского поселения в рамках Комплексной программы социально- экономического развития Аликовского района на 2020-2025 гг. |
| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации (мун. район или гор. округ) | Годы реализации | Мощность | Источник финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации | Число жителей, улучшивших условия в результате реализации (чел.) |
|  |  |  |  |  |  | Показатель динамики | ВСЕГО, в т.ч. | Факт 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |  |
| Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с водопроводными сетями в Чувашско-Сорминском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | с.Чувашская Сорма Чувашско-Сорминское сельское поселение Аликовского района | 2023 | 100 куб. м | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 26,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 26,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство очистных сооружений образовательной организации Чувашско-Сорминская СОШ |  | с.Чувашская Сорма Чувашско-Сорминское сельское поселение Аликовского района | 2021 |  | ПСД в стадии разработки. Федеральный, республиканский бюджет и бюджет района | Объем финансирования, млн. руб. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 2,4 | 0 |  | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 1,6 |  |  | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство газовой модульно-блочной котельни образовательной организации рачуринская Чувашско-Сорминская СОШ. |  | с.Чувашская Сорма Чувашско-Сорминское сельское поселение Аликовского района | 2025 |  | 2021 г. - разработка ПСД, федеральный, республиканский бюджет и бюджет района | Объем финансирования, млн. руб. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 800 |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего: | 48,50 | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет: | 39,40 | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет: | 9,1 | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Неопределенные источники: | 0 | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 25.01.2021     47 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО   РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2021    № 47

с. Аликово