# Отчет
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Аликовского района за 2020 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответству-ющего мероприятия* | Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Аликовского района «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Аликовского района Чувашской Республики» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение качества жилищно – коммунальных услуг | выполнено | Текущее поддержание работоспособности инженерной инфраструктуры, |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | выполнено | Текущее поддержание и благоустройства жилищного фонда |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 Содействие благоустройству населенных пунктов Аликовского района | выполнено | повышение безопасного и комфортного проживания граждан |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Аликовского района Чувашской Республики качественной питьевой водой» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | выполнено | поддержана система регулирования в секторе водоснабжения |
|  | Подпрограмма 3 «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Аликовского района Чувашской Республики» |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг | не выполнено | капитальный ремонт 21 водонапорных башен и скважин |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | не выполнено | Перевод 25 квартир с централизованного отопления на индивидуальное |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 Оборудование мест скопления ТКО | выполнено | Приобретено поставлено в населенных пунктах 52 контейнера для ТКО |

──────────────────────────────

* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

** Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района). В случае недостижении установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района) представляются пояснения причин недостижения.

# Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского района, подпрограмм муниципальной программы Аликовского района (программ)

| N пп | Наиме-нование целевого индика-тора и показа-теля | Еди-ница изме-рения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского района, подпрограммы муниципальной программы Аликовского района (программы) | Обоснова-ние отклонений значений целевых индикато-ров и показате-лей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципаль-ной программы Аликовского района, подпрограмм-ма муниципальной программы Аликовского района (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | Перво-на-чаль-ный план | Уточ-ненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа Аликовского района «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Аликовского района Чувашской Республики» |
|  | Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг и безопасному, комфортному проживанию | % | 74 | 75 | 75 | 75 | - | 75 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение населения Аликовского района Чувашской Республики качественной питьевой водой» |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | единиц | 7 | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Аликовского района Чувашской Республики» |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности; | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|  | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей; | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|  | количество семей, которым оказана государственная поддержка при переводе жилого помещения в многоквартирном доме с централизованного на индивидуальное отопление | семей | 0 | 0 | 25 | 25 | - | 25 |
|  | установка необходимого количества контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 450 | 0 | 50 | 52 | - | 52 |

──────────────────────────────

* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному году.

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского района на реализацию муниципальной программы Аликовского района

| Статус | Наименование муниципальной программы Аликовского района (подпрограмм-мы муниципаль-ной программы Аликовского района, программы) | Расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчет-ный год | Факти-ческие расходы за отчет-ный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района, программы) |
| Муниципальная программа Аликовского района | «Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства Аликовского района Чувашской Республики | 33702,2 | 32670,5 | 33702,2 | 32670,5 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» | 5710,7 | 5332,6 | 5710,7 | 5332,6 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение населения Аликовского района Чувашской Республики качественной питьевой водой» | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 |
| Подпрограмма 3 | Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Аликовского района Чувашской Республики» | 27942,8 | 27289,2 | 27942,8 | 27289,2 |

# Информация
о финансировании реализации муниципальной программы Аликовского района за счет всех источников финансирования за 2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей* | Фактические расходы, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Аликовского района | «Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства Аликовского района Чувашской Республики | всего | 33702,2 | 32670,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 26543,5 | 25907,3 |
|  |  | Местный бюджет | 7158,7 | 6763,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» | всего | 5710,7 | 5332,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 5710,7 | 5332,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение населения Аликовского района Чувашской Республики качественной питьевой водой» | всего | 48,7 | 48,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 48,7 | 48,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Аликовского района Чувашской Республики» | всего | 27942,8 | 27289,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 26543,5 | 25907,3 |
|  |  | Местный бюджет | 1399,3 | 1381,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

* В соответствии с муниципальной программой Аликовского района.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Аликовского района, бюджета поселений Аликовского района, внебюджетные источники.