О внесении изменений в районную целевую программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Чебоксарском районе» на 2008-2011 годы, утвержденную решением Собрания депутатов Чебоксарского района от 10.09.2009 № 29-01

# В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июля 2011 № 283 «О республиканской адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики» на 2011 год»,

# Собрание депутатов Чебоксарского района РЕШИЛО:

# Внести в  районную целевую программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Чебоксарском районе» на 2008-2011 годы, утвержденную решением Собрания депутатов Чебоксарского района от 10.09.2009 № 29-01 (далее Программа),  следующие изменения:

# 1) в паспорте Программы:

позицию «Основание для разработки программы» изложить в следующей редакции:

| «Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21.07.2011 № 283 «О республиканской адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики» на 2011 год»» |
| --- | --- |

# в позиции «Основной разработчик программы» слово «Управление» заменить словом «Отдел»;

# в позиции «Задачи программы» цифру  «196,384» заменить цифрой «180,198»;

# позицию «Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы»  изложить в следующей редакции:

| «Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | - капитальный ремонт в объеме 180,198 кв. метров жилищного фонда, в том числе: в 2008 году – 67,620 тыс. кв. метров; в 2009 году – 44,070 тыс. кв. метров; в 2010 году – 45,169 тыс. кв. метров; в 2011году – 23,339 тыс. кв. метров;» |
| --- | --- |

# позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования | - предполагаемый общий объем финансирования Программы – 152,948 млн. рублей, в том числе: в 2008 году – 50,943 млн. рублей; в 2009 году – 59,519 млн. рублей; в 2010 году – 26,121 млн. рублей; в 2011 году – 16,365 млн. рублей; из них: средства федерального бюджета – 102,447 млн. рублей, в том числе: в 2008 году – 34,742 млн. рублей; в 2009 году – 40,537 млн. рублей; в 2010 году – 17,805 млн. рублей; в 2011 году – 9,363 млн. рублей; средства бюджета Чувашской Республики – 19,144 млн. рублей, в том числе: в 2008 году – 4,897 млн. рублей; в 2009 году – 8,0 млн. рублей; в 2010 году – 3,156 млн. рублей; в 2011 году – 3,091 млн. рублей; средства бюджета Чебоксарского района - 23,697 млн. рублей, в том числе: в 2008 году – 8,752 млн. рублей; в 2009 году – 8,0 млн. рублей; в 2010 году – 3,854 млн. рублей; в 2011 году – 3,091 млн. рублей; средства собственников помещений – 7,66 млн. рублей, в том числе: в 2008 году – 2,552 млн. рублей; в 2009 году – 2,982 млн. рублей; в 2010 году – 1,306 млн. рублей; в 2011 году – 0,820 млн. рублей;» |
| --- | --- |

# в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» в абзаце первом цифру «196,384» заменить цифрой «180,198»;

# в позиции «Система организации контроля за исполнением программы» в абзаце первом слово «управление» заменить словом «отдел»;

# в абзаце четвертом раздела I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» цифру «423» заменить цифрой «427», слова «что составляет 173 ед. (40,9 %)» заменить словами «что составляет 149 ед. (34,8 %)»;

# 3) в абзаце втором раздела II «Цели, задачи и сроки реализации программы»  цифру «196,384» заменить цифрой «180,198»;

# 4) абзац второй раздела III «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

# «3.2.  Финансовое обеспечение программы

Финансовые средства для капитального ремонта многоквартирных домов формируются за счет бюджетов различных уровней и внебюджетных источников, в том числе средства населения. Общий объем финансирования программы на период 2008-2011 годы составляет 152,948 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 102,447 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 19,144 млн. рублей, бюджета Чебоксарского района – 23,697 млн. рублей и средства собственников помещений – 7,66 млн. рублей (приложение №2). Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней и собственниками-гражданами помещений ремонтируемых многоквартирных домов»;

5)  абзац третий раздела III «Система программных мероприятий» признать утратившим силу;

6) приложения № 1-2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 к районной целевой программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Чебоксарском районе Чувашской Ресублики» на 2008-2011 годы

Характеристика жилищного фонда Чебоксарского  района

| Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м. | Число многоквартирных домов, ед. | Общая площадьмногоквартирных домов, тыс.кв.м. | Общая площадь многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, тыс.кв.м. | Число многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1327,6 | 427 | 399,6 | 180,198 | 149 |

Приложение № 2 к районной целевой программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Чебоксарском районе Чувашской Республики» на 2008-2011 годы

«Предполагаемый объем финансирования районной целевой программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в Чебоксарском районе

Чувашской Республики» на 2008-2011 годы

| Годы | Общая площадь капитально отремонтированного жилья, тыс. кв.м. | Предполагаемый объем финансирования (млн. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | федераль-ный бюджет | республи-канский бюджет Чувашской Республики | бюджет Чебок- сарского района | средства собствен- ников помещений |
| 2008 | 67,620 | 50,943 | 34,742 | 4,897 | 8,752 | 2,552 |
| 2009 | 44,070 | 59,519 | 40,537 | 8,0 | 8,0 | 2,982 |
| 2010 | 45,169 | 26,121 | 17,805 | 3,156 | 3,854 | 1,306 |
| 2011 | 23,339 | 16,365 | 9,363 | 3,091 | 3,091 | 0,820 |
| Всего | 180,198 | 152,948 | 102,447 | 19,144 | 23,697 | 7,660» |  |

7)  приложения № 3-4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1-2 к настоящему решению;

8) в приложении № 5 к Программе:

таблицу 2011 год изложить в следующей редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

позицию:

| « ВСЕГО: | 160137,291 | 196383,910 » |
| --- | --- | --- |

заменить позицией:

| « ВСЕГО: | 153131,22 | 180198,28 » |
| --- | --- | --- |

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ведомости Чебоксарского района».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам социально-культурной деятельности и обслуживания населения.

| Глава Чебоксарского района - председатель Собрания депутатов Чебоксарского района | В.В.Рафинов |
| --- | --- |

Приложение № 1 к решению Собрания

депутатов Чебоксарского района

от 17.11.2011 № 09-02

# Перечень
основных мероприятий по реализации районной целевой программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008 - 2011 годы" Чебоксарского района Чувашской Республики

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения (годы) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Определение перечня жилых домов, подлежащих капитальному ремонту в 2008-2011 годах | август 2007г | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебоксарского района, сельские поселения *, управляющие компании* |
| 2. | Разработка и утверждение районной целевой программы капитального ремонта многоквартирных домов |  | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебоксарского района |
| 3. | Проведение мероприятий по: - увеличению коммерческих организаций коммунального комплекса до 80%; | 2007-2011гг | Администрация Чебоксарского района |
|  | - увеличению доли многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья до 10 %; | 2007-2011гг | Управляющие компании*, сельские поселения* |
|  | - формированию и государственному кадастровому учету земельных участков под многоквартирными домами; | 2007-2011гг | Сельские поселения* |
|  | - переходу на установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ и инвестиционных программ по развитию системы коммунальной инфраструктуры; | 2007-2011гг | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Чебоксарского района |
| 4. | Защита государственных инвестиций на реализацию программы в республиканских органах исполнительной власти | до 15 января ежегодно | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Чебоксарского района, Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебоксарского района, сельские поселения *, управляющие компании * |
| 5. | Обеспечение софинансирования мероприятий программы из бюджета Чебоксарского района | ежегодно | Администрация Чебоксарского района |
| 6. | Обеспечение финансирования мероприятий программы за счет средств собственников помещений | ежегодно | Сельские поселения *, управляющие компании* |
| 7. | Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов: 67,620 тыс. кв. метров; 44,070 тыс. кв. метров; 45,169 тыс. кв. метров; 23,339 тыс. кв. метров. | ежегодно | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебоксарского района, управляющие компании* |
| 8. | Информационное обеспечение хода реализации программы | постоянно | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебоксарского района, сельские поселения*, управляющие компании* |

* - мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем

Приложение № 2 к решению Собрания

депутатов Чебоксарского района

от 17.11.2011 № 09-02

И н д и к а т о р ы

оценки эффективности реализации районной целевой
программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Чебоксарском

районе Чувашской Республики» на 2008-2011 годы

(в процентах)

| № п/п | Наименование показателя | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Доля многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества, в общем количестве многоквартирных домов | 13,9 | 23,8 | 33,2 | 34,8 |
| 2 | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета, в общем количестве многоквартирных домов | 24,5 | 35,4 | 42,5 | 70 |
| 3 | Доля многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные кооперативы, в общем количестве многоквартирных домов | 5 | 10 | 20 | 20 |

Приложение № 3 к решению Собрания

депутатов Чебоксарского района

от 17.11.2011 № 09-02

|  |  |  | П Е Р Е Ч Е Н Ь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, включенных в районную целевую программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Чебоксарском районе Чувашской Республики" на 2008-2011 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №/№ | Адрес объекта (многоквартирного дома) | Год ввода в эксплуатацию | Виды выполняемых работ | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Общая площадь многоквартирного дома (кв. м) | Форма управ-ления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 76 | 1984 | ремонт инженерных коммуникаций | 2902,265 | 7211,60 | УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 49 | 1965 | ремонт фасада, инженерных коммуникаций | 554,480 | 583,87 | УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 53 | 1974 | ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций | 1554,245 | 947,78 | УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 6 | 1969 | ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций | 967,106 | 772,00 | УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | пгт Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 1 | 1979 | ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций | 219,169 | 219,97 | УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | пгт Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 7 | 1981 | ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций | 285,000 | 365,37 | УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | пгт Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 9 | 1970 | ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций | 345,000 | 429,50 | УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | пгт Кугеси, ул. 30 лет Победы, д. 1б | 1975 | ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций | 715,567 | 717,4 | УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | пгт Кугеси, ул. Первомайская, д. 13 | 1985 | ремонт кровли, инженерных коммуникаций | 1295,000 | 3913,62 | УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | пгт Кугеси, ул. Первомайская, д. 15а | 1985 | ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций | 1247,107 | 913,20 | УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | д. Сятракасы, ул. Восточная, д. 1 | 1986 | ремонт кровли, инженерных коммуникаций | 1405,000 | 1477,56 | УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пос. Сюктерка, ул. Главная, д. 43 | 1974 | ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций | 1075,000 | 695,60 | УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 1 | 1983 | ремонт систем инженерных коммуникаций | 794,938 | 1431,60 | УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 2 | 1985 | ремонт систем инженерных коммуникаций | 794,938 | 1427,30 | УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 4 | 1988 | ремонт кровли, инженерных коммуникаций | 2210,114 | 2232,90 | УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16364,929 | 23339,27 | УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |