Документ предоставлен КонсультантПлюс

# КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 апреля 2016 г. N 281-р

1. В целях реализации Концепции создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 г. N 2125-р, плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2015 г. N 236-р, утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") Чувашской Республики по внедрению регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

И.МОТОРИН

# Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 21.04.2016 N 281-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПО ВНЕДРЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА ЕДИНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

| N пп | Наименование мероприятия | Вид документа | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ## I. Проектирование регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и согласование технического задания на создание регионального сегмента межведомственной системы, проведение закупочных процедур | техническое задание на разработку регионального сегмента межведомственной системы | Мининформполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии | апрель 2016 г. | разработка и согласование технического задания на создание регионального сегмента межведомственной системы, заключение государственного контракта на создание регионального сегмента межведомственной системы |
| 2. | Разработка и утверждение технического регламента взаимодействия регионального сегмента межведомственной системы и республиканских информационных систем Чувашской Республики | регламент технического взаимодействия регионального сегмента межведомственной системы и республиканских информационных систем Чувашской Республики | Мининформполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минюст Чувашии, органы местного самоуправления <*> | апрель 2016 г. | разработка и утверждение регламента технического взаимодействия регионального сегмента межведомственной системы и республиканских информационных систем Чувашской Республики |
| 3. | Формирование комплекта документов для аттестации регионального сегмента межведомственной системы | комплект документов для аттестации регионального сегмента межведомственной системы | Мининформполитики Чувашии | июнь 2016 г. | формирование и утверждение модели угроз в отношении регионального сегмента межведомственной системы, а также действий нарушителя регионального сегмента межведомственной системы |
| ## II. Нормативно-правовое обеспечение процесса создания регионального сегмента межведомственной системы |  |  |  |  |  |
| 4. | Внесение изменений в Положение о Министерстве образования и молодежной политики Чувашской Республики в части наделения полномочиями (определения функций) оператора регионального сегмента межведомственной системы | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в Положение о Министерстве образования и молодежной политики Чувашской Республики | Минобразования Чувашии | октябрь 2016 г. | принятие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики, предусматривающего наделение Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики функциями оператора регионального сегмента межведомственной системы |
| 5. | Разработка Положения о региональном сегменте межведомственной системы | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | Мининформполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минюст Чувашии | апрель 2016 г. | утверждение Положения о региональном сегменте межведомственной системы |
| ## III. Методическое обеспечение регионального сегмента межведомственной системы |  |  |  |  |  |
| 6. | Оказание методической, информационно-аналитической и консультационной поддержки государственным организациям Чувашской Республики, муниципальным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в отношении процесса внедрения регионального сегмента межведомственной системы | акты и отчеты о проведенных мероприятиях | Минобразования Чувашии, Мининформполитики Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии | в течение всего срока реализации проекта | осуществление методической, информационно-аналитической и консультационной поддержки государственным организациям Чувашской Республики, муниципальным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в отношении процесса внедрения регионального сегмента межведомственной системы |
| ## IV. Разработка регионального сегмента межведомственной системы |  |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и введение в опытную эксплуатацию регионального сегмента межведомственной системы | программа и методика испытаний регионального сегмента межведомственной системы, акт о вводе в опытную эксплуатацию регионального сегмента межведомственной системы | Мининформполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минюст Чувашии, органы местного самоуправления <*> | май 2016 г. | введение в опытную эксплуатацию регионального сегмента межведомственной системы; направление копий акта о вводе в опытную эксплуатацию в Минобрнауки России и Минкомсвязь России |
| 8. | Разработка сервисов информационного взаимодействия регионального сегмента межведомственной системы с республиканскими информационными системами Чувашской Республики | протокол о завершении тестирования информационного взаимодействия | Мининформполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии | март - апрель 2016 г. | представление в Минобрнауки России, Минкомсвязь России копии протокола о завершении тестирования информационного взаимодействия между региональным сегментом межведомственной системы и республиканскими информационными системами Чувашской Республики |
| 9. | Разработка механизмов информационного взаимодействия регионального сегмента межведомственной системы с федеральным сегментом единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (далее - федеральный сегмент межведомственной системы) | протокол о завершении тестирования информационного взаимодействия, согласованный с Минкомсвязью России и Минобрнауки России | Мининформполитики Чувашии | июль 2016 г. | представление в Минкомсвязь России копии протокола о завершении тестирования информационного взаимодействия между региональным сегментом межведомственной системы и федеральным сегментом межведомственной системы |
| 10. | Ввод в промышленную эксплуатацию регионального сегмента межведомственной системы | акт о вводе в промышленную эксплуатацию регионального сегмента межведомственной системы | Мининформполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минюст Чувашии, органы местного самоуправления <*> | октябрь 2016 г. | введение в промышленную эксплуатацию регионального сегмента межведомственной системы |
| 11. | Заполнение актуальной и полной информацией об обучающихся в дошкольных образовательных организациях регионального сегмента межведомственной системы | заключение по результатам экспертизы регионального сегмента межведомственной системы на предмет наполнения и выверки данных | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления <*> | сентябрь - ноябрь 2016 г. | наличие в региональном сегменте межведомственной системы 100% актуальных сведений о дошкольных образовательных организациях и контингенте обучающихся |
| 12. | Заполнение актуальной и полной информацией об обучающихся в общеобразовательных организациях регионального сегмента межведомственной системы | заключение по результатам экспертизы регионального сегмента межведомственной системы на предмет наполнения и выверки данных | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления <*> | сентябрь - ноябрь 2016 г. | наличие в региональном сегменте межведомственной системы 100% актуальных сведений об общеобразовательных организациях и контингенте обучающихся |
| 13. | Заполнение актуальной и полной информацией об обучающихся в организациях дополнительного образования регионального сегмента межведомственной системы | заключение по результатам экспертизы регионального сегмента межведомственной системы на предмет наполнения и выверки данных | Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления <*> | сентябрь - ноябрь 2016 г. | наличие в региональном сегменте межведомственной системы 100% актуальных сведений об организациях дополнительного образования и контингенте обучающихся |
| 14. | Заполнение актуальной и полной информацией об обучающихся в профессиональных образовательных организациях регионального сегмента межведомственной системы | заключение по результатам экспертизы регионального сегмента межведомственной системы на предмет наполнения и выверки данных | Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии | ноябрь 2016 г. | наличие в региональном сегменте межведомственной системы 100% актуальных сведений о профессиональных образовательных организациях и контингенте обучающихся |
| 15. | Первичное наполнение и выверка данных регионального сегмента межведомственной системы | заключение по результатам экспертизы регионального сегмента межведомственной системы на предмет наполнения и выверки данных, согласованное с Минкомсвязью России и Минобрнауки России | Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минюст Чувашии, органы местного самоуправления <*> | октябрь 2016 г. | наполнение регионального сегмента межведомственной системы выверенными данными |
| 16. | Запуск механизмов актуализации данных регионального сегмента межведомственной системы | заключение по результатам экспертизы регионального сегмента межведомственной системы на предмет работоспособности механизмов актуализации данных регионального сегмента межведомственной системы, согласованное с Минкомсвязью России и Минобрнауки России | Мининформполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минюст Чувашии, органы местного самоуправления <*> | ноябрь 2016 г. | реализация механизмов актуализации данных в региональном сегменте межведомственной системы |
| 17. | Утверждение регламента эксплуатации регионального сегмента межведомственной системы | регламент эксплуатации регионального сегмента межведомственной системы | Мининформполитики Чувашии | ноябрь 2016 г. | утвержденный регламент эксплуатации регионального сегмента межведомственной системы |
| 18. | Экспертиза ввода в промышленную эксплуатацию регионального сегмента межведомственной системы | акт о вводе в промышленную эксплуатацию регионального сегмента межведомственной системы, согласованный с Минкомсвязью России и Минобрнауки России | Мининформполитики Чувашии | октябрь 2016 г. | представление в Минобрнауки России, Минкомсвязь России копии акта о вводе в промышленную эксплуатацию регионального сегмента межведомственной системы |

--------------------------------

<*> Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с исполнителем.