Утвержден

протокольным решением

на заседании рабочей группы по внедрению

в Чувашской Республике ЕГИССО

от____________

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО)

в Чувашской Республике

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Методическое и организационное обеспечение внедрения ЕГИССО |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по вопросу создания ЕГИССО с привлечением представителей всех органов власти Чувашской Республики, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки) | 1 июня 2017г. |  |
| 2 | Формирование перечня органов государственной власти, органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги и иные социальные гарантии за счет регионального и муниципального бюджетов (поставщики информации) | 15 июня 2017г. |  |
| 3 | Проведение анализа законодательства Чувашской Республики и муниципальных образований на предмет необходимости внесения изменений в части предоставления в ЕГИССО информации о мерах социальной защиты (поддержки) | 1 июля 2017г. | Минтруд Чувашии и иные поставщики информации |
| 4 | Обеспечение соотнесения мер социальной защиты (поддержки) предоставляемых за счет республиканского и муниципального бюджетов с Классификатором мер социальной защиты (поддержки), сформированным в ЕГИССО | 31 октября 2017 г. | Минтруд Чувашии и иные поставщики информации |
| 5 | Заключение поставщиками информации соглашений с ПФР (ОПФР) о проведении сверки сведений с учетом условий подключения Чувашской Республики к ЕГИССО | август 2017 г | ОПФР по Чувашской Республике – Чувашии, поставщики информации |
| 6 | Проведение сверки сведений, содержащихся в информационных ресурсах поставщиков информации, со сведениями Пенсионного фонда Российской Федерации (по СНИЛС) | сентябрь 2017г. | ОПФР по Чувашской Республике – Чувашии, поставщики информации |
| 7 | Заключение соглашений о первичной загрузке в ЕГИССО сведений, содержащихся в информационных системах поставщиков информации | октябрь 2017г. | ОПФР по Чувашской Республике – Чувашии, поставщики информации |
| 8 | Загрузка в ЕГИССО первичных сведений, содержащихся в информационных системах поставщиков информации | ноябрь 2017г. | Поставщики информации, ОПФР по Чувашской Республике - Чувашии |
|  | II. Подготовка инфраструктуры для внедрения ЕГИССО |  |  |
| 9 | Проведение анализа (в т.ч. наличия) информационных систем (ресурсов) поставщиков информации, выработка технологии передачи в ЕГИССО сведений поставщиков информации | Август 2017 | Мининформполитики Чувашии, Заинтересованные органы исполнительной власти |
| 10 | Подключение поставщиков информации, к Единой системе межведомственного электронного взаимодействия версии 3.0. | Ноябрь 2017 г. | Мининформполитики Чувашии, Заинтересованные органы исполнительной власти |
| 11 | Модернизация существующих информационных систем поставщиков в части экспорта (актуализации) сведений о получателях мер социальной поддержки (защиты), социальных услуг и иных социальных гарантий в ЕГИССО | Декабрь 2017 г. | Заинтересованные органы исполнительной власти |
| 12 | Разработка технического задания на создание регионального сегмента ЕГИССО | Сентябрь 2017 | Мининформполитики Чувашии |