ПРОТОКОЛ

расширенного заседания рабочей группы   
по внедрению в Чувашской Республике Единой государственной   
информационной системы социального обеспечения

г. Чебоксары

16 апреля 2019 года № 1

Председательствующий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Арсентьева Лариса Геннадьевна |  | Первый заместитель министра труда и  социальной защиты Чувашской Республики |
| Приглашенные: |  | (список прилагается) |

ПОВЕСТКА ДНЯ

**I. О функциональных возможностях портала Единой государственной   
информационной системы социального обеспечения**

(Кондратьева, Арсентьева)

1.1. Принять к сведению доклад управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике Р.А. Кондратьевой.

1.2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики, являющимся поставщиками информации в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (далее - ЕГИССО) поручить, администрациям муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики рекомендовать:

осуществлять по итогам каждого месяца контрольную сверку полноты ввода в ЕГИССО сведений о вновь назначенных мерах социальной защиты (поддержки) (далее – МСЗ(П)) по численности получателей, количеству фактов и суммам назначений с использованием кабинета поставщика информации, регионального сегмента ЕГИССО и данных раздела «Статистика. Аналитика. Открытые данные» портала ЕГИССО;

организовать использование сервисов портала ЕГИССО при организации предоставления МСЗ(П) и информирование населения о возможностях «Социального калькулятора»;

направлять в Отделение ПФР по Чувашской Республике – Чувашии и Минтруд Чувашии сведения о результатах сверки полноты ввода в ЕГИССО сведений о вновь назначенных МСЗ(П) ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

1.3. Контроль возложить на заместителя министра труда и социальной защиты Чувашской Республики А.Н. Кузнецову.

**II. О состоянии работ и задачах по актуализации   
и использованию ЕГИССО**

(Кондратьева, Анисимов, Дубов, Михайлов, Арсентьева)

2.1. Принять к сведению доклады участников совещания.

2.2. Отметить, что:

1) по результатам проведенных в соответствии с поручениями Мин-труда России и Пенсионного фонда Российской Федерации сверок информации выявлено:

- в декабре 2018 г. отсутствовали факты отражения в ЕГИССО информации о фактах назначения МСЗ(П) по 10 поставщикам информации (Минкультуры Чувашии, Минюст Чувашии, Минстрой Чувашии, администрации Вурнарского, Ибресинского, Красночетайского, Чебоксарского, Шемуршинского, Шумерлинского, Яльчикского районов);

- в январе 2019 г. – по 16 поставщикам информации, в т. ч. по причинам:

- не было назначения МСЗ(П) (Минкультуры Чувашии, Минстрой Чувашии, Госветслужба Чувашии, администрации Комсомольского, Красноармейского, Красночетайского, Урмарского, Шемуршинского районов и г. Алатыря);

- проблемы перехода на электронную подпись по ГОСТ 2012 (Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, администрации Порецкого и Яльчикского районов);

- ошибки в данных или приостановление ввода для перепроверки дан-ных (администрации Ибресинского, Козловского, Чебоксарского районов);

2) по отдельным поставщикам имеются длительные периоды, в течение которых МСЗ(П) не назначались, либо они не вводились в ЕГИССО (по администрации Яльчикского района полностью отсутствует динамика ввода данных в 2019 году).

2.3. Органам исполнительной власти Чувашской Республики, являющимся поставщиками информации в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (далее - ЕГИССО) поручить, администрациям муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики рекомендовать:

обеспечить безусловное соблюдение требований по размещению в ЕГИССО информации о фактах назначения МСЗ(П) не позднее следующего рабочего дня со дня их установления;

обеспечить готовность к выполнению положений регламента информационного взаимодействия поставщиков и потребителей информации с ЕГИССО и мероприятий в рамках реализации плана направлений развития информационных технологий при функционировании информационных систем в части ЕГИССО.

2.4. Минстрою Чувашии (А.А, Грищенко) ускорить проведение работ по соотнесению предоставляемых МСЗ(П) с общероссийским классификатором МСЗ(П) и обеспечить готовность ввода в ЕГИССО данных о вновь назначенных МСЗ(П).

2.5. Отделению ПФР по Чувашской Республике – Чувашии (Р.А. Кондратьевой) продолжить мониторинг загрузки сведений поставщиками информации в ЕГИССО о фактах назначения МСЗ(П).

2.6. Контроль возложить на заместителя министра труда и социальной защиты Чувашской Республики В.М. Ковалёва.

**III. О задачах по развитию и применению ЕГИССО**

(Арсентьева)

3.1. Принять к сведению информацию первого заместителя министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Л.Г. Арсентьевой.

3.2. Отделению ПФР по Чувашской Республике – Чувашии совместно с Минтрудом Чувашии:

организовать проведение мероприятий по внесению поставщиками информации в ЕГИССО сведений о точках присутствия органов, назначающих МСЗ(П);

продолжить мероприятия по координации, мониторингу проведения работ по актуализации ЕГИССО и оказанию содействия поставщикам информации в ЕГИССО в разрешении вопросов, возникающих в ходе эксплуатации государственной информационной системы;

организовать проведение очередного расширенного заседания рабочей группы по внедрению в Чувашской Республике ЕГИССО в июне 2019 года.

3.3. Контроль возложить на заместителя министра труда и социальной защиты Чувашской Республики А.Н. Кузнецову.

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель министра труда и  социальной защиты Чувашской Республики | Л.Г. Арсентьева |