|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 26  УТВЕРЖДЕН  протокольным решением  Совета при Главе Чувашской  Республики по стратегическому  развитию и проектной деятельности  от 28 августа 2019 г. № 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | Информационная инфраструктура | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | 01.11.2018 - 31.12.2024 | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | Енилина Светлана Александровна, Заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр финансов Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | Анисимов Михаил Владимирович, Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | Кошмаркин Евгений Анатольевич, Начальник отдела администрирования и информационной безопасности Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | Государственная программа Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных преимущественно на основе отечественных разработок (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | Тип показателя | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 |
| Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет», ПРОЦ | | | | | Дополнительный показатель | | 0,0000 | | | 01.12.2018 | | | 100,0000 | | | 100,0000 | | 100,0000 | | н/д | | | н/д | | н/д |
| Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет», ПРОЦ | | | | | Дополнительный показатель | | 0,0000 | | | 01.12.2018 | | | 20,0000 | | | 40,0000 | | 100,0000 | | н/д | | | н/д | | н/д |
| Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», ПРОЦ | | | | | Дополнительный показатель | | 0,0000 | | | 01.12.2018 | | | 20,0000 | | | 40,0000 | | 100,0000 | | н/д | | | н/д | | н/д |
| Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет», ПРОЦ | | | | | Дополнительный показатель | | 0,0000 | | | 01.12.2018 | | | 20,0000 | | | 40,0000 | | 100,0000 | | н/д | | | н/д | | н/д |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской Республике подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | Акты оказанных услуг в рамках заключенного договора | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | Акты оказанных услуг в рамках заключенного договора | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Государственные образовательные организации Чувашской Республики, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | Акты оказанных услуг в рамках заключенного договора | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Пожарные части (посты), участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии, расположенные на территории Чувашской Республики, подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | Акты оказанных услуг в рамках заключенного договора | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской Республике подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | 1,33 | | 1,33 | | | | 1,33 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 4,00 | |
| 1.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 1,33 | | 1,33 | | | | 1,33 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 4,00 | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 1,33 | | 1,33 | | | | 1,33 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 4,00 | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | 1,33 | | 1,33 | | | | 1,33 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 4,00 | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | 1,33 | | 1,33 | | | | 1,33 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 4,00 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | 1,33 | | 1,33 | | | | 1,33 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 4,00 | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в региональном проекте | | | Фамилия, инициалы | | | | | Должность | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | |
| 1 | | Руководитель регионального проекта | | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин Иван Борисович | | | | | | 10 | | |
| 2 | | Администратор регионального проекта | | | Кошмаркин Е. А. | | | | | Начальник отдела администрирования и информационной безопасности Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Анисимов Михаил Владимирович | | | | | | 10 | | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Участник проекта | | | Грабко Е. Ю. | | | | | Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Анисимов Михаил Владимирович | | | | | | 10 | | |
| 4 | | Руководитель проекта | | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин Иван Борисович | | | | | | 10 | | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Администратор | | | Кошмаркин Е. А. | | | | | Начальник отдела администрирования и информационной безопасности Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Анисимов Михаил Владимирович | | | | | | 10 | | |
| Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской Республике подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 10 | | |
| 7 | | Участник регионального проекта | | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 10 | | |
| 8 | | Участник регионального проекта | | | Грабко Е. Ю. | | | | | Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Анисимов М. В. | | | | | | 10 | | |
| 9 | | Участник регионального проекта | | | Кошмаркин Е. А. | | | | | Начальник отдела администрирования и информационной безопасности Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Анисимов М. В. | | | | | | 10 | | |
| Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 10 | | |
| Государственные образовательные организации Чувашской Республики, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 10 | | |
| 12 | | Участник регионального проекта | | | Ширшов А. А. | | | | | Начальник отдела | | | | | | | | Кудряшов С. В. | | | | | | 3 | | |
| 13 | | Участник регионального проекта | | | Кошмаркин Е. А. | | | | | Начальник отдела администрирования и информационной безопасности Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Анисимов М. В. | | | | | | 10 | | |
| 14 | | Участник регионального проекта | | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 10 | | |
| 15 | | Участник регионального проекта | | | Николаева М. А. | | | | | Начальник отдела профессионального образования и науки | | | | | | | | Кудряшов С. В. | | | | | | 3 | | |
| 16 | | Участник регионального проекта | | | Грабко Е. Ю. | | | | | Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Анисимов М. В. | | | | | | 10 | | |
| Пожарные части (посты), участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии, расположенные на территории Чувашской Республики, подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 10 | | |
| 18 | | Участник регионального проекта | | | Кошмаркин Е. А. | | | | | Начальник отдела администрирования и информационной безопасности Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Анисимов М. В. | | | | | | 10 | | |
| 19 | | Участник регионального проекта | | | Анисимов М. В. | | | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 10 | | |
| 20 | | Участник регионального проекта | | | Грабко Е. Ю. | | | | | Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | Анисимов М. В. | | | | | | 10 | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |