|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 28  УТВЕРЖДЕН  протокольным решением  Совета при Главе Чувашской  Республики по стратегическому  развитию и проектной деятельности  от 28 августа 2019 г. № 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цифровые технологии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | Цифровые технологии | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | Цифровые технологии | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | 17.07.2019 - 31.12.2024 | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | Енилина Светлана Александровна, Заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр финансов Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | Анисимов Михаил Владимирович, Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | Масленников Андрей Геннадьевич, Начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | Государственная программа Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии" | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | Тип показателя | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | |
| значение | | дата | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Чувашской Республики, ПРОЦ | | | | Дополнительный показатель | 100,0000 | | 01.12.2019 | | 0,0000 | | 125,0000 | | 150,0000 | н/д | | н/д | н/д |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Поддержаны региональные проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий | | | | | | | 31.12.2021 | | В Чувашской Республике реализованы проектывнедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданныхна базе «сквозных» цифровых технологий. | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД | | | | | | |
| 1.2 | | Организации Чувашской Республики, разрабатывающие и внедряющие цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, осведомлены о программе льготного кредитования | | | | | | | 31.12.2021 | | Оказано содействие в формировании спроса со стороныорганизаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты,сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории ЧувашскойРеспублики, на программу льготного кредитования | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | | | Должность | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | Занятость в проекте  (процентов) | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | 6 | |
| 1 | | Руководитель регионального проекта | | Анисимов М. В. | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | Моторин Иван Борисович | | | | 5 | |
| 2 | | Администратор регионального проекта | | Масленников А. Г. | | | Начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | Анисимов Михаил Владимирович | | | | 5 | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Руководитель проекта | | Анисимов М. В. | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | Моторин Иван Борисович | | | | 5 | |
| Поддержаны региональные проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анисимов М. В. | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | Моторин И. Б. | | | | 5 | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Участник регионального проекта | | Анисимов М. В. | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | Моторин И. Б. | | | | 5 | |
| Организации Чувашской Республики, разрабатывающие и внедряющие цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, осведомлены о программе льготного кредитования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Анисимов М. В. | | | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | | | Моторин И. Б. | | | | 5 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | |