Реализации приоритетного проекта «**Формирование комфортной городской среды в г. Козловка Козловского района Чувашской Республики» в 2018 году**

В соответствии с соглашением от 16.05.2018 года № 97619000-1-2018-006 о предоставлении в 2018 году субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы заключенным между Минстроем Чувашии и администрацией Козловского района сумма финансовых средств на реализацию данной программы **в 2018 году** предусмотрены в **сумме 6 609,9** тыс. рублей, в том числе из

- федерального бюджета - 6 209,3 тыс. рублей;

- республиканского бюджета Чувашской Республики – 198,2 тыс. рублей;

- местного бюджета Козловского городского поселения – 202,4 тыс.рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года выполнены работы по благоустройству двух общественных пространств: Благоустройство бульвара по ул. Лобачевского в г. Козловка (2 этап) и Благоустройство сквера по ул. Ленина в г. Козловка (1 этап). Муниципальные контракты заключены и оплачены на всю сумму лимита всего – 6 609,9 тыс. рублей (100% от суммы доведенных лимитов), в том числе из

- федерального бюджета - 6 209,3тыс. рублей (100% от суммы доведенных лимитов);

- республиканского бюджета Чувашской Республики – 198,2 тыс. рублей (100% от суммы доведенных лимитов);

- местного бюджета Козловского городского поселения – 202,4 тыс.рублей (100 % от суммы доведенных лимитов).

Информация в разрезе объектов:

**1**. **Благоустройство бульвара по ул. Лобачевского в г. Козловка (2 этап).** Проектная документация и положительное заключение о достоверности сметной стоимости АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии имеется.

Работы по устройству тротуаров, ограждения, наружного электроосвещения, площадок отдыха с установкой лавочек и урн выполнены в полном объеме.

**Общая сумма затрат** по данному объекту составляет **2 743,1 тыс.рублей** (в т.ч из федерального бюджета - 2578,0 тыс.рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 82,3 тыс. рублей; местного бюджета Козловского городского поселения – 82,8 тыс. рублей).

**2. Благоустройство сквера по ул. Ленина в г. Козловка (1 этап).** Проектная документация и положительное заключение о достоверности сметной стоимости АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии имеется.

Сметная стоимость данного объекта составляет – 11 059,8 тыс. рублей.

В перечень работ по благоустройству сквера (1 этап) на 2018 год вошли работы по устройству тротуаров из брусчатки, установка малых архитектурных форм, озеленению. **Общая сумма затрат** по данному объекту в 2018 году составляет **3 866,8 тыс.рублей** (в т.ч из федерального бюджета - 3631,3 тыс.рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 115,9 тыс. рублей; местного бюджета Козловского городского поселения – 119,6 тыс. рублей).

Намеченные работы по устройству тротуаров из брусчатки, установки малых архитектурных форм, озеленению завершены в полном объеме.

В **планах на 2019** год планируется выполнить работы по завершению б**лагоустройства сквера по ул. Ленина в г. Козловка (2 этап).** Проектная документация и положительное заключение о достоверности сметной стоимости АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии имеется. Работы по электроснабжению. Ремонту и устройству нового дорожного покрытия подъездов. Остаток сметной стоимости данного объекта составляет – 7 193,0 тыс. рублей в ценах 2017 года.