|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2019-2035 гг.

Паспорт

муниципальной программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

**"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Мариинско-Посадского района" на 2019-2035 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района |
| Участники муниципальной  программы | - | структурные подразделения администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики;  Органы местного самоуправления городского и сельских поселений Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (по согласованию);  МУП ЖКХ Мариинско-Посадского городского поселения (по согласованию);  МУП ЖКУ Шоршелского сельского поселения (по согласованию) Ресурсоснабжающие организации (по согласованию). |
| Подпрограммы муниципальной программы | - | ["Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики"](#sub_3000);  ["Обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики качественной питьевой водой"](#sub_5000); |
| Цель муниципальной программы | - | обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;  улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики;  создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения; |
| Задачи муниципальной  программы | - | повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии;  строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов;  внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях;  содействие развитию конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - | достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:  удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг - 90 процентов;  доля населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, - 90 процентов; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - | 2019 - 2035 годы; |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | - | прогнозируемый объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет  тыс. рублей, в том числе:  **в 2019 году -  29 420,00 тыс. рублей**;  в 2020 году -  0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0 тыс. рублей;  в 2022 году - 0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0 тыс. рублей;  в 2024 году -  0 тыс. рублей;  в 2025 году -  0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета – 29 256,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 29 256,6 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;  местного бюджета - 163,4 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 163,4  тыс. рублей;  в 2020 году -  тыс. рублей;  в 2021 году -  тыс. рублей;  в 2022 году -  тыс. рублей;  в 2023 году -  тыс. рублей;  в 2024 году -  тыс. рублей;  в 2025 году -  тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах -  тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах -  тыс. рублей;  бюджетов поселений - 163,4 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 163,4  тыс. рублей;  в 2020 году -  тыс. рублей;  в 2021 году -  тыс. рублей;  в 2022 году -  тыс. рублей;  в 2023 году -  тыс. рублей;  в 2024 году -  тыс. рублей;  в 2025 году -  тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах -  тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах -  тыс. рублей;  Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании районного бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - | реализация муниципальной программы позволит обеспечить:  повышение качества и надежности теплоснабжения;  строительство новых сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;  повышение инвестиционной активности частных инвесторов;  повышение качества жизни населения. |

# Раздел I. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства", цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2019 - 2035 годы (далее - муниципальная программа) разработана для повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения, обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности, повышение надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.

Жилищно-коммунальное хозяйство Мариинско-Посадского района Чувашской Республики представлен жилищным фондом, системами водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения городского и сельских поселений. В настоящее время основную часть жилищно-коммунальных услуг населению муниципального района оказывают МУП ЖКХ "Мариинско-Посадского городского поселения" (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) МУП ЖКУ Шоршелского сельского поселения (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение), ООО «ЭК Котельная» (теплоснабжение), ООО "Вител11" (водоснабжение), Мариинско-Посадский газовый участок филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Новочебоксарске (газоснабжение)***,*** Мариинско-Посадский РЭС Северного производственного объединения ПАО «МРСК Волги Чувашэнерго» (электроснабжение), Мариинско-Посадский РЭС Чебоксарского ОСП ООО «Коммунальные технологии» (электроснабжение).

В районе находятся 79 населенных пунктов. Обеспеченность населенных пунктов централизованной водопроводной водой составляет 98%.

Всего в районе 70 артезианских скважин, 70 водонапорных башен.

Источником водоснабжения в районе являются артезианские скважины.

Согласно [ст. 14 п. 4](http://mobileonline.garant.ru/document?id=86367&sub=1404) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и [ч. 1 ст. 6](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70003066&sub=60) Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" организация водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения относится к вопросам местного значения поселения. Отсюда, одной из первоочередных задач сельских поселений является постановка на учет объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в казну сельских поселений, для дальнейшей сдачи в аренду и возможности финансирования капитальных ремонтов этих объектов.

Услуги централизованного водоотведения на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики с 2018 года оказывает МУП ЖКХ "Мариинско-Посадского городского поселения" и МУП ЖКУ Шоршелского сельского поселения. Система водоотведения обеспечивает прием, транспортировку, перекачку и очистку хозяйственно - бытовых сточных вод. Система канализации включает в себя: 2 насосных станции, биологические очистные сооружения канализации, пропускной способностью 81,25 куб. м. Общая протяженность канализационных сетей 18,30 км.

Транспортировкой электроэнергии по району занимаются Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго". Общая протяженность электрических сетей составляет 747,45 км.

Имеется 177 трансформаторных подстанций, установленной мощностью от 100 – 630 МВт.

Центральное теплоснабжение в районе имеется в городском и сельских поселениях: Мариинско-Посадском и Шоршелском. МКД, социальная сфера и прочие организации отапливаются от теплоснабжающей организации МУП ЖКХ "Мариинско-Посадского городского поселения", ООО «ЭК Котельная» и МУП ЖКУ Шоршелского сельского поселения. Общая протяженность тепловых сетей 19,29  км. Имеется 4 котельных, которые осуществляют выработку тепловой энергии, общей мощностью 20,23 Гкал/ч.

Газовое хозяйство обслуживает Мариинско-Посадский газовый участок филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Новочебоксарске.

Общая протяженность газопровода составляет 582,74  км.

В целях подготовки коммунальных объектов к зиме осуществляются реконструкция и капитальный ремонт сетей, котлов и сооружений. Одним из путей решения задач повышения энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры, устойчивого и надежного обеспечения населения теплоснабжением является переход автономно - блочные котельные.

Децентрализация систем отопления МКД, установка автономно - блочных котельных значительно повысит эффективность использования коммунальных ресурсов. Не будет потерь теплоносителя при транспортировке по наружным сетям. Прекратятся расходы на капитальный и текущий ремонты, а также на обслуживание тепловых трасс и котельных. Потребители получат возможность регулировать режим отопления в принадлежащих им помещениях, оплачивать услуги по приборам учета.

Муниципальная программа Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" (далее - муниципальная программа) направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

- повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии;

- строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов;

- внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях;

- содействие развитию конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры.

Сроки реализации муниципальной программы - 2019 - 2035 годы.

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в [приложении N 1](#sub_10000) к Муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечиваются за счет скоординированного выполнения комплекса мероприятий в рамках следующих подпрограмм:

["Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики"](#sub_3000);

["Обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики качественной питьевой водой"](#sub_5000);

[Подпрограмма](#sub_3000) "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики" предусматривает выполнение трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг.

Реализация указанного мероприятия обеспечит снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры и уменьшение потерь при передаче энергоресурсов.

Мероприятие 1.1. Реализация отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Основное мероприятие 2. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

Реализация указанного мероприятия обеспечит проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.

Мероприятие 2.1. Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами.

Мероприятие 2.2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности.

[Подпрограмма](#sub_5000) "Обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики качественной питьевой водой" предусматривает выполнение следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Водоотведение и очистка бытовых сточных вод.

Мероприятие 1.1 Строительство сетей водоотведения и очистных сооружений для обеспечения территории, примыкающей к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г. Мариинский Посад.

Реализация указанного мероприятия даст возможность обеспечить резервными источниками водоснабжения населенный пункт Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.

# Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Расходы на реализацию муниципальной программы предусматриваются за счет средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, сельских поселений.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 29 420,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0 тыс. рублей;

в 2022 году - 0 тыс. рублей;

в 2023 году - 0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета – 29 256,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 29 256,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета - 163,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 163,4  тыс. рублей;

в 2020 году - 0  тыс. рублей;

в 2021 году - 0 тыс. рублей;

в 2022 году - 0 тыс. рублей;

в 2023 году - 0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей;

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании районного бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение N 1  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
Мариинско-Посадского района Чувашской  
Республики "Модернизация и развитие  
сферы жилищно-коммунального хозяйства"

# Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства", ее подпрограмм и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей | | | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальной программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | процентов | 82 | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 |
| 2. | Доля населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | 86 | 87 | 88 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Подпрограмма](#sub_3000) "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Замена ветхих тепловых сетей | км | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | |
| 6. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| [Подпрограмма](#sub_5000) "Обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики качественной питьевой водой" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество крупных объектов, построенных и реконструированных на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, обеспеченного централизованными услугами водоотведения | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение N 2  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
Мариинско-Посадского района Чувашской  
Республики "Модернизация и развитие  
сферы жилищно-коммунального хозяйства"

# Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы Чувашской Республики, подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия) | Код [бюджетной классификации](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71871578&sub=1000) | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | [целевая статья расходов](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71871578&sub=16000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального комплекса" | 903 | А100000000 | всего | 29420,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | А100000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 29256,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | А100000000 | местные бюджеты | 163,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Подпрограмма](#sub_3000) | "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики" | 903 | А110000000 | всего | 2 406,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | А110000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2 242,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | А110000000 | местные бюджеты | 163,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма](#sub_5000) | "Обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики качественной питьевой водой" | 903 | А130000000 | всего | 27013,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | А130000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 27013,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | А130000000 | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 3  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
Мариинско-Посадского района Чувашской  
Республики "Модернизация и развитие  
сферы жилищно-коммунального хозяйства"

# Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики" муниципальной программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"

# Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района; |
| Цель подпрограммы | - | приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения; |
| Задачи подпрограммы | - | модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;  привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:  количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности - 0 ед./Гкал; количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей - 0 ед./км;  количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, - 6 домов (ежегодно) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2019 - 2035 годы: |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | - | прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 2 406,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 2 406,2 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета – 2 242,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 2 242,8 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;  местного бюджета – 163,4 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 163,4 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;  Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании районного бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | реализация подпрограммы должна обеспечить:  повышение качества и надежности оказания коммунальных услуг в сфере теплоснабжения;  привлечение инвестиций в коммунальную инфраструктуру;  улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда. |

# Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая характеристика реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения.

# Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы.

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели:

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности;

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей;

доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения:

замена ветхих тепловых сетей;

количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт;

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности:

в 2019 году - 0 ед./Гкал;

в 2020 году - 0 ед./Гкал;

в 2021 году - 0 ед./Гкал;

в 2022 году - 0 ед./Гкал;

в 2023 году - 0 ед./Гкал;

в 2024 году - 0 ед./Гкал;

в 2025 году - 0 ед./Гкал;

в 2030 году - 0 ед./Гкал;

в 2035 году - 0 ед./Гкал;

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей:

в 2019 году - 0 ед./км;

в 2020 году - 0 ед./км;

в 2021 году - 0 ед./км;

в 2022 году - 0 ед./км;

в 2023 году - 0 ед./км;

в 2024 году - 0 ед./км;

в 2025 году - 0 ед./км;

в 2030 году - 0 ед./км;

в 2035 году - 0 ед./км;

замена ветхих тепловых сетей:

в 2019 году - 0 километра;

в 2020 году – 0,186 километра;

в 2021 году - 0,283 километра;

в 2022 году - 0 километра;

в 2023 году - 0 километра;

в 2024 году - 0 километра;

в 2025 году - 0 километра;

в 2030 году - 0 километра;

в 2035 году - 0 километра;

К 2026 году ожидается достижение следующего целевого индикатора и показателя - количество построенных объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям Мариинско-Посадского района Чувашской Республики:

в 2019 году - 0 объектов;

в 2020 году - 0 объектов;

в 2021 году - 0 объекта;

в 2022 году - 0 объекта;

в 2023 году - 0объекта;

в 2024 году - 0 объекта;

в 2025 году - 0 объекта.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов в сфере модернизации коммунальной инфраструктуры.

# Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

На реализацию поставленной цели и решение задач подпрограммы направлены два основных мероприятия.

Основное мероприятие 1. Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг.

Реализация указанного мероприятия обеспечит снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры и уменьшение потерь при передаче энергоресурсов.

Мероприятие 1.1. Реализация отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Основное мероприятие 2. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

Реализация указанного мероприятия обеспечит проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.

Мероприятие 2.1. Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами.

Мероприятие 2.2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам

финансирования, этапам и годам реализации подпрограммы)

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местных бюджетов Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 2 406,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местных бюджетов – 163,4 тыс. рублей.

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы – 2 406,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 2 406,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в [приложении](#sub_3100) к подпрограмме.

Приложение к [подпрограмме](#sub_3000) "Модернизация коммунальной  
инфраструктуры на территории Мариинско-Посадского  
района Чувашской Республики"  
муниципальной программы Мариинско-Посадского  
района Чувашской Республики  
"Модернизация и развитие сферы  
жилищно-коммунального хозяйства"

# Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики" муниципальной программы Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики, основного мероприятия, мероприятия | Задача подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код [бюджетной классификации](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71871578&sub=1000) | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | [раздел](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71871578&sub=15000), подраздел | [целевая статья расходов](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71871578&sub=16000) | группа (подгруппа) [вида расходов](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71871578&sub=17000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики" |  | ответственный исполнитель - администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | 903 | 0501  0502 | А110119760  А110372770 А110372950 | 240 | всего | 2406,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0502 | А110119760 | 240 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2242,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0501 | А110372770 А110372950 | 240 | местные бюджеты | 163,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг | модернизация коммунальной инфраструктуры | ответственный исполнитель - администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | 903 | 0502 | А110119760 | 240 | всего | 2242,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0502 | А110119760 | 240 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2242,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал | | | | | | | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км, ед./км | | | | | | | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена ветхих тепловых сетей, км | | | | | | | х | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Мероприятие 1.1 | Реализация отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами |  | ответственный исполнитель - администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | 903 | 0502 | А110119760 | 240 | всего | 2242,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0502 | А110119760 | 240 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2242,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2 | Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | модернизация коммунальной инфраструктуры | ответственный исполнитель - администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | 903 | 0501 | А110372770 А110372950 | 240 | всего | 163,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0501 | А110372770 А110372950 | 240 | местные бюджеты | 163,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. | Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами |  | ответственный исполнитель - администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | 903 | 0501 | А110372950 | 240 | всего | 118,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0501 | А110372950 | 240 | местные бюджеты | 118,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности |  | ответственный исполнитель - администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | 903 | 0501 | А110372770 | 240 | всего | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0501 | А110372770 | 240 | местные бюджеты | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение  
к муниципальной программе Мариинско-Посадского  
района Чувашской Республики  
"Модернизация и развитие сферы  
жилищно-коммунального хозяйства"

# Подпрограмма "Обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики качественной питьевой водой" муниципальной программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"

# Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики |
| Цели подпрограммы | - | повышение качества питьевой воды для населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики;  улучшение социально-экологической обстановки на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики;  восстановление источников питьевого водоснабжения |
| Задачи подпрограммы | - | повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий;  повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;  предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:  доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети - 20 процентов;  доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети - 22 процента;  доля населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, - 87 процентов;  доля населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, обеспеченного централизованными услугами водоотведения, - 20 процентов;  доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод - 100 процентов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2019 - 2035 годы: |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 27 013,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 27 013,8 тыс. рублей;  в 2020 году - тыс. рублей;  в 2021 году - тыс. рублей;  в 2022 году - тыс. рублей;  в 2023 году - тыс. рублей;  в 2024 году - тыс. рублей;  в 2025 году - тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики – 27 013,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 27 013,8 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;  местного бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году -0,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;  Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | реализация подпрограммы должна обеспечить:  увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности;  повышение доступности для населения услуг централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;  сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным уменьшением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;  увеличение доли сточных вод, соответствующих нормативам. |

# Раздел I. Цели подпрограммы, общая характеристика участия органов местного самоуправления сельских поселений в реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

повышение качества питьевой воды для населения Чувашской Республики;

улучшение социально-экологической обстановки на территории Чувашской Республики;

восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения поставленных целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий;

повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения.

В реализации подпрограммы по согласованию участвуют органы местного самоуправления сельские поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.

# Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели:

удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;

доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети;

доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети;

доля населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

доля населения Чувашской Республики, обеспеченного централизованными услугами водоотведения;

доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям:

в 2019 году - 22,6 процента;

в 2020 году - 21,9 процента;

в 2021 году - 21,1 процента;

в 2022 году - 20,4 процента;

в 2023 году - 19,5 процента;

в 2024 году - 18,6 процента;

в 2025 году - 17,7 процента;

в 2030 году - 14,2 процента;

в 2035 году - 10,0 процента;

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:

в 2019 году - 13,8 процента;

в 2020 году - 13,7 процента;

в 2021 году - 13,1 процента;

в 2022 году - 12,3 процента;

в 2023 году - 11,6 процента;

в 2024 году - 11,0 процента;

в 2025 году - 10,4 процента;

в 2030 году - 7,3 процента;

в 2035 году - 4,0 процента;

доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети:

в 2019 году - 36 процента;

в 2020 году - 35 процента;

в 2021 году - 34 процента;

в 2022 году - 32 процента;

в 2023 году - 31 процента;

в 2024 году - 30 процента;

в 2025 году - 28 процента;

в 2030 году - 24 процента;

в 2035 году - 20 процента;

доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети:

в 2019 году - 33 процента;

в 2020 году - 32 процента;

в 2021 году - 31 процента;

в 2022 году - 31 процента;

в 2023 году - 30 процента;

в 2024 году - 29 процента;

в 2025 году - 28 процента;

в 2030 году - 26 процента;

в 2035 году - 22 процента;

доля населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения:

в 2019 году - 78 процента;

в 2020 году - 78 процента;

в 2021 году - 79 процента;

в 2022 году - 80 процента;

в 2023 году - 82 процента;

в 2024 году - 86 процента;

в 2025 году - 87 процента;

в 2030 году - 88 процента;

в 2035 году - 90 процента;

доля населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, обеспеченного централизованными услугами водоотведения:

в 2019 году - 17 процента;

в 2020 году - 18 процента;

в 2021 году - 18 процента;

в 2022 году - 18 процента;

в 2023 году - 19 процента;

в 2024 году - 19 процента;

в 2025 году - 19 процента;

в 2030 году - 20 процента;

в 2035 году - 20 процента;

доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод:

в 2019 году - 100 процента;

в 2020 году - 100 процента;

в 2021 году - 100 процента;

в 2022 году - 100 процента;

в 2023 году - 100 процента;

в 2024 году - 100 процента;

в 2025 году - 100 процента;

в 2030 году - 100 процента;

в 2035 году - 100 процента.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

# Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

На реализацию поставленных целей и решение задач подпрограммы направлено четыре основных мероприятия.

Основное мероприятие 1. Водоотведение и очистка бытовых сточных вод.

Мероприятие 1.1. Строительство сетей водоотведения и очистных сооружений для обеспечения территории, примыкающей к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г. Мариинский Посад Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.

В рамках выполнения основного мероприятия предполагается осуществить строительство очистных сооружений бытовых сточных вод и сетей канализации в населенных пунктах Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.

# Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, этапам и годам ее реализации)

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики, средств местных бюджетов и бюджета сельских поселений.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 27 013,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 27 013,8 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей,

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы 27 013,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 27 013,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2022 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2023 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0  тыс. рублей;

в 2025 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах -  0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах -  0,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 27 013,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 27 013,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;

местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в [приложении](#sub_5100) к подпрограмме.

Приложение  
к [подпрограмме](#sub_5000) "Обеспечение населения  
Мариинско-Посадского района Чувашской  
Республики качественной питьевой водой"  
муниципальной программы Мариинско-Посадского  
района Чувашской Республики  
"Модернизация и развитие сферы  
жилищно-коммунального хозяйства"

# Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики качественной питьевой водой" муниципальной программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики, основного мероприятия, мероприятия | Задача подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код [бюджетной классификации](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71871578&sub=1000) | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | [раздел](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71871578&sub=15000), подраздел | [целевая статья расходов](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71871578&sub=16000) | группа (подгруппа) [вида расходов](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71871578&sub=17000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | "Обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  | ответственный исполнитель - администрация Мариинско-Посадского района - органы местного самоуправления сельские поселения Мариинско-Посадского района\* | 903 | 0502 | А1303S8940 | 520 | всего | 27 013,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0502 | А1303S8940 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 27 013,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Улучшение социально-экологической обстановки на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Водоотведение и очистка бытовых сточных вод | предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения | ответственный исполнитель - Администрация Мариинско-Посадского района | 903 | 0502 | А1303S8940 | 520 | всего | 27 013,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0502 | А1303S8940 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 27 013,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети, процентов | | | | | | | х | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| Доля населения Чувашской Республики, обеспеченного централизованными услугами водоотведения, процентов | | | | | | | х | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, процентов | | | | | | | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятие 1.1 | Строительство сетей водоотведения и очистных сооружений для обеспечения территории, примыкающей к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г. Мариинский Посад Мариинско-Посадского района Чувашской Республики |  | ответственный исполнитель - Администрация Мариинско-Посадского района | 903 | 0502 | А1303S8940 | 520 | всего | 27 013,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0502 | А1303S8940 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 27 013,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |