Перечень дворовых и общественных территорий, благоустраиваемых в 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | **Наименование объекта**  | **Дата заключения государственного (муниципального) контракта** | **Исполнитель работ по контракту** | **Дата начала работ по контракту**  | **Дата завершения работ по контракту** | **Работы завершены/не завершены** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики» на 2018-2024 годы** |  |  |  |  |  |
|  | город НовочебоксарскРемонт пешеходных дорожек на Аллее Славы в городе Новочебоксарск Чувашской РеспубликиБлагоустройство сквера в районе Верхней Волжской набережной города Новочебоксарска Чувашской РеспубликиОбустройство спортивной площадки на территории Ельниковской Рощи города Новочебоксарска Чувашской РеспубликиРемонт пешеходных зон в Ельниковской роще города Новочебоксарска Чувашской Республики | 20.06.201918.06.201911.06.201919.06.2019 |  ООО "Альтдорстрой"ООО "Альянсгрупп"ООО "Романа"ООО "Дорстройсервис" | 20.06.201918.06.201911.06.201919.06.2019 | 19.07.201919.08.201910.07.201902.08.2019 | завершеныНе завершенызавершенызавершены |