Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по модернизации системы тепло-водоснабжения и водоотведения Аликовского района Чувашской Республики на 2020-2030 годы

Администрация Аликовского района Чувашской Республики                      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по модернизации системы тепло-водоснабжения и водоотведения Аликовского района Чувашской Республики на 2020-2030 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы администрации

Аликовского района                                                                                П.П. Павлов

Приложение 
к постановлению администрации
Аликовского района
           от 19.10.2020 г.   №924

| План мероприятий («дорожная карта») по модернизации системы тепло-водоснабжения и водоотведения Аликовского района Чувашской Республики на 2020-2030 годы |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес нахождения объекта | Год реализации объекта | Оценочная сметная стоимость разработки ПСД, тыс. рублей | Оценочная стоимость СМР, тыс.рублей | Оценочные укрупненные объемы СМР (протяженность сетей, мощность объектов) | Ответственные исполнители | Включено в схему тепло или водоснабжен. (да/нет) | Стадия выполнения мероприятия |
| Теплоснабжение |
| Аликовское с.п. |
| 1 | Строительство блочно- модульной газовой котельной №1 | с. Аликово ул. Парковая 4а | 2023 | 1 200,00 | 19 500,00 | 2,6 МВт | Администрация Аликовского района | да | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 2 | Строительство блочно- модульной газовой котельной №2 | с. Аликово ул. Парковая 15а | 2022 | 1 200,00 | 27 500,00 | 3,14 МВт | Администрация Аликовского района | да | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 3 | Реконструкция теплотрассы d 50-150мм от котельной №1 | с. Аликово | 2023 | 900,00 | 9 500,00 | 1,470 км | Администрация Аликовского района | да | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 4 | Реконструкция теплотрассы d 50-150мм котельная №2 | с. Аликово | 2022 | 1 500,00 | 23 600,00 | 4,520 км | Администрация Аликовского района | да | Стадия подготовки задания на проектирование |
| итого по теплоснабжению | 4 800,00 | 80 100,00 |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| Аликовское с.п. |
| 1 | Реконструкция канализационной системы в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики | с. Аликово | 2021 | 2728,0 | 43619,49 | 400м3/сут | Администрация Аликовского района | да | ПСД разработана, на рассмотрении в госэкспертизе |
| 2 | Реконструкция коллекторв (d100-150мм), в с. Аликово | с. Аликово | 2022 | 950,0 | 5800,00 | 0,600 км | Администрация Аликовского района | да | Стадия подготовки задания на проектирование |
| итого по водоотведению | 3 678,00 | 49 419,49 |  |  |  |  |
| Водоснабжение |
| Аликовское с.п. |
| 1 | Реконструкция водопровода (d 63-100мм) в с. Аликово | с. Аликово | 2023 | 1100,0 | 6200,0 | 0,800 км | Администрация Аликовского района | да | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 2 | Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в с. Аликово | с. Аликово | 2023 | 8400,0 | 56900,0 | 7 водозаборных скважин | Администрация Аликовского района | да | Стадия подготовки задания на проектирование |
| Большевыльское с.п. |
| 1 | Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Большевыльском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики | Большевыльское с.п. | 2025 | 4800,0 | 32514,0 | 4 водозаборных скважин | Администрация Большевыльского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| Шумшевашское с.п. |
| 1 | Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Шумшевашском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики | Шумшевашское с.п. | 2023-2025 | 13200,00 | 89414,00 | 11 водозаборных скважин | Администрация Шумшевашского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 2 | Водоснабжение д. Якейкино Аликовского района Чувашской Республики | д. Якейкино | 2023 | 2896,64 | 14866,65 | 0,990 км | Администрация Шумшевашского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 3 | Водоснабжение д. Лотра- Багиши Аликовского района Чувашской Республики | д. Лотра- Багиши | 2024 | 2496,67 | 14734,14 | 0,854 км | Администрация Шумшевашского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 4 | Водоснабжение д. Элекейкино Аликовского района Чувашской Республики | д. Элекейкино | 2025 | 2603,12 | 14769,41 | 0,890 км | Администрация Шумшевашского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 5 | Водоснабжение с. Большое Ямашево Аликовского района Чувашской Республики | с. Большое Ямашево | 2026 | 3750,00 | 28630,00 | 4,520 км | Администрация Шумшевашского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| Раскильдинское с.п. |
| 1 | Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Раскильдинском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики | Раскильдинское с.п. | 2024 | 2400,00 | 16257,00 | 2 водозаборные скважин | Администрация Раскильдинского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 2 | Водоснабжение с. Раскильдино Аликовского района Чувашской Республики | с. Раскильдино | 2025 | 3 768,32 | 15155,44 | 1,288 км | Администрация Раскильдинского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 3 | Водоснабжение д. Тури-Выла Аликовского района Чувашской Республики | д. Тури-Выла | 2026 | 5975,79 | 15886,77 | 2,043 км | Администрация Раскильдинского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| Тенеевское с.п. |
| 1 | Водоснабжение д. Эренары Аликовского района Чувашской Республики | д. Эренары | 2023 | 3420,01 | 15040,05 | 1,169 км | Администрация Тенеевского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 2 | Водоснабжение с. Тенеево и д. Кармалы Аликовского района Чувашской Республики | с. Тенеево и д. Кармалы | 2024 | 3494,89 | 15064,85 | 1,195 км | Администрация Тенеевского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| Илгышевское с.п. |
| 1 | Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Илгышевском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики | Илгышевское с.п. | 2025 | 2400,00 | 16257,00 | 2 водозаборные скважин | Администрация Илгышевского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 2 | Водоснабжение д. Изванкино и д. Яжуткино Аликовского района Чувашской Республики | д. Изванкино и д. Яжуткино | 2026 | 4094,59 | 15263,53 | 1,400 км | Администрация Илгышевского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| Таутовское с.п. |
| 1 | Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Таутовском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики | Таутовское с.п. | 2026 | 2400,00 | 16257,00 | 2 водозаборные скважин | Администрация Таутовского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 2 | Водоснабжение д. Таутово Аликовского района Чувашской Республики | д. Таутово | 2023 | 3626,94 | 15108,60 | 1,240 км | Администрация Таутовского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 3 | Водоснабжение д. Шерашево Аликовского района Чувашской Республики | д. Шерашево | 2024 | 3359,15 | 15019,88 | 1,148 км | Администрация Таутовского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 4 | Водоснабжение д. Хоравары и д. Павлушкино Аликовского района Чувашской Республики | д. Хоравары и д. Павлушкино | 2025 | 3233,78 | 14978,35 | 1,105 км | Администрация Таутовского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 5 | Водоснабжение ул. Томкинской, ул. Свердлова д. Малые Туваны Аликовского района Чувашской Республики | ул. Томкинской, ул. Свердлова д. Малые Туваны | 2026 | 4057,85 | 15251,36 | 1,387 км | Администрация Таутовского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 6 | Водоснабжение ул. Хирлеп д. Малые Туваны Аликовского района Чувашской Республики | ул. Хирлеп д. Малые Туваны | 2027 | 2909,05 | 14870,77 | 0,995 км | Администрация Таутовского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| Ефремкасинское с.п. |
| 1 | Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Ефремкасинском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики | Ефремкасинское с.п. | 2024-2026 | 6000,00 | 40642,00 | 5 водозаборных скважин | Администрация Ефремкасинского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 2 | Водоснабжение д. Нижние Татмыши Аликовского района Чувашской Республики | д. Нижние Татмыши | 2023 | 2877,20 | 14860,21 | 0,984 км | Администрация Ефремкасинского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 3 | Водоснабжение д. Коракши Аликовского района Чувашской Республики | д. Коракши | 2024 | 2931,69 | 14878,27 | 1,002 км | Администрация Ефремкасинского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 4 | Водоснабжение д. Ефремкасы Аликовского района Чувашской Республики | д. Ефремкасы | 2025 | 2396,63 | 14701,00 | 0,819 км | Администрация Ефремкасинского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 5 | Водоснабжение д. Верхние Куганары Аликовского района Чувашской Республики | д. Верхние Куганары | 2026 | 2633,26 | 14779,40 | 0,900 км | Администрация Ефремкасинского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| Яндобинское с.п. |
| 1 | Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Яндобинском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики | Яндобинское с.п. | 2024-2027 | 10800,00 | 73155,00 | 9 водозаборных скважин | Администрация Яндобинского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 2 | Водоснабжение села Юманлыхи Аликовского района Чувашской Республики | с. Юманлыхи | 2023 | 2940,74 | 14881,26 | 1,005 км | Администрация Яндобинского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 3 | Водоснабжение д. Чиришкасы Аликовского района Чувашской Республики | д. Чиришкасы | 2024 | 2896,97 | 14866,76 | 0,990 км | Администрация Яндобинского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 4 | Водоснабжение д. Анаткасы Аликовского района Чувашской Республики | д. Анаткасы | 2025 | 3943,04 | 15213,33 | 1,348 км | Администрация Яндобинского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| Крымзарайкинское с.п. |
| 1 | Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Крымзарайкинском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики | Крымзарайкинское с.п. | 2026 | 2400,00 | 16257,00 | 2 водозаборные скважин | Администрация Крымзарайкинского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 2 | Водоснабжение д. Яргунькино и д. Чердаки Аликовского района Чувашской Республики | д. Яргунькино, д. Чердаки | 2023 | 2400 | 14901,00 | 0,850 км | Администрация Крымзарайкинского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| 3 | Водоснабжение с. Крымзарайкино Аликовского района Чувашской Республики | с. Крымзарайкино | 2024 | 2703,12 | 14800,41 | 0,900 км | Администрация Крымзарайкинского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| Чувашско-Сорминское с.п. |
| 1 | Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Чувашско-Сорминском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики | Чувашско-Сорминское с.п. | 2023-2027 | 9600,00 | 65028,00 | 8 водозаборных скважин | Администрация Чувашско-Сорминского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| Питишевское с.п. |
| 1 | Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Питишевском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики | Питишевское с.п. | 2024-2026 | 6000,00 | 40642,00 | 5 водозаборных скважин | Администрация Питишевского сельского поселения | нет | Стадия подготовки задания на проектирование |
| итого по водоснабжению | 144 909,45 | 828 044,45 |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 153 387,45 | 957 563,94 |  |  |  |  |

# Text boxes

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 19.10.2020     924 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО   РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2020    № 924

с. Аликово