О деятельности по реализации программы инициативного бюджетирования социально-значимых проектов в Аликовском районе в 2019 г. и планах на 2020 г. и поддержке гражданских инициатив

Собрание депутатов Аликовского района Чувашской Республики РЕШИЛО:

- Доклад заместителя главы администрации Аликовского района по строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи - начальника отдела Терентьева А.Ю. о деятельности по реализации программы инициативного бюджетирования социально – значимых проектов в Аликовском районе в 2019 г. и планах на 2020 г. и поддержке гражданских инициатив принять к сведению.

- Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района Чувашской Республики.

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава

Аликовского района                                                                                 Э.К. Волков

О деятельности по реализации программы инициативного бюджетирования социально-значимых проектов в Аликовском районе в 2019 г. и планах на 2020г. и поддержке гражданских инициатив

С 2017 года на территории Чувашской Республики так и в Аликовском районе активно реализуются проекты основанные на местных инициативах в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 30 января 2017 г. № 7 «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах».

Процедура организации и проведения конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов Чувашской Республики определена Порядком проведения конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 22.02.2017 № 71 «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах».

Целями реализации проектов являются:

- содействие в решении вопросов местного значения;

- вовлечение населения в процессы местного самоуправления;

- развитие механизмов инициативного бюджетирования;

- повышение качества предоставления социальных услуг на местном уровне;

- определение наиболее социально значимых проектов для предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Допускаются проекты, удовлетворяющие следующим требованиям:

1) проекты направлены на решение вопросов местного значения и содержат мероприятия по развитию (строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт, создание, обустройство и т.д.) следующих типов объектов общественной инфраструктуры городских и сельских поселений, муниципальных районов:

а) объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, объекты сбора (в том числе раздельного) твердых коммунальных отходов, объекты благоустройства территории населенных пунктов, придомовых территорий многоквартирных домов, объекты уличного освещения;

б) объекты социально-культурной сферы, в том числе сельские дома культуры, школы, детские дошкольные объекты, объекты физической культуры и спорта (спортивные площадки, стадионы и т.д.);

в) места массового отдыха населения;

г) детские и игровые площадки;

д) автомобильные дороги местного значения и сооружения на них;

е) объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

ж) места захоронения;

2) проекты направлены на решение вопросов местного значения и содержат мероприятия по обустройству водных объектов общего пользования:

- очистка водоемов (озер, прудов);

- обустройство водных объектов для обеспечения пожарной безопасности;

3) реализация проекта осуществляется с привлечением средств бюджета муниципального района и (или) сельского поселения, населения, а также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

4) реализация проекта осуществляется в пределах одного финансового года.

На конкурсный отбор от одного сельского поселения может быть представлено несколько проектов, стоимость которых в общей сумме не превышает 10,0 млн. рублей.

С каждым годом данное направление набирает оборот и проявляется повышенный интерес населения в участии реализации проектов основанных на местных инициативах:

2017 год – реализовано 6 проектов;

2018 год – реализовано 10 проектов;

2019 год – реализовано 28 проектов.

В 2019 году все 12 сельских поселений приняли участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Всего от Аликовского района было заявлено 30 проектов, все проекты были отобраны.

По результатам проведенных аукционов и заключенных муниципальных контрактов общий объем финансирования по 30 проектам составил 20 718,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 12 052,0 тыс. рублей, местного бюджета – 6 331,8 тыс. рублей, средства населения и юридических лиц – 2 335,0 тыс. рублей.

Реализовано:

- обустроено 208 площадок для сбора и накопления твердых коммунальных отходов;

- ремонт грунтовых дорог в 4 населенных пунктах протяженностью 2,9 км;

- ремонт 1 сельского клуба;

- 2 памятники участникам ВОВ с благоустройством прилегающей территории;

- ремонт 4 централизованных систем водоснабжения;

- обустройство 2 кладбищ.

Наименование проектов и объем финансирования за 2019 год

| № пп | Наименование проектов | Предусмотрено средств на текущий финансовый год |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе средств |
|  |  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | местного бюджета | населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт здания (устройство крыши здания) Карачуринского сельского дома культуры Ефремкасинского сельского поселения Аликовского района | 2041,2 | 1224,7 | 714,3 | 102,2 |
| 2 | Устройство места массового отдыха жителей и гостей деревни Нижние Хоразаны Аликовского района Чувашской Республики с установкой памятника участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 465,8 | 274,8 | 145,2 | 45,8 |
| 3 | Благоустройство общественного кладбища в деревне Азамат Аликовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | 1317,6 | 656,0 | 550,7 | 110,9 |
| 4 | Установка памятника участникам Великой отечественной Войне в 1941-1945 годах и благоустройство территории около него в д. Питишево Аликовского района Чувашской Республики | 872,9 | 484,0 | 189,9 | 199,0 |
| 5 | Ремонт системы водоснабжения в деревне Пизенеры Шумшевашского сельского поселения Аликовского района | 165,0 | 99,0 | 28,3 | 37,7 |
| 6 | Обустройство контейнерными площадками населенных пунктов Шумшевашского сельского поселения Аликовского района | 1104,1 | 622,4 | 426,0 | 55,7 |
| 7 | Ремонт грунтовой дороги в деревне Пизипово по улице Центральная Питишевского сельского поселения Аликовского района | 310,2 | 186,1 | 62,1 | 62,0 |
| 8 | Организация места сбора и вывоза ТКО на территории Чувашско-Сорминского сельского поселения Аликовского района | 417,3 | 231,0 | 167,1 | 19,2 |
| 9 | Ремонт грунтовой дороги в д. Пизенеры по улице Советская Яндобинского сельского поселения Аликовского района | 727,8 | 436,7 | 141,1 | 150,0 |
| 10 | Ремонт грунтовой дороги в д. Самушкино по улице Гагарина Яндобинского сельского поселения Аликовского района | 1483,1 | 889,9 | 413,2 | 180,0 |
| 11 | Обустройство контейнерными площадками населенных пунктов Яндобинского сельского поселения Аликовского района: с.Яндоба, с.Русская Сорма, д.Самушкино, д.Сатлайкино, д.Пизенеры, д. Анаткасы | 744,2 | 444,2 | 283,6 | 16,4 |
| 12 | Организация места сбора и вывоза ТКО на территории Ефремкасинского сельского поселения Аликовского района | 1447,0 | 868,2 | 551,8 | 27,0 |
| 13 | Организация места сбора и вывоза ТКО на территории Тенеевского сельского поселения Аликовского района | 350,9 | 210,5 | 88,6 | 51,8 |
| 14 | Организация места сбора и вывоза ТКО на территории Раскильдинского сельского поселения Аликовского района | 472,8 | 283,7 | 165,1 | 24,0 |
| 15 | Обустройство контейнерными площадками населенных пунктов Питишевского сельского поселения Аликовского района | 325,4 | 195,2 | 113,3 | 16,9 |
| 16 | Ремонт грунтовой дороги в селе Большая Выла по улицам Ленина и Заворажная Большевыльского сельского поселения Аликовского района | 889,7 | 474,0 | 257,7 | 158,0 |
| 17 | Организация места сбора и вывоза ТКО в с. Большая Выла Большевыльского сельского поселения Аликовского района | 221,8 | 128,2 | 74,3 | 19,3 |
| 18 | Организация места сбора и вывоза ТКО в д.Сириккасы Большевыльского сельского поселения Аликовского района | 64,5 | 35,0 | 23,7 | 5,8 |
| 19 | Ремонт грунтовой дороги в селе Большая Выла по улице Калинина Большевыльского сельского поселения Аликовского района | 1088,6 | 653,1 | 217,8 | 217,7 |
| 20 | Обустройство контейнерными площадками населенных пунктов Илгышевского сельского поселения Аликовского района | 429,6 | 257,8 | 126,9 | 44,9 |
| 21 | Установка контейнерных площадок в населенных пунктах Аликовского сельского поселения Аликовского района | 1181,8 | 709,1 | 337,7 | 135,0 |
| 22 | Ремонт водопроводной сети по ул.Гагарина села Аликово Аликовского района | 582,6 | 296,8 | 186,9 | 98,9 |
| 23 | Обустройство контейнерными площадками населенных пунктов Таутовского сельского поселения Аликовского района | 1025,4 | 598,4 | 319,0 | 108,0 |
| 24 | Ремонт системы водоснабжения в д. Олух-Шумшеваши Шумшевашского сельского поселения Аликовского района | 191,8 | 115,1 | 38,4 | 38,4 |
| 25 | Обустройство контейнерной площадкой в д. Выла Большевыльского сельского поселения Аликовского района | 31,6 | 18,5 | 10,2 | 2,9 |
| 26 | Ремонт водопроводной сети д. Синерь Аликовского сельского поселения Аликовского района | 1300,3 | 780,2 | 260,0 | 260,1 |
| 27 | Обустройство контейнерными площадками населенные пункты: д. Кивкасы, д.Чиршкасы, д. Синькасы, д. Тушкасы, д. Челкасы, д.Ягунькино Яндобинского сельского поселения Аликовского района | 883,4 | 530,0 | 334,0 | 19,4 |
| 28 | Ремонт артезианской скважины по ул. Родина в с. Асакасы Ефремкасинского сельского поселения Аликовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Ремонт артезианской скважины в д. Верхние Татмыши Ефремкасинского сельского поселения Аликовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Благоустройство кладбища деревни Сормпось Мочей Крымзарайкинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | 582,5 | 349,5 | 105,0 | 128,0 |
|  | итого | 20718,8 | 12052,0 | 6331,8 | 2335,0 |

Не реализовано в 2019 году 2 проекта: ремонт артезианских скважин по ул. Родина в с. Асакасы и в д. Верхние Татмыши Ефремкасинского сельского поселения.

В 4 квартале 2019 года администрациями сельских поселений активно начата работа по реализации проектов инициативного бюджетирования на 2020 год. В декабре 2019 года администрации сельских поселений приняли участие в конкурсном отборе проектов на 2020 год. Всего в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики представлено 38 проектов на общую сумму 57,4 млн. рублей.

Основные направления:

- Ремонт грунтовых дорог 23 проекта;

- Ремонт уличных водопроводных систем 2 проекта;

- Установка и ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны 1 проект;

- Благоустройство кладбищ 3 проекта;

- Очистка и благоустройство 9 противопожарных водоема.

Согласно выставленного Минсельхозом Чувашии протокола заседания конкурсной комиссии конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах от 09.12.2019 года по Аликовскому району отобрано 28 проектов из 38 подлежащих финансированию в 2020 году. В перечень не вошли 10 проектов по ремонту автомобильных дорог.

# Text boxes

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОНĔ

# Элĕк район

# депутатсен Пухăвĕ

# ЙЫШĂНУ

21.02.2020    11 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АЛИКОВСКИЙ  РАЙОН

Собрание депутатов

Аликовского района

#### РЕШЕНИЕ

21.02.2020    № 11

с. Аликово