**Таблица №1**

Инфраструктурные проекты, мероприятия и показатели состояния соответствующих отраслей

в Чебоксарском районе

| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации (мун. район или гор. округ) | Годы реализации | Мощность | Источник финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации | | | | | | | | | | Число жителей, улучшивших условия в результате реализации (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель динамики | ВСЕГО, в т.ч. | Факт 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |
| **Дорожное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство наружного освещения автомобильной дороги Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск на участке км 19+563-км 19+861 с устройством пешеходного перехода на км 19+708 |  | Чебоксарский район | 2020 | 0,298 км; 1 пешеходный переход | Проектные работы завершены | Объем финансирования, млн. руб. | 3,8 |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 3,8 |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство наружного освещения и тротуаров автомобильной дороги Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск на участках км 2+190-км 3+035,км 7+036-км 7+707, км 18+670-км 18+982, км 21+032-км 25+475 с устройством пешеходных переходов на км 2+343, км 2+883, км 7+188, км 7+555, км 9+444 км 18+225, км 24+138, км 25+435 |  | Чебоксарский район | 2024 | 6,26 км; 7 пешеходных переходов | Проектные работы завершены | Объем финансирования, млн. руб. | 35 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 35 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство наружного освещения и тротуаров автомобильной дороги "Вятка" - пос.Северный на участках км 11+611 - км 14+323, км 15+251 - км 17+278 и км 29+090 - 29+666 с устройством пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения км 16+847 |  | Чебоксарский район | 2025-2026 | 5,30 км; 1 пешеходный переход | Проектные работы завершены | Объем финансирования, млн. руб. | 26,55 |  |  |  |  |  |  | 16 | 10,55 |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 26,55 |  |  |  |  |  |  | 16 | 10,55 |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство наружного освещения автомобильной дороги Атлашево -"Волга" - Марпосад на участке км 0+311 - км 0+548 |  | Чебоксарский район | 2024 | 0,237 км | Проектные работы завершены | Объем финансирования, млн. руб. | 0,66 |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,66 |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство наружного освещения автомобильной дороги Сосновка -Северный-Первомайский на участке км 0+800 - км 1+100 (выборочно) |  | Чебоксарский район | 2027 | 0,3 км | Проектные работы завершены | Объем финансирования, млн. руб. | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство наружного освещения и тртуаров автомобильной дороги "Волга" - Сюктерка на участке 0+068 - км 1+989 (выборочно) |  | Чебоксарский район | 2024 | 1,92 км | Проектные работы завершены | Объем финансирования, млн. руб. | 7,2 |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 7,2 |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство наружного освещения и тротуаров автомобильной дороги "Волга" - Вурманкасы - РГУ "Реабилитационный центр для ветеранов и инвалидов" на участке 0+060 - км 2+277 (выборочно) |  | Чебоксарский район | 2024 | 2,21 км | Проектные работы завершены | Объем финансирования, млн. руб. | 9,3 |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 9,3 |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство наружного освещения и тротуаров автомобильной дороги "Сосновка-Северный-Первомайский" на участке км 0+800-км 1+100 с пешеходным переходом км 1+002 |  | Чебоксарский район | 2026 | 0,30 км; 1 пешеходный переход | Проектные работы завершены | Объем финансирования, млн. руб. | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильная дорога по улицам д.Мошкасы |  | Чебоксарский район | 2024 | 2,21 км | Республиканский бюджет, бюджет Чебоксарского района, местный бюджет | Объем финансирования, млн. руб. | 17,8 |  |  |  |  |  | 17,8 |  |  | 400 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 17,8 |  |  |  |  |  | 17,8 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильная дорога по ул.Дальняя, Кедровая, Весенняя, Светлая, п.Кугеси |  | Чебоксарский район | 2024 | 1,663 км | Республиканский бюджет, бюджет Чебоксарского района, местный бюджет | Объем финансирования, млн. руб. | 13,2 |  |  |  |  |  | 13,2 |  |  | 1500 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 13,2 |  |  |  |  |  | 13,2 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильная дорога по ул.Колхозая в п.Кугеси |  | Чебоксарский район | 2024 | 0,450 км | Республиканский бюджет, бюджет Чебоксарского района, местный бюджет | Объем финансирования, млн. руб. | 3,2 |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  | 400 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 3,2 |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Реконструкции гидротехнического сооружения, расположенного в створе дороги «Чебоксары-Сурское-Кшауши-Студгородок»** |  | Чебоксарский район | 2022 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 31,5 |  |  |  | 31,5 |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 13,5 |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Дорожному хозяйству:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **164,01** |  | **3,80** |  | **45,0** |  | **86,36** | **16,00** | **12,85** |  |
| фед. бюджет | **31,5** |  |  |  | **31,5** |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **132,51** |  | **3,80** |  | **13,5** |  | **86,36** | **16,00** | **12,85** |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЖКХ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоснабжение улиц Тенгеси, Заовражная, Заречная |  | с. Янгильдино Чебоксарского района | 2020 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 9,3 |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 8,8 |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,52 |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводная сеть | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | д. Крикакасы Чебоксарского района | 2020 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 4,7 |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводной сети | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | д. Кибечкасы Чебоксарского района | 2021 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 23,8 |  |  | 23,8 |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводной сети | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | д. Варпоси Чебоксарского района | 2021 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 12,4 |  |  | 12,4 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 12,3 |  |  | 12,3 |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение улицы Шоссейной | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | д. Большие Котяки Чебоксарского района | 2021 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 7,469 |  |  | 7,469 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 7,4 |  |  | 7,4 |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,069 |  |  | 0,069 |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство систем водоснабжения и водоотведения бытовых сточных вод на новых улицах | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | д. Сятракасы Чебоксарского района | 2021-2022 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 98,2 |  |  | 49,1 | 49,1 |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 97,2 |  |  | 48,6 | 48,6 |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 1 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по ЖКХ:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **156,39** |  | **14,32** | **92,97** | **49,10** |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | **154,20** |  | **13,50** | **92,10** | **48,60** |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **2,19** |  | **0,82** | **0,87** | **0,50** |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Здравоохранение** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство поликлиник, амбулаторий, ОВОП  д. Н. Тренькасы | Программа модернизации первичного звена Чувашской Респубюлики | Чебоксарский район | 2023 | на 25 пос.  в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 21,89 |  |  |  |  | 21,89 |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 20,80 |  |  |  |  | 20,80 |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 1,09 |  |  |  |  | 1,09 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство  ФАПов | Чебоксарский район | 2021-2024 | 11 объектов на 180 пос. в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 67,78 |  |  | 14,52 | 10,04 | 5,21 | 38,01 |  |  |  |
| фед. бюджет | 64,39 |  |  | 13,79 | 9,54 | 4,95 | 36,11 |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 3,39 |  |  | 0,73 | 0,5 | 0,26 | 1,9 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **в том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство  ФАП  д. Икково |  | Чебоксарский район | 2021 | 16,4 пос.  в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 4,84 |  |  | 4,84 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 4,59 |  |  | 4,59 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,25 |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство  ФАП  **д . В.Туруново** |  | Чебоксарский район | 2021 | 16,4 пос.  в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 4,84 |  |  | 4,84 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 4,6 |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,24 |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство  ФАП  д. Б.Катраси |  | Чебоксарский район | 2021 | 16,4 пос.  в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 4,84 |  |  | 4,84 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 4,6 |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,24 |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство  ФАП  д. Яранкасы (Василькасинский ФАП) |  | Чебоксарский район | 2022 | 16,4 пос.  в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 5,02 |  |  |  | 5,02 |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 4,77 |  |  |  | 4,77 |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,25 |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство  ФАП  **д. Аркасы** |  | Чебоксарский район | 2022 | 16,4 пос.  в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 5,02 |  |  |  | 5,02 |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 4,77 |  |  |  | 4,77 |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,25 |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство  ФАП  д. К. Чурачики |  | Чебоксарский район | 2023 | 16,4 пос.  в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 5,21 |  |  |  |  | 5,21 |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 4,95 |  |  |  |  | 4,95 |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,26 |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство  ФАП  д. Ойкасы (Синьял-Ойкасинский ФАП) |  | Чебоксарский район | 2024 | 16,4 пос.  в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 7,6 |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  |  |
| фед. бюджет | 7,22 |  |  |  |  |  | 7,22 |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,38 |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство  ФАП  д. Ырашпулах |  | Чебоксарский район | 2024 | 16,4 пос.  в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 7,6 |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  |  |
| фед. бюджет | 7,22 |  |  |  |  |  | 7,22 |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,38 |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство  ФАП  д. Хурынлых |  | Чебоксарский район | 2024 | 16,4 пос.  в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 7,6 |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  |  |
| фед. бюджет | 7,22 |  |  |  |  |  | 7,22 |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,38 |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство  ФАП  д. Шинерпоси |  | Чебоксарский район | 2024 | 16,4 пос.  в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 7,6 |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  |  |
| фед. бюджет | 7,22 |  |  |  |  |  | 7,22 |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,38 |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство  ФАП  д. Сятракасы  (Лапсарское с/п) |  | Чебоксарский район | 2024 | 16,4 пос.  в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 7,61 |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  |  |
| фед. бюджет | 7,23 |  |  |  |  |  | 7,23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конс. бюджет ЧР | **0,38** |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Здравоохранению:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **89,67** |  |  | **14,52** | **10,04** | **27,1** | **38,01** |  |  |  |
| фед. бюджет | **85,19** |  |  | **13,79** | **9,54** | **25,75** | **36,11** |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **4,48** |  |  | **0,73** | **0,5** | **1,35** | **1,9** |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Культура** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство сельского Янгильдинского дома культуры на 150 мест по ул. Школьная, д. 39 | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" | с. Янгильдино Чебоксарского района | 2020 | 150 мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 26,2 |  | 26,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 26 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Салабайкасинского КОЦ Вурман-Сюктерского сельского поселения МБУ «ЦКС» Чебоксарского района |  | Чебоксарский район | 2023 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Синьяльского дома творчества Синьяльского сельского поселения МБУ «ЦКС» Чебоксарского района |  | Чебоксарский район | 2023 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Ураево-Магазьского сельского клуба Атлашевского сельского поселения МБУ «ЦКС» Чебоксарского района |  | Чебоксарский район | 2024 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Большекарачуринского Дома творчетва Лапсарского сельского поселения МБУ «ЦКС» Чебоксарского района |  | Чебоксарский район | 2024 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Ямбарусовского сельского клуба Сирмапосинского сельского поселения МБУ «ЦКС» Чебоксарского района |  | Чебоксарский район | 2024 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Шоркинского Дома фольклора Сарабакасинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики |  | Чебоксарский район | 2021 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Альгешевского сельского клуба МБУ «ЦБС» Чебоксарского района |  | Чебоксарский район | 2024 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Ердовского сельского клуба-музея Атлашевского сельского поселения МБУ «ЦКС» |  | Чебоксарский район | 2023 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Тренькасиснкого дома творчесвта Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района |  | Чебоксарский район | 2024 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 14,0 |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 14,0 |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания Центрального Дома культуры Чебоксарского района МБУ «ЦКС» Чебоксарского района |  | Чебоксарский район | 2025 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Анат-Кинярского сельского дома культуры Вурман-Сюктерского сельского поселения МБУ «ЦКС» Чебоксарского района Чувашской Республики |  | Чебоксарский район | 2021 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Культуре:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **180,20** |  | **26,20** | **8,00** | **32,00** | **25,00** | **74,00** | **15,00** |  |  |
| фед. бюджет | **26,0** |  | **26,00** |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **154,2** |  | **0,20** | **8,00** | **32,00** | **25,00** | **74,00** | **15,00** |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Образование** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство объекта "Котлы наружного размещения детского сада МБДОУ "Абашевский детский сад "Хевел" по адресу: ул. Верхняя, д. 34, с. Абашево, Чебоксарского района Чувашской Республики" |  | с. Абашево Чебоксарского района | 2021 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 2,7 |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 2,7 |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объекта "Блочно-модульная котельная детского сада МБДОУ "Хыркасинский детский сад "Звездочка" Чебоксарского района Чувашской Республики" по адресу: ул. Школьная, д. 5,  с. Хыркасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика |  | с. Хыркасы Чебоксарского района | 2021 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство школы в п.Кугеси  на 825 мест |  | п. Кугеси  Чебоксарский район | 2021 | на 825  мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство школы в д. Большие Карачуры  на 154 мест |  | д.Б.Карачуры  Чебоксарского района | 2021 | на 154  мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Образованию:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **658,7** |  |  | **658,7** |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **658,7** |  |  | **658,7** |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пожарная безопасность** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Решение проблемных вопросов противопожарной безопасности в населенных пунктах района |  | Ишакское сельское поселение | 2020 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 1,35 |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 1,35 |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Пожарной безопасности:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **1,35** |  | **1,35** |  |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **1,35** |  | **1,35** |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Физическая культура и спорт** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Ишлеи Чебоксарского района Чувашской Республики" | Региональный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" | с. Ишлеи Чебоксарского района | 2021 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 176,1 |  |  | 176,1 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 144,9 |  |  | 144,9 |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 31,2 |  |  | 31,2 |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство футбольного поля в  с. Ишлеи |  | с. Ишлеи Чебоксарского района | 2020 |  | ПСД разработан  Стадия проведения процедуры закупки | Объем финансирования, млн. руб. | 46,217 |  | 46,217 |  |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 46,217 |  | 46,217 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство стадиона-площадки  п. Кугеси |  | п. Кугеси  Чебоксарского района | 2021 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 46,217 |  |  | 46,217 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 46,217 |  |  | 46,217 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тропы здоровья в п.Кугеси |  | п. Кугеси  Чебоксарского района | 2025 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 22,447 |  |  |  |  |  |  | 22,447 |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 22,447 |  |  |  |  |  |  | 22,447 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытие женского фитнес-зала (новый проект 4этаж Детско-юношеской спортивной школы «Центр спорта и здоровья «Улап» |  | п. Кугеси  Чебоксарского района | 2021 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 3,2 |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 3,2 |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт душевых и санузлов в Детско-юношеской спортивной школе «Центр спорта и здоровья «Улап» Чебоксарского района |  | п. Кугеси  Чебоксарского района | 2020 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 0,825 |  | 0,825 |  |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,825 |  | 0,825 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Физической культуре и спорту:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **209,925** |  | **30,625** | **179,3** |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | **144,90** |  |  | **144,90** |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **65,025** |  | **30,625** | **34,4** |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Чебоксарскому району:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **1460,25** |  | **76,295** | **953,49** | **136,14** | **52,10** | **198,37** | **31,0** | **12,85** |  |
| фед. бюджет | **441,79** |  | **39,50** | **250,79** | **89,64** | **25,75** | **36,11** |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **1018,46** |  | **36,795** | **702,70** | **46,50** | **26,35** | **162,26** | **31,0** | **12,85** |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |