**Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2020/2021 года**

В целях своевременной и качественной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чебоксарского района к работе в зимних условиях, а также устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2020/2021 года администрация Чебоксарского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года (приложение № 1) (далее - План мероприятий).

 2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства управления общественной инфраструктуры администрации Чебоксарского района совместно с администрациями сельских поселений Чебоксарского района рекомендовать обеспечить:

выполнение Плана мероприятий, объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года (приложение №2), объемов замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на 2020 год (приложение №3), представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2020/2021 год (приложение №4);

завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зим­ний период потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии), теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 15 сентября 2020 года;

принятие мер по погашению просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, тепловую, электрическую энергию) до 15 сентября 2020 года;

завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии до 15 сентября 2020 года, теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 1 ноября 2020 года;

получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2020/2021 годов до 15 ноября 2020 года.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства управления общественной инфраструктуры администрации Чебоксарского района совместно с администрациями сельских поселений Чебоксарского района осуществлять в
июне – октябре 2020 года контроль за исполнением Плана мероприятий.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства управления общественной инфраструктуры администрации Чебоксарского района с 1 сентября 2020 года обеспечить регулярное информирование населения о готовности объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства Чебоксарского района к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Чебоксарского района от 15 мая 2019 г. № 454 «Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2019/2020 года».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел жилищно-коммунального хозяйства управления общественной инфраструктуры администрации Чебоксарского района.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Чебоксарского района.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации | Н.Е.Хорасёв |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Чебоксарского района

от №

(приложение № 1)

# П Л А Н

**мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического**

**комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы**

**к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комиссии по обеспечению готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года | до 20 июня 2020 г. | Отдел ЖКХ администрации |
| 2. | Выполнение установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2020 г. | Администрации сельских поселений района\* |
| 3. | Выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года потребителей тепловой энергии | до 15 сентября 2020 г. | Администрации сельских поселений района\* |
| 4. | Выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020/2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций  | до 15 сентября 2020 г. | Администрации сельских поселений района\* |
| 5. | Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 г., регистрационный №28269):  |  |  |
|  | потребителей тепловой энергии  | до 15 сентября 2020 г. | комиссия по обеспечению готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года  |
|  | теплоснабжающих и теплосетевых организаций  | до 1 ноября2020 г. | комиссия по обеспечению готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года   |
| 6. | Получение паспорта готовности сельского поселения к отопительному периоду 2020/2021 года и представление копии в Минстрой Чувашии | до 15 ноября 2020 г. | Администрации сельских поселений района\* |
| 7. | Осуществление мониторинга текущих платежей и погашение задолженности за потребленные подведомственными организациями и организациями жилищно-коммунально­го хозяйства топливно-энергетические ресурсы с предоставлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 18 числа месяца, следующего за отчетным | с 1 октября 2020 г. по 30 апреля 2021 г. | Администрации сельских поселений района\* |
|  |  |  |  |
| 8. | Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 1 октября 2020 г. | Администрации сельских поселений района\* |
| 9. | Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-комму­нального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовка в полном объеме противогололедных реагентов | до 1 октября 2020 г. | Администрации сельских поселений района\* |
| 10. | Организация работы в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб организаций жилищно-комму­нального хозяйства | постоянно | Администрации сельских поселений района\* |
| 11. | Представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года:в Минстрой Чувашии | ежемесячно 1 и 15 числа в период с 1 июля до30 сентября 2020 г. | Отдел ЖКХ администрации |
|  | в Госжилинспекцию Чувашии | еженедельно в период с 1 августа до 30 сентября 2020 г. | Отдел ЖКХ администрации |
| 12. | Своевременное представление информации в Минстрой Чувашии о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная  | ежемесячно 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2020 г. | Отдел ЖКХ администрации |
| 13. | Обеспечение ежедневного представления информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда в Минстрой Чувашии | со дня начала отопительного сезона до полного подключения объектов | Отдел ЖКХ администрации |
| . | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Мероприятия осуществляются по согласованию |  |  |
|  |  | . |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Чебоксарского района

от №

**О Б Ъ Е М Ы**

**капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года**

(единиц)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №пп | Наименование муниципальных районов, городских округов | Объемы капитального ремонта и замены неисправных котлов |
| всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  |  |
| 01. | Чебоксарский район | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Чебоксарского района

от №

# О Б Ъ Е М Ы

**замены ветхих тепловых и водопроводных сетей**

**на 2020 год**

(км)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование муниципальных районов, городских округов | Ветхие тепловые сети в двухтрубном исчислении | Ветхие водопроводные сети |
| всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  |  |  |  |
| 01. | Чебоксарский | 0,84 | 0,84 | 5,759 | 5,759 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к постановлению администрации

Чебоксарского района

от №

**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года**

**по состоянию**

**на «**\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» **2020 г.**

(форма)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района (городского округа), единиц | Промывка и опрессовка, единиц | Заменавнутридомовых сетей, пог. метров | Ремонт | Оформлениепаспортов готовности жилищного фонда, единиц |
| домов | узлов |  во­доснабжения | ка­на­лиза­ции | теплоснабжения  | электроснабжения | газоснабжения | кровель домов, кв. метров | отмост­ков домов, кв. метров | отопительных печей, штук | дымоходов, штук | фасадов, количество домов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления

общественной инфраструктуры администрации Чебоксарского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, дата)