О внесении изменений в Республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы

Кабинет Министров Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы (приложение № 1), утвержденную постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2014 г. № 398, от 24 декабря 2015 г. № 486, от 1 декабря 2016 г. № 496, от 
20 июля 2017 г. № 280, от 30 декабря 2017 г. № 558, от 6 июля 2018 г. № 255, от 15.11.2019 г. № 481).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики 						О. Николаев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от             №

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в Республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы

1. В абзаце третьем раздела II Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы, цифры «5226» заменить цифрами «5234».

2. В Порядке разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014 - 2043 годы (приложение № 2) (далее - Порядок), утвержденном указанным постановлением:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6.  Органы местного самоуправления разрабатывают и утверждают муниципальные планы реализации Программы до 1 июня года, предшествующего плановому периоду»;

дополнить пунктами 8–14 следующего содержания:

«8. Муниципальные планы реализации Программы разрабатываются органами местного самоуправления в соответствии с перечнем многоквартирных домов, включенных в Программу и расчета стоимости на каждый вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту для каждого многоквартирного дома, производимого с использованием размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.

9. В случае если при разработке и утверждении муниципального плана реализации Программы будет установлен факт, что в течение трехлетнего планового периода проведения капитального ремонта подлежат капитальному ремонту две и более внутридомовые инженерные системы, оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, в отношении таких внутридомовых инженерных систем осуществляется одновременно.

10. В целях разработки муниципальных планов реализации Программы органы местного самоуправления в срок до 1 марта года, предшествующего плановому периоду запрашивают у некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - региональный оператор) прогнозируемые объемы поступлений взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора по соответствующему муниципальному образованию.

11. Региональный оператор в течение 10 календарных дней со дня получения запроса направляют информацию о прогнозируемых объемах поступления взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора в целях формирования муниципального плана реализации Программы.

12. В срок до 1 мая года, предшествующего плановому периоду, органы местного самоуправления направляют на согласование региональному оператору проект муниципального плана  реализации Программы с приложением следующих документов:

копии протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с решением о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, включаемом в краткосрочный план;

акты осмотра технического состояния общего имущества в многоквартирных домах, включаемых в краткосрочный план;

дефектные ведомости к акту осмотра технического состояния общего имущества в многоквартирных домах, включаемых в краткосрочный план.

13. Региональный оператор в течение 10 календарных дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, согласовывает проект муниципального плана  реализации Программы и направляет письменное заключение в органы местного самоуправления.

14. В срок до 1 июня года, предшествующего плановому периоду, органы местного самоуправления направляют утвержденные муниципальные планы реализации Программы по форме, утвержденной для Республиканского плана согласно приложению к настоящему Порядку, в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Чувашской Республики (далее - Министерство) и региональному оператору»;

пункт 8 считать пунктом 15;

в пункте 15 слово «ноября» заменить словом «июля»;

дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16. Основаниями для внесения изменений в республиканский и муниципальные планы реализации Программы являются:

перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний (ранний) период, сокращение (дополнение) перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

исключение многоквартирного дома из Программы;

включение многоквартирного дома в Программу;

корректировки стоимости капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на основании разработанной проектно-сметной документации и актов выполненных работ.

если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на специальном счете, не проведен в срок, предусмотренный Программой и краткосрочным планом.».