|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН****КАНАШ РАЙОНĚН****АДМИНИСТРАЦИЙĚ**ЙЫШĂНУ15.05.2020 214 № Канаш хули |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ****КАНАШСКОГО РАЙОНА****ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ15.05.2020 № 214город Канаш |

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Разви-тие строительного комплекса и архитектуры»** |

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 13.02.2018 № 4 «О стратегическом планировании в Чувашской Республике», Уставом Канашского района Чувашской Республики, принятым решением Собрания депутатов Канашского района Чувашской Республики от 17.09.2013 г. №32/1 и в целях создания условий для устойчивого развития территории Канашского района Чувашской Республики, **Администрация Канашского района Чувашской Республики постановляет:**

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P38) Канашского района Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры».

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Филиппову Е.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации района В.Н. Степанов

 Утвержден

 постановлением администрации

 Канашского района Чувашской

 Республики

 от 15.05.2020 № 214

Паспорт муниципальной программы

Канашского района Чувашской Республики

«Развитие строительного комплекса и архитектуры»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики |
| Соисполнитель муниципальной программы | - | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Канашского района Чувашской Республики |
| Участники муниципальной программы | - | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики;Администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики (по согласованию); |
| Подпрограммы муниципальной программы | - | «[Градостроительная деятельность](#P1184) в Канашском районе Чувашской Республики»;[«Снятие административных барьеров в строительстве](#P1512)»;«Обеспечение реализации программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры» |
| Цель муниципальной программы | - | формирование и обеспечение устойчивого развития территории Канашского района Чувашской Республики;создание условий по сокращению административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства;внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границе Канашского района Чувашской Республики |
| Задачи муниципальной программы | - | формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования;мониторинг документов территориального планирования и контроль за реализацией схемы территориального планирования Канашского района Чувашской Республики и местных нормативов градостроительного проектирования (далее - Схема и Нормативы);обеспечение планируемых объектов местного значения документацией по планировке территории;обеспечение своевременной актуализации и приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Канашского района Чувашской Республики;ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики;снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства;описание местоположения границы Канашского района Чувашской Республики в целях их отображения в схеме территориального планирования Канашского района Чувашской Республики |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | - | достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:обеспечение территории Канашского района Чувашской Республики документами территориального планирования - 100 процентов;ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики - 1 единица;доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг - 70 процентов;количество границ между Канашским районом и другими районами Чувашской Республики, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, - 8 единицы |
| Сроки реализации муниципальной программы | - | 2020-2035 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | - | прогнозируемые объем финансирования муниципальной программы в 2020 - 2035 годах составит 2050,0 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году - 2050,0 тыс. рублей;в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;из них средства:федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;местных бюджетов – 2050,0 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году - 2050,0 тыс. рублей;в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;в 2023 году - 0,00 тыс. рублей;в 2024 году - 0,00 тыс. рублей;в 2025 году - 0,00 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. рублей;внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;в 2023 году - 0,00 тыс. рублей;в 2024 году - 0,00 тыс. рублей;в 2025 году - 0,00 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - | реализация муниципальной программы позволит обеспечить:своевременное приведение Схемы, документов территориального планирования Канашского района Чувашской Республики в соответствие с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации и Чувашской Республики, а также по результатам мониторинга реализации указанных документов;своевременное обеспечение объектов местного значения документацией по планировке территории;создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства;доступность и качество предоставляемых государственных услуг, в том числе в электронном виде;ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики. |

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ

КАНАШСКОГО РАЙОНА ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ СРОКОВ

И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Приоритеты реализуемой на территории Канашского района политики в сфере развития строительного комплекса и архитектуры определены указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года», решением Собрания депутатов Канашского района Чувашской Республики от 21.01.2020 № 47/1 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Канашского района Чувашской Республики до 2035 года».

Основным стратегическим приоритетом в области развития строительного комплекса и архитектуры Канашского района Чувашской Республики являются: обеспечение устойчивого развития территорий Канашского района Чувашской Республики, улучшение инвестиционной привлекательности республики путем сокращения административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства.

Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры» (далее - Муниципальная программа) направлена на достижение следующих целей:

формирование и обеспечение устойчивого развития территории Канашского района Чувашской Республики;

создание условий по сокращению административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства;

внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Канашского района Чувашской Республики.

Срок реализации Муниципальной программы - 2020-2035 годы. Поэтапная реализация Муниципальной программы не предусмотрена.

Состав целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных Муниципальной программой. Такой подход использован также при определении состава целевых показателей (индикаторов) подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы (табл. 1).

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цели Муниципальной программы | Задачи Муниципальной программы | Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| формирование и обеспечение устойчивого развития территории Канашского района Чувашской Республики | формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования; | обеспечение территории Канашского района Чувашской Республики документами территориального планирования - 100 процентов |
| мониторинг документов территориального планирования и контроля за реализацией схемы территориального планирования Канашского района Чувашской Республики и местных нормативов градостроительного проектирования |
| внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Канашского района Чувашской Республики | описание местоположения границ Канашского района Чувашской Республики в целях их отображения в Схеме | количество границ между Канашским районом и другими районами Чувашской Республики, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости - 8 единицы |
| создание условий по сокращению административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства | снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства | доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, - 70 процентов |
| ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики | ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики - 1 единица |

[Сведения](#P298) о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов в области развития строительного комплекса и архитектуры.

Раздел II. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Система основных мероприятий является совокупностью взаимосвязанных мер, направленных на достижение поставленных целей и решение задач Муниципальной программы.

Мероприятия Муниципальной программы сформированы с использованием следующих принципов:

нацеленность мероприятий на повышение качества предоставления муниципальных услуг в строительстве;

соответствие мероприятий требованиям основных документов стратегического планирования Чувашской Республики, а также основам документов стратегического планирования Российской Федерации.

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будет осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм: подпрограмма «Градостроительная деятельность в Канашском районе Чувашской Республики», «Снятие административных барьеров в строительстве», «Обеспечение реализации Муниципальной программы Канашского района «Развитие строительного комплекса и архитектуры».

[Подпрограмма](#P1184) «Градостроительная деятельность в Канашском районе Чувашской Республики» предусматривает выполнение двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Устойчивое развитие территорий Канашского района Чувашской Республики, в том числе сельских поселений, посредством территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.

Реализация указанного мероприятия позволит рационально использовать территориальные ресурсы, формировать современный архитектурный облик населенных пунктов.

Основное мероприятие 2. Координатное описание границы Канашского района Чувашской Республики и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границе Канашского района Чувашской Республики.

Мероприятие предусматривает проведение землеустроительных работ в целях координатного описания границы Канашского района и отображения ее в схеме территориального планирования Канашского района.

[Подпрограмма](#P1512) «Снятие административных барьеров в строительстве» предусматривает выполнение двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата.

Создание условий для ведения бизнеса в сфере строительства позволит повысить инвестиционную привлекательность района. В результате роста инвестиций в строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и обустройство земельных участков посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры будет достигнут не только экономический, но и социальный эффект за счет совершенствования организации территорий, организации новых рабочих мест, улучшения социально-демографической ситуации.

Основное мероприятие 2. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики.

Реализация указанного мероприятия позволит обеспечить органы государственной власти Канашского района Чувашской Республики, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры» предполагает обеспечение деятельности администрации Канашского района Чувашской Республики по реализации Муниципальной программы. Финансирование подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики предусмотрено в рамках Муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем».

 Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 3 к Муниципальной программе. Подпрограммы Муниципальной программы приведены в [приложениях №](#P1184) [4](#P1512)-5 Муниципальной программе.

Раздел III. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ)

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий Муниципальной программы из внебюджетных источников могут использоваться различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2020 - 2035 годах составляет 2050,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, местных бюджетов - 2050,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей (табл. 2).

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и годы реализации муниципальной программы | Источники финансирования, тыс. рублей |
| всего | в том числе |
| федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| Всего 2020-2035 годы, в том числе: | 2050,0 | 0,0 | 0,0 | 2050,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 - 2030 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2031 - 2035 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное [обеспечение](#P408) и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении N 2 к настоящей Муниципальной программе.

|  |
| --- |
|    Приложение № 1к Муниципальной программе Канашского района «Развитие строительного комплекса и архитектуры» |

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год | 2035 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры» |
| 1. | Доля муниципальных образований Канашского района Чувашской Республики, обеспеченных документами территориального планирования, градостроительного зонирования, нормативами градостроительного проектирования, от общего количества муниципальных образований Канашского района Чувашской Республики | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Канашском районе Чувашской Республики» |
| 1. | Обеспечение устойчивого развития территорий Канашского района посредством реализации документов территориального планирования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество границ между Канашским районом и другими районами Чувашской Республики, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Подпрограмма «Снятие административных барьеров в строительстве» |
| 1. | Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг | процентов | 30 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2. | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |
| --- |
|  Приложение № 2к Муниципальной программе Канашского района «Развитие строительного комплекса и архитектуры» |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И АРХИТЕКТУРЫ»

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

тыс.руб

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | Задача подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Итого |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа | «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования; ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики; снижение административной нагрузки на застройщиков | Отдел по развитию общественной инфраструктуры; Отдел имуще-ственных и земельных отно-шений; администрации сельских поселений (по согласованию);  | x | x | x | x | всего | 2050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0412 | Ч910173030 | 240 | местный бюджет | 2050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Градостроительная деятельность» | формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования в Канашском районе Чувашской Республики | Отдел по развитию общественной инфраструктуры; Отдел имуще-ственных и земельных отно-шений; администрации сельских поселений (по согласованию); | x | x | x | x | всего | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0412 | Ч910173030 | 240 | местный бюджет | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Устойчивое развитие территорий Канашского района Чувашской Республики в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования | формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования;мониторинг документов территориального планирования и контроля за реализацией схемы территориального планирования Канашского района Чувашской Республики и местных нормативов градостроительного проектирования | Отдел по развитию общественной инфраструктуры; Отдел имуще-ственных и земельных отно-шений; администрации сельских поселений (по согласованию); |  |  |  |  | всего | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 903 | 0412 | Ч910173030 | 240 | местный бюджет | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Обеспечение территории Канашского района Чувашской Республики документами территориального планирования, процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2 | Координатное описание границы Канашского района | описание местоположения границ Канашского района Чувашской Республики в целях их отображения в схеме территориального планирования Канашского района | Отдел по развитию общественной инфраструктуры; Отдел имуще-ственных и земельных отно-шений; администрации сельских поселений (по согласованию); |  |  |  |  | всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0412 | Ч910173030 | 240 | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Количество границ между Канашским районом и другими районами Чувашской Республики, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, единиц |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Подпрограмма | «Снятие административных барьеров в строительстве» | доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, - 70 процентов;ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики - 1 единица | Отдел по развитию общественной инфраструктуры; Отдел имуще-ственных и земельных отно-шений; администрации сельских поселений (по согласованию); | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Оптимизация предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата | снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства | Отдел по развитию общественной инфраструктуры; Отдел имуще-ственных и земельных отно-шений; администрации сельских поселений (по согласованию); |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, - 70 процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2 | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе | ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики; снижение административной нагрузки на застройщиков | Отдел по развитию общественной инфраструктуры; Отдел имуще-ственных и земельных отно-шений; администрации сельских поселений (по согласованию); |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации программы "Развитие строительного комплекса и архитектуры» |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры; Отдел имуще-ственных и земельных отно-шений; администрации сельских поселений (по согласованию);  | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<\*> Мероприятия выполняются по согласованию с исполнителем

|  |
| --- |
|  Приложение № 3к Муниципальной программе Канашского района «Развитие строительного комплекса и архитектуры» |

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского района, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, соисполнители, участники) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Канашского района) | Финансирование, тыс. рублей |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1«Градостроительная деятельность в Канашском районе Чувашской Республики» | Отдел по развитию общественной инфраструктуры; Отдел имущественных и земельных отношений; администрации сельских поселений (по согласованию) | 2020 | 2035 | x | x | 2050,0 |
| Основное мероприятие 1Устойчивое развитие территорий Канашского района Чувашской Республики, в том числе сельских поселений в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования | Отдел по развитию общественной инфраструктуры; Отдел имущественных и земельных отношений; администрации сельских поселений (по согласованию) | 2020 | 2035 | Обеспечение территории Канашского района Чувашской Республики документами территориального планирования, 100 процентов | x | 2050,0 |
| Основное мероприятие 2Координатное описание границы Канашского района | Отдел по развитию общественной инфраструктуры; Отдел имущественных и земельных отношений; администрации сельских поселений (по согласованию) | 2020 | 2035 | Количество границ между Канашским районом и другими районами Чувашской Республики, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, единиц - 4 | x | 50,0 |
| Подпрограмма 2"Снятие административных барьеров в строительстве" | Отдел по развитию общественной инфраструктуры; Отдел имущественных и земельных отношений; администрации сельских поселений (по согласованию) | 2020 | 2035 | x | x | 0,0 |
| Основное мероприятие 1Оптимизация предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата | Отдел по развитию общественной инфраструктуры; Отдел имущественных и земельных отношений; администрации сельских поселений (по согласованию) | 2020 | 2035 | Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, 70 процентов | x | 0,0 |
| Основное мероприятие 2Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе | Отдел по развитию общественной инфраструктуры; Отдел имущественных и земельных отношений; администрации сельских поселений (по согласованию) | 2020 | 2035 | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики, единиц - 1 | x | 0,0 |
| Подпрограмма 3"Обеспечение реализации программы "Развитие строительного комплекса и архитектуры" | Отдел по развитию общественной инфраструктуры; Отдел имущественных и земельных отношений; администрации сельских поселений (по согласованию) | 2020 | 2035 | x | x | 0,0 |
| Итого |  | 2050,0 |

<\*> Мероприятия выполняются по согласованию с исполнителем

|  |
| --- |
|  Приложение № 4к Муниципальной программе Канашского района «Развитие строительного комплекса и архитектуры» |

ПОДПРОГРАММА

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В КАНАШСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района |
| Соисполнитель подпрограммы | - | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Канашского района |
| Цель подпрограммы | - | формирование и обеспечение устойчивого развития территории Канашского района Чувашской Республики;создание условий по сокращению административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства;внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Канашского района Чувашской Республики |
| Задачи подпрограммы | - | формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования;мониторинг документов территориального планирования и контроль за реализацией схемы территориального планирования Канашского района Чувашской Республики и местных нормативов градостроительного проектирования;ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики;снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства;описание местоположения границ Канашского района Чувашской Республики в целях их отображения в схеме территориального планирования Канашского района Чувашской Республики |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:обеспечение территории Канашского района Чувашской Республики документами территориального планирования - 100 процентов;количество границ между Канашским районом и другими районами Чувашской Республики, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, - 8 единицы |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2020-2035 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 2020 - 2035 годах составит 2050,0 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году - 2050,0 тыс. рублей;в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;из них средства:федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;местных бюджетов - 2050,0 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году - 2050,00 тыс. рублей;в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;в 2023 году - 0,00 тыс. рублей;в 2024 году - 0,00 тыс. рублей;в 2025 году - 0,00 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. рублей;внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;в 2023 году - 0,00 тыс. рублей;в 2024 году - 0,00 тыс. рублей;в 2025 году - 0,00 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | реализация муниципальной программы позволит обеспечить:своевременное приведение Схемы, документов территориального планирования в соответствие с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации, а также по результатам мониторинга реализации указанных документов;своевременное обеспечение объектов местного значения документацией по планировке территории;создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства;доступность и качество предоставляемых государственных услуг, в том числе в электронном виде;создание и эксплуатация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики. |

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ, ЗАДАЧИ

И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ

КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ

И КОНТРОЛЬНЫХ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

 Приоритеты и цель подпрограммы определены основными направлениями реализации Стратегии социально-экономического развития Канашского района Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Канашского района Чувашской Республики от 27.01.2020 № 47/1.

 Таким образом, приоритетами в рамках реализации настоящей Подпрограммы являются:

создание условий для устойчивого развития территории Канашского района Чувашской Республики, в том числе развитие сельских поселений;

создание условий для реализации пространственных интересов муниципальных образований и населения Канашского района Чувашской Республики с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Канашского района Чувашской Республики;

мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительной документации Канашского района Чувашской Республики;

стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха;

обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории Канашского района Чувашской Республики;

создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Канашского района Чувашской Республики.

Основными целями Подпрограммы являются:

реализация основных направлений в сфере архитектуры и градостроительной деятельности;

формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования в Канашском районе, направленной на обеспечение реализации конституционных прав граждан на экологически безопасную среду жизнедеятельности, права на жилище, труд и другие социальные гарантии, а также создание комфортных условий проживания населения и устойчивого развития территорий области посредством определения границ населенных пунктов;

улучшение архитектурно-художественного облика населенных пунктов Канашского района Чувашской Республики;

оптимизация предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности для создания условий улучшения инвестиционного климата.

Осуществление поставленных целей требует решения следующих задач:

формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования;

мониторинг документов территориального планирования и контроля за реализацией Схемы и Нормативов;

обеспечение мониторинга своевременной актуализации и приведения в соответствие требованиям действующего законодательства документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований;

ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики;

снижение административной нагрузки на застройщика, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства;

описание местоположения границ Канашского района Чувашской Республики в целях их отображения в схеме территориального планирования.

Срок реализации подпрограммы - 2020-2035 годы. Поэтапная реализация подпрограммы не предусмотрена.

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

(ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Состав целевых индикаторов и показателей Подпрограммы определен исходя из необходимости достижения основных целей и решения задач Подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере градостроительной деятельности и архитектуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы изложены в таблице

Таблица 3

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы

«Градостроительная деятельность в Канашском районе

Чувашской Республики» и «Снятие административных барьеров

в строительстве»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год | 2035 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Канашском районе Чувашской Республики» |
| 1. | Обеспечение территории Канашского района Чувашской Республики документами территориального планирования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Количество границ между Канашским районом и другими районами Чувашской Республики, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| Подпрограмма «Снятие административных барьеров в строительстве» |
| 3. | Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг | процентов | 30 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| 4. | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Достижение целей и решение задач Подпрограммы осуществляется путем выполнения основных мероприятий Подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Развитие территорий Канашского района Чувашской Республики, в том числе сельских поселений в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.

Основным мероприятием предусмотрена реализация мероприятия, которая обеспечит решение территориально-планировочных проблем, позволит рационально использовать территориальные ресурсы, обеспечить базу для формирования информационной системы градостроительной деятельности, обеспечит формирование современного облика комплексной застройки населенных пунктов, природной и ландшафтной среды.

Мероприятие 1.1. Определение основных направлений развития градостроительной и архитектурной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики.

Целью данного мероприятия является формирование градостроительной политики для создания полноценной среды обитания и жизнедеятельности населения Канашского района, рационального использования территорий при градостроительной деятельности, создание условий повышения качества архитектурной деятельности на территории Канашского района.

Основное мероприятие 2. Оптимизация предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата.

Создание условий для ведения бизнеса в сфере строительства позволит повысить инвестиционную привлекательность района. В результате роста инвестиций в строительство, реконструкцию и обустройство земельных участков и других объектов недвижимости будет достигнут не только экономический, но и социальный эффект за счет совершенствования организации территорий, организации новых рабочих мест, улучшения социально-демографической ситуации.

Мероприятие 2.1. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики.

Целью мероприятия является организация систематизированного свода документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений, что позволит обеспечить органы государственной власти, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.

Мероприятие 2.2. Увеличение доли муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, градостроительных планов земельных участков в режиме "одного окна" через МФЦ и в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. N 147-р "О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации" доля услуг в сфере строительства, оказанных муниципальными образованиями в электронном виде, к 2021 году должна составить 70%.

Выдача разрешений на строительство, градостроительных планов земельных участков проводится также через многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

Основное мероприятие 3. Координатное описание границы Канашского района Чувашской Республики и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Канашского района Чувашской Республики.

Целью мероприятия является проведение землеустроительных работ в целях координатного описания границы Канашского района Чувашской Республики.

Сроки реализации данных мероприятий предусмотрены на период 2020-2035 годы.

Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 - 2035 годах составляет 2050,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, местных бюджетов - 2050,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей (табл. 2).

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и годы реализации подпрограммы | Источники финансирования, тыс. рублей |
| всего | в том числе |
| федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| Всего 2020-2035 годы, в том числе: | 2050,0 | 0,0 | 0,0 | 2050,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 - 2030 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2031 - 2035 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

При составлении местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме (не приводится).

|  |
| --- |
|  Приложение № 5к Муниципальной программе Канашского района «Развитие строительного комплекса и архитектуры» |

ПОДПРОГРАММА

«СНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики |
| Соисполнитель подпрограммы |  | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Канашского района Чувашской Республики |
| Цели подпрограммы | - | оптимизация предоставления государственных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата;создание условий для сокращения административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства |
| Задачи подпрограммы | - | снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства;проведение мониторинга соответствия нормативных правовых актов, касающихся проведения процедур в сфере жилищного строительства, законодательству Российской Федерации и законодательству Чувашской Республики;ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | достижение к 2036 году следующих целевых показателей (индикаторов):доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных таких услуг - 70 процентов;ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике - 1 единица |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2020-2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2020 - 2035 годах составляют 0,0 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;из них средства:республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей.Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Канашского района Чувашской Республики |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | создание условий для улучшения инвестиционного климата;снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства;повышение доступности и качества предоставления государственных услуг, в том числе в электронном виде, а также качества исполнения государственных функций;ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике. |

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ,

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Снятие административных барьеров в строительстве» (далее - подпрограмма) является неотъемлемой частью муниципальной программы.

Приоритетом муниципальной политики Канашского района Чувашской Республики в рамках реализации подпрограммы является создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в строительстве.

Цели подпрограммы:

оптимизация предоставления государственных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата;

создание условий для сокращения административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства.

В целях осуществления на территории Канашского района Чувашской Республики единой политики в сфере строительства, предусматривающей устранение административных барьеров, оптимизацию предоставления государственных услуг в области градостроительной деятельности, в рамках реализации подпрограммы необходимо обеспечить взаимодействие между Минстроем Чувашии, администрацией Канашского района и органами местного самоуправления сельских поселений Канашского района Чувашской Республики.

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

(ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных таких услуг;

создание и эксплуатация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных таких услуг:

в 2020 году - 30 процентов;

в 2021 году - 50 процентов;

в 2022 году - 70 процентов;

в 2023 году - 70 процентов;

в 2024 году - 70 процентов;

в 2025 году - 70 процентов;

в 2030 году - 70 процентов;

в 2035 году - 70 процентов;

ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики:

в 2020 году - 1 единица;

в 2021 году - 1 единица;

в 2022 году - 1 единица;

в 2023 году - 1 единица;

в 2024 году - 1 единица;

в 2025 году - 1 единица;

в 2030 году - 1 единица;

в 2035 году - 1 единица.

Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ

И ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Оптимизация предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата.

Создание условий для ведения бизнеса в сфере строительства позволит повысить инвестиционную привлекательность региона. В результате роста инвестиций в строительство и обустройство земельных участков посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры будет достигнут не только экономический, но и социальный эффект за счет совершенствования организации территорий, организации новых рабочих мест, улучшения социально-демографической ситуации.

Мероприятие 1.1. Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства.

Мероприятие 1.2. Увеличение доли муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, градостроительных планов земельных участков в режиме «одного окна», оказываемых через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Чувашской Республики (далее - МФЦ) и в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

Мероприятие 2. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском районе Чувашской Республики.

Целью мероприятия является организация систематизированного свода документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений. Это позволит обеспечить органы государственной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверной информацией, необходимой для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.