**Планы по реализации национального проекта в 2020 году**

В целях безусловного исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Чувашская Республика продолжает принимает участие по трем региональным проектам:

**«Дорожная сеть»;**

**«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;**

**«Безопасность дорожного движения».**

**Общий объем выделенных средств в 2020 году на реализацию трех региональных проектов составлял 2587,6 млн. рублей, из них субсидии федерального бюджета 680,0 млн. рублей и средства консолидированного республиканского бюджета Чувашской Республики 1907,6 млн. рублей** (средства республиканского бюджета 1776,3 млн. рублей и средства местных бюджетов 131,3 млн. рублей).

**2.1) На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2020 году объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики составляет 2 418,3 млн. рублей, в том числе субсидии федерального бюджета – 680,0 млн. рублей** и средства консолидированного республиканского бюджета Чувашской Республики – 1 738,3 млн. рублей (средства республиканского бюджета 1607,0 млн. рублей и средства местных бюджетов 131,3 млн. рублей).

Объем финансирования региональной сети автодорог за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики составляет 1 058,3 млн. рублей.

Объем финансирования местной сети Чебоксарской агломерации составляет 1360,0 млн. рублей, в том числе субсидии федерального бюджета 680,0 млн. рублей, республиканского бюджета 548,7 млн. рублей и средства местных бюджетов 131,3 млн. рублей.

Данные средства планируется направить на увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Чебоксарской агломерации, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности.

**Плановый объем дорожных работ:**

всего объектов - 49, из них: 22 объектов законтрактованы (45%), по оставшимся 27 объектам осуществляются конкурсные процедуры,

*(по региональной сети 22 объекта, законтрактовано – 12 (54%);*

*по Чебоксарской агломерации 27 объекта, законтрактовано – 10 (37%), в том числе:*

*г. Чебоксары – 19 объектов, законтрактовано -4 (21%);*

*г. Новочебоксарск – 4 объекта, законтрактован – 4(100%);*

*Моргаушский район – 2 объекта, законтрактовано – 0;*

*Чебоксарский район – 2 объекта, законтрактовано – 2 (100%))*

ремонт и капитальный ремонт автодорог – 63,6 км, в том числе:

на региональной и межмуниципальной сети автодорог – 44,5 км;

на местной сети автодорог Чебоксарской агломерации – 19,1 км;

строительство наружного освещения – 32 км (на региональной сети), *что позволит улучшить безопасность на дорогах в 23 населенных пунктах, в которых проживает более 29 тыс. человек.*

**В 2020 году планируется увеличить долю соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения до 46,7 % и долю соответствующих нормативным требованиям дорожной сети Чебоксарской агломерации – 68,6 %, в их общей протяженности**.

**2.2) На реализацию регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2020 году объем предусмотренных средства за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики составляет 165,4 млн. рублей**, из них:

на увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – 115,9 млн. рублей (план - 27 камер);

на внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения – 49,5 млн. рублей (план - 1 АПВГК).

По данному региональному проекту также имеются 2 показателя с плановым значением на 2020 год – 20 %:

«доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» - *данный показатель в 2020 году планируется достичь в рамках заключаемых новых государственных контрактов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорогах общего пользования регионального значения*;

«доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» - *данный показатель в 2020 году планируется достичь в рамках заключаемых новых государственных контрактов на ремонт и нанесению горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорогах общего пользования регионального значения*.

**2.3) На реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в 2020 году объем предусмотренных средства за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики составил 3,9 млн. рублей**, в том числе за счет местных бюджетов – 0,1 млн. рублей. Данные средства планируется направить на создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения, приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных возрастных категорий безопасному поведению на дороге.

**Целевым показателем** регионального проекта «Безопасность дорожного движения» **является снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях**, человек на 100 тысяч населения, **– 10,92 чел**. (при базовом значении на 31.12.2017 года 13,0 человек).

**В целях выполнения данного показателя количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 31.12.2020 не должно превышать 133 человек.**

**3. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на обеспечение безопасности дорожного движения**

В соответствии с заключенным от 25.12.2019 между Федеральным дорожным агентством и Кабинетом Министров Чувашской Республики Соглашения № 108-17-2020-017 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, из федерального бюджета в 2020-2022 годах бюджету Чувашской Республики, имеющего целевое назначение, в целях  внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля  за  соблюдением  правил  дорожного  движения (внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек в рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») на 2020-2022 годы предусмотрены иные межбюджетные трансферты, ежегодно по 100,0 млн. рублей.

Дата достижение результата регионального проекта 1 шт. на 01.11.2021 года с сохранением его по 01.11.2024 года.

*(В настоящее время в городе Чебоксары имеется автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), к которой подсоединены 70 светофоров из 140. При реализации ИТС существующая АСУДД города Чебоксары возможно к передаче городу Новочебоксарск).*