Информация

по результатам мониторинга использования средств, выделенных на реализацию региональных проектов на территории Алатырского района, по состоянию на 1 октября 2020 года

На территории Алатырского района по состоянию на 1 октября 2020 года реализуется два национальных проекта:

- Национальный проект «Образование» - реализуется в рамках муниципальной программы Алатырского района «Развитие образования» подпрограмме «Поддержка развития образования» основному мероприятию «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка».

- Национальный проект «Жилье и городская среда» - реализуется в рамках муниципальной программы Алатырского района «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района» подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий» основному мероприятию «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Утвержденные бюджетные назначения, принятые бюджетные обязательства и кассовое исполнение мероприятий региональных проектов на территории Алатырского района по состоянию на 1 октября 2020 года отражены в нижеследующей таблице.

рублей

| Наименование национального проекта | Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год | из них: | Принятые бюджетные обязательства | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения расходов | % принятых бюджетных обязательств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет |  |  |  |  |
| Национальный проект «Образование» | 3183100 | 1287600 | 6500 | 1889000 | 2939248 | 598993,72 | 18,82 | 92,34 |
| Муниципальная программа Алатырского района «Развитие образования» | 3183100 | 1287600 | 6500 | 1889000 | 2939248 | 598993,72 | 18,82 | 92,34 |
| Подпрограмма «Поддержка развития образования» | 3183100 | 1287600 | 6500 | 1889000 | 2939248 | 598993,72 | 18,82 | 92,34 |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | 3183100 | 1287600 | 6500 | 1889000 | 2939248 | 598993,72 | 18,82 | 92,34 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортзала МБОУ «Алтышевская ООШ») | 1333100 | 1287600 | 6500 | 39000 | 1089248 | 0 | 0,00 | 81,71 |
| Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | 1850000 | 0 | 0 | 1850000 | 1850000 | 598993,72 | 32,38 | 100 |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» | 2331194,85 | 2307876,53 | 16318,32 | 7000 | 2331188,41 | 0 | 0,00 | 99,99 |
| Муниципальная программа Алатырского района «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района» | 2331194,85 | 2307876,53 | 16318,32 | 7000 | 2331188,41 | 0 | 0,00 | 99,99 |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | 2331194,85 | 2307876,53 | 16318,32 | 7000 | 2331188,41 | 0 | 0,00 | 99,99 |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2331194,85 | 2307876,53 | 16318,32 | 7000 | 2331188,41 | 0 | 0,00 | 99,99 |
| Благоустройство дворовых и общественных территорий (пос. Киря 0503 A51F255550 540) | 2331194,85 | 2307876,53 | 16318,32 | 7000 | 2331188,41 | 0 | 0,00 | 99,99 |
| ВСЕГО | 5514294,85 | 3595476,53 | 22818,32 | 1896000 | 5270436,41 | 598993,72 | 10,86 | 95,57 |

Исполнение расходов на реализацию национальных проектов на территории Алатырского района составило 10,86% к уровню утвержденных расходов и 11,36% к уровню принятых бюджетных обязательств.

Кассовое исполнение расходов произведено по мероприятиям регионального проекта «Образование» на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в объеме 598993,72 рублей или 32,38% утвержденного объема расходов. Освоение финансовых средств по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей предусматривается произвести в текущем учебном году.

Неисполнение кассовых расходов, предусмотренных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортзала МБОУ «Алтышевская ООШ»), и благоустройство дворовых и общественных территорий (пос. Киря) обусловлено тем, что подрядчиками не полностью выполнены условия по исполнению муниципальных контрактов.

В рамках реализации мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортзала МБОУ «Алтышевская ООШ») проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен контракт с Арсаковым Олегом Николаевичем со стоимостью работ 1106464,70 рублей. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту: с момента заключения по 25 августа 2020 года. В связи с уменьшением объема выполненных работ дополнительным соглашением от 7 октября 2020 года цена контракта установлена в размере 1089248 рублей. Акты выполненных работ   подписаны заказчиком 7 октября 2020 года. Заказчиком направлена заявка в Минобразования Чувашии на открытие финансирования за счет федеральных и республиканских средств. Оплата будет произведена в октябре 2020 года.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администрацией Алатырского района заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 17 января 2020 года №97603000-1-2020-001 на реализацию программ формирования современной городской среды в объеме 2331188,41 рублей. По результатам электронного аукциона по благоустройству дворовых и общественных территорий в пос. Киря Алатырского района заключен контракт с ООО фирма «Гарант» со стоимостью работ 2222480,80 рублей, экономия бюджетных средств составила 108714,05 рублей. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту: с момента заключения по 1 августа 2020 года. До настоящего времени Заказчиком осуществлялась претензионная работа и устранение выявленных нарушений со стороны Подрядчика. Акт о приемке выполненных работ подписан Заказчиком 14 октября 2020 года. Заказчиком направлена заявка в Минстрой Чувашии на открытие финансирования за счет федеральных и республиканских средств. Оплата будет произведена в октябре 2020 года.

На сумму бюджетной экономии в размере 108707,61 рублей заключен договор № 0815600000120000052/1 на устройство уличного освещения сквера Кирского СДК в п.Киря Кирского сельского поселения Алатырского района от 9 октября 2020 года с ООО фирма «Гарант».

В ходе анализа использования бюджетных средств установлено, что основное расходование бюджетных средств осуществляется в IV квартале текущего года, тем самым создаются риски неполного освоения выделенных средств.