Информация

по результатам мониторинга использования средств, выделенных на реализацию региональных проектов на территории Алатырского района,

по состоянию на 1 января 2021 года

В 2020 году на территории Алатырского района осуществлялась реализация двух национальных проектов:

- Национальный проект «Образование» - осуществлялся в рамках муниципальной программы Алатырского района «Развитие образования» подпрограмме «Поддержка развития образования» основному мероприятию «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка».

- Национальный проект «Жилье и городская среда» - осуществлялся в рамках муниципальной программы Алатырского района «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района» подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий» основному мероприятию «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Утвержденные бюджетные назначения, принятые бюджетные обязательства и кассовое исполнение мероприятий региональных проектов на территории Алатырского района по состоянию на 1 января 2021 года отражены в нижеследующей таблице.

рублей

| Наименование национального проекта | Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год | из них: | Принятые бюджетные обязательства | Исполнено на 01.01. 2021 | % исполнения к плану | % исполнения принятых бюджетных обязательств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет |  |  |  |  |
| Национальный проект «Образование» | 1089343,73 | 1078400 | 6500 | 5443,73 | 1089248 | 1089248 | 99,9 | 100 |
| Муниципальная программа Алатырского района «Развитие образования» | 1089343,73 | 1078400 | 6500 | 5443,73 | 1089248 | 1089248 | 99,9 | 100 |
| Подпрограмма «Поддержка развития образования» | 1089343,73 | 1078400 | 6500 | 5443,73 | 1089248 | 1089248 | 99,9 | 100 |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | 1089343,73 | 1078400 | 6500 | 5443,73 | 1089248 | 1089248 | 99,9 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортзала МБОУ «Алтышевская ООШ») 974 0702 Ц71Е250970 610 | 1089343,73 | 1078400 | 5500 | 5443,73 | 1089248 | 1089248 | 99,9 | 100 |
| Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 903 0703 Ц71E275150 620 | 1024477,72 | 0 | 0 | 1024477,72 | 1024477,72 | 1024477,72 | 100 | 100 |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» | 2331188,41 | 2307876,53 | 16318,32 | 6993,56 | 2331188,41 | 2331188,41 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа Алатырского района «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района» | 2331188,41 | 2307876,53 | 16318,32 | 6993,56 | 2331188,41 | 2331188,41 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | 2331188,41 | 2307876,53 | 16318,32 | 6993,56 | 2331188,41 | 2331188,41 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2331188,41 | 2307876,53 | 16318,32 | 6993,56 | 2331188,41 | 2331188,41 | 100 | 100 |
| Благоустройство дворовых и общественных территорий (пос. Киря 0503 A51F255550 540) | 2331188,41 | 2307876,53 | 16318,32 | 6993,56 | 2331188,41 | 2331188,41 | 100 | 100 |
| ВСЕГО | 4445009,86 | 3386276,53 | 22818,32 | 1036915,01 | 4444914,13 | 4444914,13 | 99,9 | 100 |

Исполнение расходов на реализацию национальных проектов на территории Алатырского района составило 99,9% к уровню утвержденных расходов и 100% к уровню принятых бюджетных обязательств.

Кассовое исполнение расходов произведено по мероприятиям регионального проекта «Образование» на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в объеме 1024477,72 рублей или 100% от утвержденного объема расходов и принятых бюджетных обязательств.

Кассовые расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортзала МБОУ «Алтышевская ООШ»), и благоустройство дворовых и общественных территорий (пос. Киря) осуществлены в размере 100% принятых бюджетных обязательств.

В рамках реализации мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортзала МБОУ «Алтышевская ООШ») проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен контракт с Арсаковым Олегом Николаевичем со стоимостью работ 1106464,70 рублей. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту: с момента заключения по 25 августа 2020 года. В связи с уменьшением объема выполненных работ дополнительным соглашением от 7 октября 2020 года цена контракта установлена в размере 1089248 рублей. Акты выполненных работ   подписаны заказчиком 7 октября 2020 года. Оплата произведена в полном объеме - 1089248 рублей, в том числе по платежным поручениям от 26.10.2020 года № 274881 в сумме 1078360,54 рублей и от 27.10.2020 года №277742 в сумме 10887,46 рублей.

В связи с допущенной просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (срок просроченного исполнения обязательств составил 36 календарных дней), Заказчиком в адрес Подрядчика выставлено требование от 08.10.2020 года №21 с суммой претензии 5555,16 рублей. Оплата пени произведена по платежному поручению Арсаковым О.Н. от 08.10.2020 года №76  в сумме 5555,16 рублей.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администрацией Алатырского района заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 17 января 2020 года №97603000-1-2020-001 на реализацию программ формирования современной городской среды в объеме 2331188,41 рублей. По результатам электронного аукциона по благоустройству дворовых и общественных территорий в пос. Киря Алатырского района заключен контракт с ООО фирма «Гарант» со стоимостью работ 2222480,80 рублей, экономия бюджетных средств составила 108714,05 рублей. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту: с момента заключения по 1 августа 2020 года. Акт о приемке выполненных работ подписан Заказчиком 14 октября 2020 года. Заказчиком направлена заявка в Минстрой Чувашии на открытие финансирования за счет федеральных и республиканских средств. Оплата произведена в полном объеме по платежному поручению от 26.10.2020 года №275819 в сумме 2222480,80 рублей.

В связи с допущенной просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (срок просроченного исполнения обязательств составил 68 календарных дней), Заказчиком в адрес Подрядчика выставлено требование от 14.10.2020 года №451 с суммой претензии 21409,90 рублей. Оплата пени произведена по платежному поручению ООО Фирма Гарант от 28.10.2020 гожа №48  в сумме 21409,90 рублей.

На сумму бюджетной экономии в размере 108707,61 рублей заключен договор № 0815600000120000052/1 на устройство уличного освещения сквера Кирского СДК в п.Киря Кирского сельского поселения Алатырского района от 9 октября 2020 года с ООО фирма «Гарант». Оплата выполненных работ осуществлена в полном объеме на основании платежного поручения от 27.10.2020 года №277281 в сумме 108707,61 рублей.