ПРОТОКОЛ

**рабочего совещания по вопросам внедрения и развития АПК «Безопасный город» в Чувашской Республике.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.06.2021 Шупашкар хули |  |  30.06.2021  г. Чебоксары |

|  |  |
| --- | --- |
| Председательствовал: | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, руководитель межведомственнойрабочей группы С.Г. Артамонов |

Присутствовали: О.Н.Яковлев, К.А. Майнина, Л.В. Заволжская,

 С.В. Никитин, С.Г. Павлов

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **Внедрение и развитие АПК «Безопасный город» в Чувашской Республике.**

( Артамонов, Майнина, Яковлев)

* 1. Принять к сведению доклады и выступления участников совещания.
	2. Министерству цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (К.А. Майниной):

подготовить обоснование по численности структурного подразделения БУ «Центр информационных технологий» Мининформполитики Чувашии по вопросам АПК «Безопасный город» на первоначальном этапе создания и предложения о дальнейшем поэтапном увеличении численности работников по мере увеличения объема выполняемых работ

Срок – до 23 июля 2021 года

совместно с Государственным комитетом Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (О.Н. Яковлевым) подготовить и внести изменения в государственную программу Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» (подпрограмму «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики») в части перемещения средств, предусмотренных на разработку технического проекта создания и внедрения опытных участков аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований Чувашской Республики, на Минцифры Чувашии (в виде субсидий БУ «Центр информационных технологий» Мининформполитики Чувашии);

Срок – до 28 июля 2021 года.

* 1. Государственному комитету Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (О.Н. Яковлеву) совместно с Министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (К.А. Майниной):

обратиться в Министерство финансов Чувашской Республики с предложением о внесении изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Чувашской Республики в целях приведения в соответствие с государственной программой Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики»

Срок - до 30 июля 2021 года.

подготовить информацию на имя Главы Чувашской Республики о выполнении поручения от 10 июня 2021 года

 Срок до 9 июля 2021 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики |  | С.Г. Артамонов |