| ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ ШЁМЁРШЁ РАЙОН, |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ШЁМЁРШЁ РАЙОН, ДЕПУТАТСЕН ПУХЁВ, ЙЫШЁНУ «____»___________200 № ____ Шёмёршё ял. |  | ШЕМУРШИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от «17» июля 2008 г № 2 село Шемурша |

О районной целевой адресной программе

«Переселение граждан из   аварийного

жилищного фонда,    расположенного

на территории Шемуршинского района»

на 2008 год

В целях активизации сноса аварийных жилых домов и переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для постоянного проживания, реализации положений Федерального закона   «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»                                               Шемуршинское районное Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1.Утвердить прилагаемую районную целевую адресную программу« Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Шемуршинского района»на 2008 год.

2.Контроль за исполнением решения возложить  на первого заместителя главы администрации - начальника отдела по взаимодействию   с предприятиями АПК, развитию общественной инфраструктуры  и ЖКХ администрации района  Никифорова В.Н.

Глава Шемуршинского района                                                                 Фадеев В.П.

РАЙОННАЯ целевая адресная ПРОГРАММА

«Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Шемуршинского района»

на 2008 год

РАЙОННАЯ целевая адресная ПРОГРАММА

«Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Шемуршинского района» на 2008 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Районная целевая адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Шемуршинского района» на 2008 год |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 865 «О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы»; распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 марта 2006 г. № 35-р; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2008г №15. |
| Заказчик Программы | Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики |
| Основной разработчик Программы | Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики |
| Цель Программы | обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства Чувашской Республики и нормативно правовым актам Шемуршинского района |
| Задачи Программы | формирование механизмов ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из непригодного для постоянного проживания жилья; создание условий для развития территории, на которой сосредоточен ветхий и аварийный жилищный фонд |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | доля граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, в общем количестве граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде в 2008 году составит 65% доля ликвидируемого (сносимого) ветхого и аварийного жилищного фонда в общем количестве аварийного жилищного фонда составит в 2008 году составит 36 % |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2008 -2009 год (один этап) |
| Объемы и источники финансирования | общий объем финансирования Программы – 22,261 млн. рублей, из них средства: федерального бюджета- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства -15,980 млн. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 6,181 млн. рублей; местного бюджета-0,100 млн.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности | социальная эффективность: улучшение жилищных условий граждан, проживающих аварийном жилищном фонде; строительство (приобретение) для граждан, переселяемых из непригодного для проживания жилья, жилых помещений общей площадью не менее 1035,02 кв. метров; экономическая эффективность: создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование мероприятий Программы; развитие территорий поселений путем ликвидации аварийного жилищного фонда. Результаты реализации Программы: переселение 52 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в 2008 году; ликвидация (снос) ветхого и аварийного жилищного фонда общей площадью 1035,02 кв. метров |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Шемуршинского района. Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным периодом предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в отдел по взаимодействию с предприятиями АПК , развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ администрации района. |

I. Характеристика проблем,

на решение которых направлена Программа

Районная целевая адресная  программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Шемуршинского района  Чувашской Республики» на 2008 год (далее – Программа) разработана в целях обеспечения граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Жилищный фонд в Шемуршинского района Чувашской Республике по состоянию на 1 января 2007 г. составляет 380,2 тыс. кв. метров. По техническому состоянию к ветхому и аварийному жилищному фонду отнесено 4,3 тыс. кв. метров, что составляет 1,13 процента от всего имеющегося жилищного фонда. В  многоквартирных жилых домах площадь  ветхого и аварийного жилищного фонда  - 1,383 тыс.кв. м, где  проживает  111 человек. Наибольшее количество ветхого и аварийного жилищного фонда в  расположено в  Шемуршинском сельском поселении в с. Шемурша. В основном это здания постройки 1936–1966 годов с истекшим нормативным сроком эксплуатации, имеющие физический износ 65–75 процентов, не имеющие потребительской стоимости на рынке жилья. Морально и физически устаревшие и не соответствующие установленным санитарным и техническим требованиям здания не подлежат капитальному ремонту или реконструкции, однако занимают значительные площади. Это малоэтажные дома с деревянными и кирпичными стенами, деревянными перекрытиями, неблагоустроенные.

Ветшание жилых зданий произошло из-за невыполнения в соответствии с техническими нормативами планово-предупредительного, текущего и капитального ремонтов вследствие недостаточного финансирования отрасли. Ситуация в муниципальном жилищном фонде ухудшилась в последние годы в связи с приемом в муниципальную собственность ведомственных жилых домов, имеющих большой физический износ.

В Шемуршинском районе с 2005 года реализуется районная целевая программа «Сноса ветхого жилого фонда с. Шемурша Шемуршинского района» на 2005–2010 годы, утвержденная постановлением главы администрации Шемуршинского района от 26 января 2005 г. № 18. Программными мероприятиями предусматривалось поэтапное переселение 159 граждан, снос 2,040 тыс. кв. метров общей площади ветхого и аварийного жилищного фонда. В рамках реализации указанной программы снесено или частично освобождено 0,84 тыс. кв. метров общей площади ветхого и аварийного жилищного фонда, переселено в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, 29 семей, или  92 человек, построено жилья 1,2 тыс. кв. метров.

Районная целевая программа «Сноса ветхого жилого фонда с. Шемурша Шемуршинского района» на 2005–2010 годы не выполнена полностью, так как не было обеспечено финансирование в необходимых объемах.

Проведенное администрацией района социальное исследование семей, проживающих в аварийном жилищном фонде, показало, что более 50 процентов жильцов составляют пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние. При относительно низких доходах основной массы населения и высокой рыночной стоимости жилья большинство жителей не в состоянии самостоятельно приобрести жилье, отвечающее установленным требованиям.

В связи с недостатком средств в местных бюджетах для проведения полной инвентаризации жилищного фонда, формирования маневренного фонда и невозможностью расселения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, законодательства Чувашской Республики в короткие сроки аварийных зданий жилые дома не оформлялись в установленном порядке как аварийные. В связи с этим официальные статистические данные не отражают фактического технического состояния жилищного фонда.

Общая площадь жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, составляет 1035,02 кв. метров, в них проживают 30 семей, или 52 человека.

Настоящая Программа позволит определить пути решения проблемы и привлечения необходимого объема финансовых ресурсов. Программный метод решения проблемы переселения граждан аварийного жилищного фонда позволит обеспечить граждан, проживающих в таких домах, доступным жильем за счет консолидации средств бюджетов всех уровней.

Перечень жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, приведен в приложении № 1.

II. Основная цель, задачи, важнейшие целевые индикаторы

и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики и нормативно правовых актов Шемуршинского района .

Основными задачами Программы являются:

формирование механизмов ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда и переселения граждан из непригодного для постоянного проживания жилья;

создание условий для развития территории, на которой сосредоточен аварийный жилищный фонд.

Настоящая Программа реализуется в 2008-2009 году  (один этап).

# III. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает нормативно-правовое и методологическое обеспечение программы, механизмы использования земельных участков, освободившихся в результате сноса ветхих и аварийных зданий.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2.

3.1. Разработка механизмов оптимального использования

земельных участков, освободившихся в результате сноса  аварийных зданий

В зависимости от объемов жилищного строительства и ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда расселение домов осуществляется:

отселением из отдельных зданий, техническое состояние которых является критическим.

Одним из направлений обновления жилищного фонда являются последовательный снос старого жилищного фонда, возведение на его месте новых зданий, отвечающих по благоустроенности, комфортности проживания установленным требованиям, с переселением в них жильцов из снесенных домов или предоставлением им вторичного жилья.

Одновременно с расселением из аварийных домов в  Шемуршинском районе  должны быть решены задачи по демонтажу (разборке) зданий и переработке (утилизации) конструкций и материалов.

4. Ресурсное обеспечение Программы

4.1. Средства, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы на иные цели. Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней. В соответствии с законодательством Российской Федерации привлечение финансовых средств на реализацию программных мероприятий из федерального бюджета возможно из источников:

-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – в рамках исполнения Федерального закона «О фонде содействия  реформированию  жилищно-коммунального хозяйства»;

-Республиканский бюджет;

-местный бюджет (Приложение 3)

##### V. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Заказчиком Программы является администрация Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – Администрация).

Соисполнителями Программы являются органы местного самоуправления.

Органы местного самоуправления представляют заказчику Программы следующие документы:

нормативный правовой акт (правила, порядок) органа местного самоуправления о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу;

утвержденный список граждан, предполагаемых к переселению, на планируемый год с указанием адреса и физического износа сносимого жилья и адреса предоставляемого взамен сносимого жилья;

акты обследования помещений;

заключения межведомственной комиссии о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания, о признании многоквартирного дома аварийным или ветхим;

наличие утвержденной проектно-сметной документации на объект;

договор аренды земельного участка под строительство, решение о предоставлении земельного участка под строительство или итоговый протокол о проведении аукциона по продаже земельного участка  под строительство.

титульный список стройки на заявленные объекты жилищного строительства на планируемый год.

При  заявленном способе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда как приобретение жилых помещений муниципальным образованием предоставляется письменное подтверждение наличия на рынке вторичного жилья на территории муниципального образования жилых помещений для приобретения в планируемом году.

Заказчик Программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет  администрация Шемуршинского района. Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа  следующего за отчетным периодом предоставляют  информацию о ходе реализации мероприятий Программы  в отдел по взаимодействию с предприятиями АПК, развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ администрации района.

VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее эффективности

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит создание благоприятных условий для наращивания объемов жилищного строительства.

Социальная эффективность:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

строительство (приобретение) для граждан, переселяемых из непригодного для проживания жилья, жилых помещений общей площадью не менее 1035,2  кв. метров.

Экономическая эффективность:

создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование мероприятий Программы;

развитие территорий поселений путем ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда.

Ожидаемыми результатами реализации Программы станут:

переселение 52 граждан, проживающих в  аварийном  жилищном фонде, в 2008 году;

ликвидация (снос) ветхого и аварийного жилищного фонда общей площадью  1035,02  кв. метров.

Планируемые показатели выполнения районной целевой адресной  программы «Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Шемуршинского района» на 2008 год приведены в приложении 4.

Приложение 1

П Е Р Е Ч Е Н Ь

многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и (или) подлежащими сносу 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на 2008 год по Шемуршинскому району.

| № пп | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа | ККоличество граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на момент принятия решения об участии в региональной программе | Дата окончания срока сноса аварийного многоквартирного дома | ППланируемые сроки начала и конца переселения граждан, год | Площадь помещений, кв. метров | Количество помещений | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками жилищного фонда решениями) | Планируемые затраты на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | нежилых помещений, находящихся в частной собственности | по площади помещений, кв. метров | по числу помещений | всего | в том числе | из них за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  |  |  |  |  | жилых помещений | нежилых помещений, находящихся в частной собственности |  | жилых помещений |  | выкуп помещений собственников | мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья | предоставление жилого помещения по договору социального найма | мена на другое вновь построенное помещение | выкуп помещений собственников | мена на помещение, приобретенное на рынке жилья | предоставление жилого помещения по договору социального найма | мена на построенное помещение |  | для выкупа помещений собственников | для приобретения помещений на рынке жилья | для строительства помещений |  |
|  |  |  |  |  |  |  | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности |  |  | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шемуршинское сельское поселение |
| 1. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 33 | заключение комиссии от 29.12.2006 № 8 | 15 | 27.02.2009 | 2008– 2009 | 336,10 | 40,35 |  | 295,75 |  | 8 | 1 |  | 7 |  |  |  | 40,40 | 295,80 |  |  | 1 | 7 | 7,230 |  |  | 7,230 | 5,189 |
| 2. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 29 | заключение комиссии от 29.12.2006 № 3 | 8 | 27.02.2009 | 22008–2009 | 259,52 | 29,18 |  | 230,34 |  | 8 | 1 |  | 7 |  |  |  | 29,18 | 230,34 |  |  | 1 | 7 | 5,581 |  |  | 5,581 | 4,007 |
| 3. | с. Шемурша, ул. Космовского, д. 20 | заключение комиссии от 29.12.2006 № 1 | 21 | 2008–2009 | 22008–2009 | 375,90 | 375,90 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  | 375,90 |  |  |  | 12 |  | 8,084 |  |  | 8,084 | 5,804 |
| 4. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 50 | заключение комиссии от 29.12.2006 № 7 | 8 | 2008–2009 | 22008–2009 | 63,50 | 63,50 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 63,50 |  |  |  | 2 |  | 1,366 |  |  | 1,366 | 0,980 |
|  | Итого 4 дома |  | 52 |  |  | 1035,02 | 508,93 |  | 526,09 |  | 30 | 16 |  | 14 |  |  |  | 508,98 | 526,14 |  |  | 16 | 14 | 22,261 |  |  | 22,261 | 15,980 |

Приложение 2

# П е р е ч е н ь

основных мероприятий по реализации районной целевой  адресной программы «Переселение граждан аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Шемуршинского района» на 2008 год.

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уточнение в рамках муниципальных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда перечня жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | 2008 | Администрация сельских поселений |
| 2. | Проведение аукционов по продаже земельных участков, освобождающихся в результате сноса ветхих и аварийных домов, для новой застройки | 2008-2009 | Отдел экономики администрации района |
| 3. | Размещение муниципального заказа на строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в установленном законодательством Российской Федерации порядке | 2008-2009 | Администрация сельских поселений |
| 4. | Демонтаж домов, подлежащих сносу, освобождение земельных участков для последующего использования | 2008-2009 | Администрация сельских поселений |
| 5. | Информационное обеспечение хода реализации Программы | 2008-2009 | Администрация района и сельских поселений |

Приложение 3

## Объемы финансирования

районной целевой адресной программы «Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Шемуршинского района» на 2008 год.

| Годы | Общая площадь сносимого жилищного фонда, кв. метров | Объемы финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | республиканский бюджет Чувашской Республики | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2008 | 1035,02 | 22261 | 0 | 15980 | 6181 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Всего | 1035,02 | 22261 | 0 | 15980 | 6181 | 100 | 0 |

## Приложение 4

## Планируемые показатели

выполнения республиканской целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» на 2008–2011 годы в 2008 году

| Показатели | Единица измерения | Шемуршинский район |
| --- | --- | --- |
| 1. Число переселенных в результате выполнения мероприятий Программы граждан | человек | 52 |
| 2. Доля граждан, переселенных в отчетном финансовом году в рамках выполнения мероприятий Программы, в общем количестве граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на начало реализации Программы. | % | 65 |
| 3. Количество признанных аварийными многоквартирных домов, из которых граждане переселены в рамках выполнения Программы в 2008 году | строений | 4 |
| 4. Доля аварийных многоквартирных домов, из которых граждане переселены в отчетном финансовом году в рамках выполнения мероприятий Программы | % | 36 |
| 5. Общее число освобожденных жилых помещений в рамках реализации Программы | строений | 30 |
| 6. Доля площади аварийных многоквартирных домов, из которых граждане переселены в отчетном финансовом году в рамках выполнения мероприятий Программы | % | 65 |
| 7. Планируемые затраты на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме: за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии со средней рыночной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилья по Чувашской Республике, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 21 «О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на второй квартал 2008 года» за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» | тыс. рублей | 23,85 17,20 |
| 8. Доля израсходованных Чувашской Республикой средств лимита финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на выполнение мероприятий Программы | % | 1,1 |