Информация по Дорожному хозяйству

Протяженность дорожной сети по Ядринскому району по состоянию на 01.01.2021г. составляет 607,117 км, в том числе 28,4 км – федеральная автомобильная автодорога «М-7 Волга» (без учета длины съездов и развязок), 101,376 км – автодороги республиканского значения, 477,341 км – местного значения (233,485 – районного значения, 237,889- внутрипоселенческие). Из 477,341 км автодорог местного значения 373,214км (78,2%) имеют твердое покрытие. На дорожной сети эксплуатируется 22 моста/3030,72.м. (2шт/1671,9м - на федеральной автодороге (в том числе новый мост – 1242м), 9шт/ 892,02м -на республиканской сети, 11шт/466,8м на местной сети автодорог).

По территории Ядринского района проходят 4 автомобильные дороги республиканского значения: автодорога «Сура» протяженностью 28,89 км, автодорога «Никольское-Ядрин-Калинино» протяженностью 40,884 км, автодорога «Ядрин-Канаш» протяженностью 12,002 км, автодорога «Ядрин-Николаевское-Новые Атаи» протяженностью 19,6 км. Указанные автодороги общей протяженностью 101,376км содержит ООО «ДорТех», балансодержателем является КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии. Работы финансируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики

Участок автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» в границах Ядринского района (км 573 – км 601) обслуживает ООО «Воддорстрой» Работы финансируются за счет средств федерального бюджета, Заказчиком работ является ФКУ Упрдор «Волго-Вятскуправтодор».

Содержание автомобильных дорог районного значения по Ядринскому району осуществляют следующие подрядные организации:

ООО «Перспектива», – содержит 109,646 км автодорог;

ООО «СК «АЛСЕР СТРОЙ»– содержит 51,061 км автодорог;

ООО «Сурстройсервис»– содержит 61,2 км автодорог;

ООО «Автодорсервис»– содержит 36,114 км автодорог.

Общая стоимость заключенных контрактов на содержание автодорог районного значения составляет 23 965,299 тыс. рублей.

Улично-дорожную сеть по г. Ядрин на основании заключенного администрацией Ядринского городского поселения Муниципального Контракта обслуживает Ядринское МПП ЖКХ.

Содержание автодорог в границах населенных пунктов поселений обеспечивается администрациями сельских поселений посредством заключения договоров на их содержание.

На содержание автодорог в границах населенных пунктов поселений в 2021г планируется выделить 3 877,000 тыс. рублей (3489,3 тыс. руб. (респ.) + 387,7 тыс. руб. (местн.)).

На ремонт автодорог в границах населенных пунктов поселений в 2021г планируется выделить 6125,445 тыс. рублей (5512,900 тыс. руб. (респ.) + 612,545 тыс. руб. (местн.)).

На содержание автодорог в границах муниципального района в 2021г планируется выделить 24 411,222 тыс. рублей (21 970,000 тыс. руб. (респ.) + 2 441,122 тыс. руб. (местн.)).

На ремонт автодорог в границах муниципального района в 2020г планируется выделить 13 030,666 тыс. рублей (11 727,600 тыс. руб. (респ.) + 1 303,066 тыс. руб. (местн.)).

На ремонт дворовых территорий и проездов к МКД планируется выделить 1186,422 тыс. рублей (1 127,1 тыс. руб. (респ.) + 59,322 тыс. руб. (местн.)).

Всего на осуществление дорожной деятельности по местной сети автодорог в 2021г предусмотрены финансовые средства в размере 48630,755 тыс. рублей Запланировано отремонтировать 1 дворовую территорию, 2,0 км автодорог поселений; 2,1 км автодорог районного значения.

По автодороге федерального значения в 2021г начато строительство нового (второго)  моста через р. Сура на км 582 автодороги М-7 «Волга». Подрядная организация определена по итогам конкурсного отбора – АО «Дороги и Мосты» (АО «ДиМ»), стоимость объекта составляет более 14,0 млрд. рублей, финансирование строительства объекта предусмотрено на 4 года, срок завершения работ – до 30 ноября 2024г.

Выполнено устройство защитного слоя покрытия на участке км 588 – км 596.

По автодорогам республиканского значения запланированы работы на следующих объектах:

– Ремонт участка автодороги «Никольское-Ядрин-Калинино» на км 5+000 – км 9+300 (в пределах г. Ядрин до моста через р. Сура) протяженностью 4,3 км  с ремонтом тротуаров в г. Ядрин (срок завершения работ - до 30 сентября 2021г), подрядчик ООО «ДорТех», стоимость объекта составляет 65,7 млн. рублей.

- Ремонт участка автодороги «Сура» на км 17+700 – 21+700 общей протяженностью 4,0 км, стоимость работ составляет 55 млн. рублей, подрядчик ООО «СтройКом», срок завершения работ – до 30 сентября 2021г

- Капитальный ремонт автодороги «Никольское-Ядрин-Калинино» на участке км 21+372 – км 31+660 общей протяженностью 10,3 км. Подрядчик определен (ООО «Автодор»), стоимость объекта составляет 456,8 млн. рублей. Финансирование объекта на данный момент предусмотрено на 3 года, срок завершения работ - до 31 октября 2023г.

- Корректировка проектно-сметной документации на строительство автодороги в обход г. Ядрин. Исполнитель – АО «Проектно-сметное бюро» (г. Чебоксары), стоимость работ 10,34 млн. рублей, срок завершения работ – ноябрь 2021г.

- Строительство пункта весового контроля на автодороге «Никольское-Ядрин-Калинино» в районе с. Никольское на съезде с автодороги М-7 для обеспечения контроля за движением большегрузного транспорта (на км 1+700 автодороги, стоимость объекта составляет 47,4 млн. рублей – ПАО «Вымпел-коммуникации», срок завершения работ – октябрь 2021г).

-Разработка проектной документации на устройство искусственного освещения и тротуаров на автодороге «Ядрин-Николаевское-Н.Атаи» по всем населенным пунктам (в н.п. Козловка, Персирланы, Атликасы, М.Шемердяны, Б.Шемердяны, В.Ачаки, Бобылькасы, Николаевское»).

По автодорогам местного (районного) значения:

- Завершен ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к с.Чебаково №2» протяженностью 1,32 км. (стоимость работ по Контракту 5256,905 тыс. рублей) , подрядчик ООО «СК Алсер Строй».

-Завершаются работы по ремонту участка автомобильной дороги "Волга" - Чебаково - Кудаши - Алексеевка" протяженностью 2,8 км. -подъезд д. Кудаши (стоимость работ по Контракту 13098,546 тыс. рублей), подрядчик ООО «Дорсервис», ведется планировка обочин.

-Проведены торги на определение подрядчика по ремонту автодороги "Ядрин-Николаевское-Новые Атаи"-д. Верхние Ачаки протяженностью 0,815км. (стоимость работ 3525,839 тыс. руб., подрядчик ООО «ДРСУ»).

На всех объектах проводится строительный контроль с привлечением лаборатории.

Кроме этого, в текущем году планируется заключить еще 1 Муниципальный Контракт за счет лимитов 2022-23гг.  (на участке Алешкино-Хочашево протяженностью 2,8км).

По автодорогам поселений:

По 1 объекту (Мочарское поселение – 0,150 км) работы завершены, средства оплачены. По объектам, стоимость которых превышает 600 тыс. рублей проведены аукционы (Большесундырское сельское поселение на общую сумму 2979,868 тыс. рублей, Ядринское городское поселение – 850 тыс. рублей). Большинство объектов размещаются через Тег-торг (до 600 тыс. рублей).

На ремонт дворовых территорий и проездов к МКД планируется выделить 1186,422 тыс. рублей (1 127,1 тыс. руб. (респ.) + 59,322 тыс. руб. (местн.)). Средства планируется направить на ремонт дворовых территорий в г. Ядрин (Верхний поселок -дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 14, 14а,12а, 12б, 12в по ул. Чапаева). Аукцион проведен, подрядчик – ООО «Перспектива», срок завершения работ до 1 сентября 2021г.

За 6 мес. 2021г на местной сети автомобильных дорог выполнены работы на сумму 28159,091 тыс. рублей.