Информация по Дорожному хозяйству

Протяженность дорожной сети по Ядринскому району по состоянию на 01.01.2020г. составляет 599,331 км, в том числе 28,4 км – федеральная автомобильная автодорога «М-7 Волга» (без учета длины съездов и развязок), 101,376 км – автодороги республиканского значения, 469,555 км – местного значения (231,666 – районного значения, 237,889- внутрипоселенческие). Из 469,555 км автодорог местного значения 363,011км (77,3%) имеют твердое покрытие. На дорожной сети эксплуатируется 22 моста/3030,72.м. (2шт/1671,9м - на федеральной автодороге (в том числе новый мост – 1242м), 9шт/ 892,02м -на республиканской сети, 11шт/466,8м на местной сети автодорог). По территории Ядринского района проходят 4 автомобильные дороги республиканского значения: автодорога «Сура» протяженностью 28,89 км, автодорога «Никольское-Ядрин-Калинино» протяженностью 40,884 км, автодорога «Ядрин-Канаш» протяженностью 12,002 км, автодорога «Ядрин-Николаевское-Новые Атаи» протяженностью 19,6 км.

Участок автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» в границах Ядринского района (км 573 – км 601) обслуживает ООО «Воддорстрой» Работы финансируются за счет средств федерального бюджета, Заказчиком работ является ФКУ Упрдор «Волго-Вятскуправтодор».

Автодороги республиканского значения по Ядринскому району общей протяженностью 101,376км («Сура», «Никольское-Ядрин-Калинино», «Ядрин-Канаш», «Ядрин-Николаевское-Н.Атаи») обслуживает  ООО «ДорТех». Работы финансируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, Заказчиком работ является КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии.

Содержание автомобильных дорог районного значения по Ядринскому району осуществляют следующие подрядные организации:

ООО «Перспектива», – содержит 109,06 км автодорог;

ООО «СК «АЛСЕР СТРОЙ»– содержит 51,792 км автодорог;

ООО «Сурстройсервис»– содержит 60,357 км автодорог;

ООО «Стройка-21 – содержит 36,952 км автодорог.

Общая стоимость заключенных контрактов на содержание автодорог районного значения составляет 24 459,394 тыс. рублей.

Улично-дорожную сеть по г. Ядрин на основании заключенного администрацией Ядринского городского поселения Муниципального Контракта обслуживает Ядринское МПП ЖКХ.

Содержание автодорог в границах населенных пунктов поселений обеспечивается администрациями сельских поселений посредством заключения договоров на их содержание.

С учетом дополнительно выделенных к концу 2020г субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики, на осуществление дорожной деятельности по местной сети автодорог в 2020г предусмотрены финансовые средства в размере 86298,914 тыс. рублей по следующим направлениям:

На содержание автодорог в границах населенных пунктов поселений в 2020г предусмотрено 4295,390 тыс. рублей (3865,858 тыс. руб. (респ.) + 429,5324 тыс. руб. (местн.)).

На ремонт автодорог в границах населенных пунктов поселений в 2020г предусмотрено 10977,5603 тыс. рублей (9555,368 тыс. руб. (респ.) + 1422,1923 тыс. руб. (местн.)).

На содержание автодорог в границах муниципального района в 2020г предусмотрено 26336,540 тыс. рублей (23702,886 тыс. руб. (респ.) + 2633,654 тыс. руб. (местн.)).

На ремонт автодорог в границах муниципального района в 2020г предусмотрено 43008,35071 тыс. рублей (38707,514 тыс. руб. (респ.) + 4300,83671 тыс. руб. (местн.)).

На ремонт дворовых территорий и проездов к МКД предусмотрено 1245,2355 тыс. рублей (1136,9 тыс. руб. (респ.) + 108,3355 тыс. руб. (местн.)).

В 2020г выделены финансовые средства на завершение строительства автодороги по ул. Школьная д. Кильдишево протяженностью 1,442 км с переходным типом покрытия (за счет средств республиканского бюджета) – подрядчик ООО «Стройка-21», работы начаты в 2019г.; на строительство автодороги по с. Полянки протяженностью 0,7 км с а/б покрытием (по программе КРСТ с использованием средств федерального бюджета). Заказчиком объекта является КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии.

По автодорогам местного значения в границах муниципального района:

Выполнен ремонт участка автомобильной дороги «Ядрин-Николаевское-Новые Атаи»-д.Симекейкасы общей протяженностью 7,8 км. (срок выполнения работ по Контракту 3 года, стоимость работ составляет 29 378,654 тыс. рублей), подрядчик ООО «СтройКом».

Выполнен ремонт автомобильной дороги «Сура»-В.Мочары-Чиганары  протяженностью 2,6 км (подрядчик ООО «СтройКом», стоимость работ по Контракту 8809,530 тыс. рублей).

Выполнен ремонт участка автодороги «Сура»-Талой протяженностью 0,95 км (подрядчик ООО «ДРСУ», стоимость работ 3263,742 тыс. рублей).

В текущем году  на автодорогах районного значения отремонтированы автодороги протяженностью 11,35км за счет лимитов 2020-2022гг (при первоначальном плане ремонта на 2020г – 2,0км), в конце года району из республиканского бюджета Чувашской Республики дополнительно выделены финансовые средства в размере 27 132,0 тыс. рублей (при утвержденном плане на год плане 10547,8 тыс. руб.). Кроме этого, в рамках выполнения работ по содержанию автодорог уложено асфальтобетонное покрытие на разбитых участках сплошными картам на въезде в с. Юваново с М-7 (375 п.м.), Янымово (390 п.м.), Кукшумы (240 п.м.), Тукасы (152 п.м.), Б. Сундырь (123 п.м.), с. Хочашево (90 п.м.) и т.д.

Выполнена диагностика мостовых сооружений на автодорогах районного значения (11 мостов, исполнитель ООО «Волгастройконтроль») для включения их ремонта в федеральную программу.

В целях увеличения безопасности дорожного движения установлены барьерные ограждения в овраге около д. Талой (80 п.м.), с. Большой Сундырь (200 п.м.), с. Юваново (220 п.м.). Для открытия школьного маршрута в д. Липовка разворотная площадка оборудована автопавильоном.

По статье ремонт автодорог поселений выполнен ремонт автодороги по ул. Дружбы д Атликасы на участке протяженностью 505 п.м., ул. Комсомольская д. Янгиреево на участке протяженностью 253 п.м., ул. Николаева д. Васькино протяженностью 243 п.м., Ойкасы ул. Белова 300 п.м., ул. Шоссейная д. Шоркино протяженностью 340 п.м., ул. Полевая д. Старое Тянымово протяженностью 235 п.м., ул. Березовая с. Хочашево 250 п.м., ул. Югутская д. М. Югуть 300 м, ул. Молодежная д. Стрелецкая 785 п.м., ул. Полевая д. Козловка 470 п.м., ул. Центральная д. Б.Югуть 290 п.м., ул. Молодежная д. Ордашево 270 п.м., ул. К.Маркса д. Кудаши 430 п.м., ул. Мира с. Чиганары 350 п.м., ул. Односторонняя д. Медякасы 180 п.м., ул. Ключевая с. Янымово 150 п.м. , ул. Красногораска д. ВК-Асламасы 100 п.м., ул. Колхозная с. Б. Сундырь 300 п.м., ул. Советская с. Б. Сундырь 210 п.м. , ул. Почтовая с. Засурье 220 п.м. в щебеночном исполнении, ул. Герцена г. Ядрин в а/б исполнении 0,2 км. По указанной статье отремонтировано 7,14 км автодорог в щебеночном исполнении при первоначальном плане 2,065км. (за счет лимитов 2020-22гг). В конце года на ремонт дорог поселений из республиканского бюджета Чувашской Республики дополнительно выделены финансовые средства в размере 6052,168 тыс. рублей (при утвержденном плане на год 3503,2 тыс. рублей).

Завершено строительство автодороги по ул. Школьная д. Кильдишево (подрядчик ООО «Стройка-21»)  протяженностью 1,442 км. С переходным типом покрытия, построена автодорога в с. Полянки протяженностью 0,71 км с асфальтобетонным покрытием.

Выполнен ремонт 1 дворовой территории (717 кв.м.) и 1 проезда к МКД (700 кв.м.) – г. Ядрин ул. Шоссейная д.№116, д№117. (подрядчик ООО «Сурстройсервис») – стоимость выполненных работ составила 1253,452 тыс. рублей

Всего за 2020г  на местной сети автодорог выполнены работы на общую сумму 86 298,914 тыс. рублей, все предусмотренные на 2020г работы выполнены и профинансированы в полном объеме.

Планы на 2021г

По автодороге федерального значения – планируется начать строительство нового (второго)  моста через р. Сура на км 582 автодороги М-7 «Волга». На данный момент проводятся конкурсные процедуры на определение подрядной организации. Начальная стоимость объекта составляет 14,058 млрд. рублей, финансирование строительства объекта предусмотрено на 4 года, срок завершения работ – до 30 ноября 2024г.

По автодорогам республиканского значения:

– планируется отремонтировать участок автодороги «Никольское-Ядрин-Калинино» на км 5+000 – км 9+300 (в пределах г. Ядрин до моста через р. Сура) протяженностью 4,3 км (срок завершения работ - до 30 сентября 2021г). На данный момент проводятся конкурсные процедуры на определение подрядной организации, начальная стоимость объекта составляет 86,5 млн. рублей

-планируется отремонтировать участок автодороги «Сура» на км 17+700 – 21+700 общей протяженностью 4,0 км, стоимость работ составляет 55 млн. рублей, подрядчик определен, срок завершения работ – до 30 сентября 2021г

-планируется начать работы по капитальному ремонту автодороги «Никольское-Ядрин-Калинино» на участке км 21+372 – км 31+660 общей протяженностью 10,3 км. На данный момент проводятся конкурсные процедуры на определение подрядной организации, начальная стоимость объекта составляет 534,3 млн. рублей. Финансирование объекта на данный момент предусмотрено на 3 года, срок завершения работ - до 31 октября 2023г.

На содержание автодорог в границах населенных пунктов поселений планируется выделить 3877,0 тыс. рублей (3489,3 тыс. руб. (респ.) + 387,7 тыс. руб. (местн.)).

На ремонт автодорог в границах населенных пунктов поселений планируется выделить 3956,6 тыс. рублей (3560,6 тыс. руб. (респ.) + 356,06 тыс. руб. (местн.)).

На содержание автодорог в границах муниципального района планируется выделить 24412 тыс. рублей (21970,1 тыс. руб. (респ.) + 2197 тыс. руб. (местн.)).

На ремонт автодорог в границах муниципального района планируется выделить 13030,6 тыс. рублей (11727,6 тыс. руб. (респ.) + 1172,76 тыс. руб. (местн.)).

На ремонт дворовых территорий и проездов к МКД планируется выделить 1250 тыс. рублей (1127,1 тыс. руб. (респ.) + 122,9 тыс. руб. (местн.)).

Также в текущем году запланировано завершить проектные работы на строительство автомобильной дороги по ул. Первомайская, ул. Герцена в г. Ядрин и прохождение экспертизы проекта.