Информация по Дорожному хозяйству

Протяженность дорожной сети по Ядринскому району по состоянию на 01.01.2020г. составляет 599,331 км, в том числе 28,4 км – федеральная автомобильная автодорога «М-7 Волга» (без учета длины съездов и развязок), 101,376 км – автодороги республиканского значения, 469,555 км – местного значения (231,666 – районного значения, 237,889- внутрипоселенческие). Из 469,555 км автодорог местного значения 363,011км (77,3%) имеют твердое покрытие. На дорожной сети эксплуатируется 22 моста/3030,72.м. (2шт/1671,9м - на федеральной автодороге (в том числе новый мост – 1242м), 9шт/ 892,02м -на республиканской сети, 11шт/466,8м на местной сети автодорог). По территории Ядринского района проходят 4 автомобильные дороги республиканского значения: автодорога «Сура» протяженностью 28,89 км, автодорога «Никольское-Ядрин-Калинино» протяженностью 40,884 км, автодорога «Ядрин-Канаш» протяженностью 12,002 км, автодорога «Ядрин-Николаевское-Новые Атаи» протяженностью 19,6 км.

Участок автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» в границах Ядринского района (км 573 – км 601) обслуживает ООО «Воддорстрой» Работы финансируются за счет средств федерального бюджета, Заказчиком работ является ФКУ Упрдор «Волго-Вятскуправтодор».

Автодороги республиканского значения по Ядринскому району общей протяженностью 101,376км («Сура», «Никольское-Ядрин-Калинино», «Ядрин-Канаш», «Ядрин-Николаевское-Н.Атаи») обслуживает  ООО «ДорТех». Работы финансируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, Заказчиком работ является КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии.

Содержание автомобильных дорог районного значения по Ядринскому району осуществляют следующие подрядные организации:

ООО «Перспектива», – содержит 109,06 км автодорог;

ООО «СК «АЛСЕР СТРОЙ»– содержит 51,792 км автодорог;

ООО «Сурстройсервис»– содержит 60,357 км автодорог;

ООО «Стройка-21 – содержит 36,952 км автодорог.

Общая стоимость заключенных контрактов на содержание автодорог районного значения составляет 24 459,394 тыс. рублей.

Улично-дорожную сеть по г. Ядрин на основании заключенного администрацией Ядринского городского поселения Муниципального Контракта обслуживает Ядринское МПП ЖКХ.

Содержание автодорог в границах населенных пунктов поселений обеспечивается администрациями сельских поселений посредством заключения договоров на их содержание.

Всего на осуществление дорожной деятельности по местной сети автодорог в 2020г предусмотрены финансовые средства в размере 48 132,34694 тыс. рублей В 2020г запланировано отремонтировать 1 дворовую территорию и 1 проезд к МКД общей площадью 700 кв.м., 2,065 км автодорог поселений, 2,0 км автодорог районного значения, построить и ввести в эксплуатацию 2,1 км автодорог местного значения.

На содержание автодорог в границах населенных пунктов поселений в 2020г планируется выделить 3796,445 тыс. рублей (3416,8 тыс. руб. (респ.) + 379,645 тыс. руб. (местн.)).

На ремонт автодорог в границах населенных пунктов поселений в 2020г планируется выделить 3892,44444 тыс. рублей (3503,2 тыс. руб. (респ.) + 389,24444 тыс. руб. (местн.)).

На содержание автодорог в границах муниципального района в 2020г планируется выделить 27 478,444 тыс. рублей (24730,6 тыс. руб. (респ.) + 2747,844 тыс. руб. (местн.)).

На ремонт автодорог в границах муниципального района в 2020г планируется выделить 11719,778 тыс. рублей (10547,8 тыс. руб. (респ.) + 1171,978 тыс. руб. (местн.)).

На ремонт дворовых территорий и проездов к МКД планируется выделить 1245,2355 тыс. рублей (1136,9 тыс. руб. (респ.) + 108,3355 тыс. руб. (местн.)).

В 2020г запланировано завершение строительства автодороги по ул. Школьная д. Кильдишево протяженностью 1,442 км с переходным типом покрытия (за счет средств республиканского бюджета) – подрядчик ООО «Стройка-21», работы начаты в 2019г., запланировано строительство автодороги по с. Полянки протяженностью 0,7 км с а/б покрытием (по программе КРСТ с использованием средств федерального бюджета). Заказчиком объекта является КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии.

Проведены торги и заключен Муниципальный Контракт на ремонт участка автомобильной дороги «Ядрин-Николаевское-Новые Атаи»-д.Симекейкасы общей протяженностью 7,8 км. (срок выполнения работ по Контракту 3 года, стоимость работ составляет 29 378,654 тыс. рублей), подрядчик ООО «СтройКом», работы начаты, планируется работы завершить полностью в текущем году. Также запланирован ремонт участков автомобильных дорог «Сура»-В.Мочары-Чиганары  протяженностью 2,6 км (подрядчик ООО «СтройКом», стоимость работ по Контракту 8809,530 тыс. рублей) и «Сура»-Талой протяженностью 0,95 км (подрядчик ООО «ДРСУ», стоимость работ 3263,742 тыс. рублей). В текущем году  на автодорогах районного значения будут отремонтированы автодороги протяженностью более 10 км за счет лимитов 2020-2022гг (при плане ремонта на 2020г – 2,0км).

Заключен Контракт на диагностику мостовых сооружений на автодорогах районного значения (11 мостов, исполнитель ООО «Волгастройконтроль») для включения их ремонта в федеральную программу.

По статье ремонт автодорог поселений выполнен ремонт автодороги по ул. Дружбы д Атликасы на участке протяженностью 154 п.м., ул. Комсомольская д. Янгиреево на участке протяженностью 253 п.м., ул. Николаева д. Васькино протяженностью 243 п.м. в щебеночном исполнении. По указанной статье планируется отремонтировать более 5 км автодорог при плане  2,065км. (за счет лимитов 2020-22гг).

Готовится документация об аукционе на ремонт 1 дворовой территории и проезда к МКД – г. Ядрин ул. Шоссейная д.№116, д№117. – лимит финансовых средств на 2020г составляет 1245,235 тыс. рублей

Всего за 6 мес. 2020г  на местной сети автодорог выполнены работы на общую сумму 18200,116 тыс. рублей.