ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Ибресинского района Чувашской Республики»

за 2021 год

Ответственный исполнитель:

Гл.специалист-эксперт отдела строительства

и развития общественной  инфраструктуры

администрации Ибресинского района

______________ А.В.Ишалев

88353821256

ibrconstr1@cap.ru

Годовой отчет о ходе реализации и  об оценке эффективности муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ибресинского района Чувашской Республики» по итогам 2021 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Ибресинского района №564 от 23.10.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ибресинского района».

Раздел I. Сведения об основных результатах реализации

основных мероприятий муниципальной  программы

Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ибресинского района Чувашской Республики»

Целевые индикаторы программы:

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики (подпрограмм муниципальной программы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланированное значение индикатора по муниципальной программе | Плановые показатели | Фактические показатели |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ибресинского района Чувашской Республики» |
| Подпрограмма «Автомобильные дороги» |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 45,0 | 62,0 | 62,0 |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 2 | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе детской смертности | чел. | 5 | 2 | 2 |  |
| 3. | Снижение тяжести последствий (по сравнению с 2019 годом) | Число погибших на 100 пострадавших | 6 | 7 | 5 |  |
| 4. | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве ДТП | процентов | 13 | 14 | 15 | Основная часть ДТП произошли по вине водителей транспортных средств |

Раздел II. Сведения о выполнении расходных обязательств Ибресинского района Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ибресинского района Чувашской Республики»

за 2021 год

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Автомобильные дороги» на 2019-2035 годы;

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» на 2019-2035 годы;

Подпрограмма «Автомобильные дороги» на 2019-2035 годы».

Расходы по данной подпрограмме в 2021 году были запланированы в объеме 32 668,309 тыс.руб., освоено в объеме 32 668,309 тыс.руб.  или 100,0 %  на выполнение следующих мероприятий:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района в объеме 13 901,039 тыс.руб.;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района в объеме 6 908,500  тыс.руб.;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального района в объеме  3 859,000  тыс.руб.;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального района в объеме  6 162,809  тыс.руб.;

- ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пунктов муниципального района в объеме 1 331,700  тыс.руб.:

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» на 2019-2035 годы;

Расходы по данной подпрограмме в 2021 году  были запланированы в объеме 200,0 тыс.руб., освоено в объеме 494,390 тыс.руб. или 247,2 процентов на выполнение следующих мероприятий:

-устройство разворотной и посадочной площадок в п. Ибреси около Ибресинского ЦРБ на сумму 432,390 тыс.руб. и устройство 2-х искусственных неровностей в д. Айбечи  на сумму 62,0 тыс.руб.;

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы) | Источники финансирования | Плановые назначения, рублей | кассовое исполнение, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Ибресинского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы» | всего | 32 868,376 | 33 162,699 | 100,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 29 401,688 | 29 401,688 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет Ибресинского района | 3 466,621 | 3 761,011 | 108,5 |
| Подпрограмма | «Автомобильные дороги» | всего | 32 668,309 | 32 668,309 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 29 401,688 | 29 401,688 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет Ибресинского района | 3 266,621 | 3266,621 | 100,0 |
| Подпрограмма | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 200,0 | 494,390 | 247,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет Ибресинского района | 200,0 | 494,390 | 247,2 |

Раздел III. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ибресинского района Чувашской Республики»

за 2021 год

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлена с использованием показателей выполнения муниципальной программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений которые позволяют проанализировать ход выполнения муниципальной программы и принять оптимальное управленческое решение.

Анализ включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета Ибресинского района запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств бюджета Ибресинского района (оценка экономической эффективности достижения результатов).

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Всего в рамках муниципальной программы запланировано выполнение 4 целевых индикаторов. Фактически за 2021 год исполнены 3 целевые индикаторы. 1 показатель индикатора не выполнен по независящим от администрации Ибресинского района причинам ( дорожно-транспортные происшествия  произошли на республиканских автомобильных дорогах).

- Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета Ибресинского района на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню.

План расходов на реализацию муниципальной программы составляет 32 868,376 тыс.руб.

Фактически освоено 33 162,699 тыс.руб.

3. Расчет эффективности использования средств бюджета Ибресинского района на реализацию муниципальной программы показал, что за 2021 год эффективность программы составила 100,9%.