ПРОТОКОЛ

заседания районной  комиссии по обеспечению

безопасности дорожного движения в Комсомольском районе.

с.Комсомольское				№ 3	                          27 сентября 2021г.

Комиссия в составе:

Краснова А.В. – заместитель главы администрации Комсомольского района (председатель комиссии);

Рубцов П.Н. – начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Комсомольский» (зам. председателя комиссии)

Илларионова М.А.- глава Комсомольского сельского поселения

Макаров С.Н.- директор ООО «Коммунальный сервис»

Галкин Д.С.- заведущий сектора специальных программ администрации района

Рахматуллин Р.Х.- ген. директор ЗАО «Стройсервис»

Кокорев С.Н.- начальник инспекции Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства

приглашенных:

Голыев В.П.- Врио начальника РОО Комсомольского района;

Пукачев Ф.М. –  директор ООО ДПМК «Батыревская»»;

Акчурина В.Г.- заместителя начальника отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Комсомольского района

провела очередное заседание районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Комсомольском районе на котором рассмотрели следующие вопросы включенные в годовой план работы комиссии:

1.О состоянии аварийности в районе за 8 месяцев 2021 года.

Рубцова П.Н. ознакомил о состоянии аварийности за 8 месяцев 2020 г. по  Комсомольскому району  зарегистрировано 10  дорожно-транспортных происшествий, где 2 участника дорожного движения погибли и 17 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 4 факта, погибших  увеличилось на 1 человека. За 8 месяцев 2021 года на территории обслуживания МО МВД России «Комсомольский» по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения  зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения ежемесячно проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» о проведении которого освешались в средствах массовой информации.

В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов отделением ГИБДД проведено выступлений профилактического характера.

Совместно с редакциями газет публикуются статьи по тематике БДД.

За 8 месяцев 2021 года по МО МВД России «Комсомольский» наложено штрафа на сумму 2 871 200 рублей, взыскано 1 725 350 рублей.

2.Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в т.ч. организация обучения детей правилами безопасного поведения, повышение квалификации педагогического состава образовательных организаций, обеспечение учебными пособиями, обеспечение детей светоотражающими приспособлениями.

Голыев В.П. ознакомил с ситуацией подготовки водителей транспортных средств в учебных заведениях. В  школах  и  детских  садах  совместно  с  работниками  ГИБДД  постоянно  проводятся  информационно-разъяснительные  беседы по  соблюдению правил  дорожного  движения,  различные конкурсы,  викторины  с  обучающимися  и  воспитанниками. В  образовательных  организациях    проводятся  мероприятия  информационно-разъяснительного  характера  среди  учащихся  по  соблюдению  правил  дорожного  движения,   оформлены  информационные  стенды.  Эти  вопросы  регулярно  обсуждаются  на  общешкольных  родительских  собраниях.  В  целях  соблюдения  безопасности  на  дорогах,  родителями  покупаются  светоотражающие  повязки,  значки  для  учеников.

На базе МАДОУ детский сад «Радуга» имеется стационарный  автогородок, оборудованный комплектом дорожных знаков, 2 светофорами и машиной на аккумуляторных батарейках. Указанный автогородок планируется использовать для организации обучения правилам безопасного поведения детей  всех образовательных организаций района.

В  районе  эксплуатируются  12  школьных  автобусов,  которые  перевозят  590  детей,  из  них  205 – учащиеся  1-4  классов, 313 -  учащиеся  5-9 классов,  72 – учащиеся  10-11  классов.  Для  обеспечения  безопасности  перевозок  детей  все  школьные  автобусы  оборудованы спутниковой системой  ГЛОНАСС и тахографами,   закреплены  социальные  педагоги,  проводятся  инструктажи  с  обучающимися.  На  школьных  автобусах  работают  опытные  водители,  имеющие  стаж  работы на  автобусах  не  менее  трех  лет.  Водители проходят  ежегодную  переподготовку  по  20  часовой  программе в районном  отделении ДОСААФ.

В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору, строго  соблюдаются   требования  статьи  20  Федерального  закона  от  10.12.1995 года  №196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения»,    проводятся   специальные  инструктажи  с  водителями  по  обеспечению  безопасной  перевозки  учащихся, уведомляются отделения  ГИБДД  о дате, времени выезда и пункте  назначения,  издаются  приказы по образовательной  организации.

## Руководители  ОБЖ  школ регулярно проходят курсы повышения квалификации, образовательные организации централизованно обеспечиваются учебными пособиями по ПДД.

3. Результаты проводимых операций «Автобус», «Перевозчик», «Осторожно пешеход» и т.д.

Рубцов П.Н. ознакомил с итогами проведения проверок. По данной линии проводятся ежедневные проверки перевозок. Ведется разъяснительная работа с водителями и индивидуальными предпринимателями.

4. О мерах принятых администрацией района по обеспечению безопасности дорожного движения в 2021 году.

Акчурин В.Г. ознакомил с мероприятиями проведенными за 8 месяцев 2021 года.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Комсомольского района на 1 января 2020 года составляет  382,4 км, в том числе федерального значения-28,6 км, республиканского значения-55,1 км, местного значения- 298,7 км. Износ местных дорог составляет 64% (по результатам проведенной диагностики в 2019 г.).

Содержанием районных автомобильных дорог занимаются две подрядные организации: ООО «Дубовка» и ООО «ДПМК» «Батыревская».

# В 2021 году предусмотрены следующие мероприятия:

Всего на дорожное хозяйство выделено 27 024 987 руб.

Выполнено – 21 123 234 руб. (78% от плана)

в том числе:

а) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в границах муниципального района (районная сеть автодорог);

План – 6 663 112 рублей, 2 объекта, 2,5 км автодорог;

Выполнено- 6 147 288 руб. (92 % от плана)

б) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в границах городских, сельских поселений;

План – 4 459 778 рублей, 15 объектов, 4.105 км автодорог;

На сегодняшний день выполнено -4 045 136 руб. 4,105 км (91% от плана)

в) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

План – 826 540 рублей, 1 объект;

Выполнено- 657 442 рублей или 80%.

г) Содержание дорог сельских поселений

План- 2 990 112 руб.

Выполнено- 2 207 389 руб. (74 % от плана)

д) Содержание районных дорог

План- 12 085 445 руб.

Выполнено- 8 065 979 руб. (67 % от плана)

5.Внеплановые  вопросы.

Рубцов П.Н.  вынес вопрос:

- об ужесточении контроля по недопущению  управления транспортных средств лицами находящимися в состоянии алкогольного опьянения и лишенными права управления транспортными средствами.

## КОМИСИЯ РЕШИЛА:

1.Принять к сведению информацию:

- врио начальника ОГИБДД МО МВД РФ «Комсомольский  Рубцова П.Н.

-врио начальника РОО Комсомольского района Голыева В.П.

- заместителя начальника ОКС и ЖКХ Акчурина В.Г.

2. ОГИБДД МО МВД РФ «Комсомольский» Рубцову П.Н. усилить контроль за обеспечением безопасности дорожного движения на территории района.

- Ориентировать л/с ИДПС ОГИБДД МО МВД РФ «Комсомольский» на  обеспечение безопасности дорожного движению, поддержание правопорядка, обеспечение безопасности дорожного движения и борьбе с преступностью, а также выполнению Указа Президента Российской Федерации «О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения», Федеральной целевой программы «Повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годы», повышение выявления грубых нарушений ПДД и нарушений пешеходами.

- Привлечь средства массовой информации с целью проведения информационной и разъяснительной работы среди населения, проводить профилактическую работу среди пешеходов - нарушителей ПДД, широко использовать местную газету.

3.Районному отделу образования:

- усилить контроль по соблюдению требований по обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами, требований по обеспечению безопасности дорожного движения

-ежеквартально докладывать о состоянии дел по школьным автобусам на заседаниях районной комиссии по безопасности дорожного движения

4.Отделу капитального строительства и ЖКХ администрации района обеспечить :

5. Всем подрядным организациям отвечающим за содержание автомобильных дорог в полной мере подготовиться к зимнему сезону 2021-2022 года.

6. Администрациям сельских поселений провести разъяснительные работы с населением направленных на недопущение управление транспортных средств лицами имеющими алкогольное опьянение, а так же по недопущению управления лицами ранее лишенными права на управление.

Председатель комиссии                                                                                             Краснов А.В.