# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Комсомольского района, подпрограмм муниципальной программы Комсомольского района Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Комсомольского района, подпрограммы муниципальной программы Комсомольского района | | | | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Комсомольского района, подпрограммы муниципальной программы Комсомольского района на 2022 год (план) |
| 2020 год | 2021 год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Комсомольского района «Развитие транспортной системы»** | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма «Автомобильные дороги»** | | | | | | | |
| 1 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | км | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 100 | 2 |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 34,82 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 100 | 30 |
|  | **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»** | | | | | | | |
| 1 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | 0 | 2 | 2 | 4 | -100 | 1 |
| 2 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |

# Отчет

# о реализации муниципальных программ за счет всех источников финансирования за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Комсомольского района (подпрограммы муниципальной программы Комсомольского района) | Источники финансирования | План, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Комсомольского района Чувашской Республики | **«Развитие транспортной системы»** | всего | 40039,34005 | 40039,34005 | 100 | выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 100 |
| республиканский бюджет | 35080,363 | 35080,363 | 100 |
| бюджет Комсомольского района | 4958,97705 | 4958,97705 | 100 |
| бюджет поселений Комсомольского района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма | **Подпрограмма «Автомобильные дороги»** | всего | 40039,34005 | 40039,34005 | 100 | выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 100 |
| республиканский бюджет | 35080,363 | 35080,363 | 100 |
| бюджет Комсомольского района | 4958,97705 | 4958,97705 | 100 |
| бюджет поселений Комсомольского района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма | **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»** | всего | 56,7 | 56,7 | 100 | выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |
| бюджет Комсомольского района | 56,7 | 56,7 | 100 |
| бюджет поселений Комсомольского района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |