Информация

об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты

капитального строительства

в соответствии с районной адресной инвестиционной программой за 2020  год

| Наименование отраслей, государственных заказчиков, муниципальных образований и объектов | Код целевой статьи | Объемы финансирования, тыс. рублей | Кассовое исполнение, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе за счет средств | в том числе за счет средств |
|  |  | всего | федераль-ного бюджета | республи-канского бюджета Чувашской Республики | районного бюджета Козловско-го района Чувашской Республики | всего | федераль-ного бюджета | республи-канского бюджета Чувашской Республики | районного бюджета Козловско-го района Чувашской Республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  | 148703,8 | 56880,0 | 85283,6 | 6540,2 | 140709,9 | 56157,3 | 78451,9 | 6100,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» | Ц700000000 | 148703,8 | 56880,0 | 85283,6 | 6540,2 | 140709,9 | 56157,3 | 78451,9 | 6100,7 |
| Подпрограмма «Поддержка развития образования | Ц710000000 | 58282,2 | 56880,0 | 287,3 | 1114,9 | 57552,1 | 56157,3 | 283,6 | 1111,2 |
| Управление образования администрации Козловского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведение археологических обследований земельного участка для строительства объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в г. Козловке Козловского района» | 974 07 01 Ц711672090 244 | 360,5 | 0,0 | 0,0 | 360,5 | 360,5 | 0,0 | 0,0 | 360,5 |
| проведение авторского стройконтроля по строительству средней образовательной школы на 165 ученических мест с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Байгулово Козловского района | 974 07 01 Ц711672100 414 | 467,1 | 0,0 | 0,0 | 467,1 | 467,0 | 0,0 | 0,0 | 467,0 |
| строительство объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в г. Козловке Козловского района» | 974 0701 Ц71P252324 414 | 57454,6 | 56880,0 | 287,3 | 287,3 | 56724,6 | 56157,3 | 283,6 | 283,7 |
| Подпрограмма «Создание в Козловском районе Чувашской Республики новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | Ц740000000 | 90421,6 | 0,0 | 84996,3 | 5425,3 | 83157,8 | 0,0 | 78168,3 | 4989,5 |
| Управление образования администрации Козловского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство средней образовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Байгулово Козловского района | 974 07 02 Ц7403S9730 414 | 90421,6 | 0,0 | 84996,3 | 5425,3 | 83157,8 | 0,0 | 78168,3 | 4989,5 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  | 32000,0 | 0,0 | 30080,0 | 1920,0 | 30500,0 | 0,0 | 28670,0 | 1830,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Козловском районе Чувашской Республики» | Ц500000000 | 32000,0 | 0,0 | 30080,0 | 1920,0 | 30500,0 | 0,0 | 28670,0 | 1830,0 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Козловском районе Чувашской Республики» | Ц510000000 | 32000,0 | 0,0 | 30080,0 | 1920,0 | 30500,0 | 0,0 | 28670,0 | 1830,0 |
| Управление образования администрации Козловского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство футбольного поля в г. Козловка Козловского района Чувашской Республики | 974 11 02 Ц5102S5385 414 | 32000,0 | 0,0 | 30080,0 | 1920,0 | 30500,0 | 0,0 | 28670,0 | 1830,0 |