

**Чăваш Республикин**

**Куславкка район**

**АдминистрацийĔ**

**ЙЫШĂНУ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_№

Куславкка хули

**ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_18.02.2022\_\_ №\_79\_\_\_\_\_

г.Козловка

[Об утверждении Ведомственного плана по завершению строительства объектов капитального строительства, расположенных на территории Козловского района Чувашской Республики и вовлечению их в хозяйственный оборот](http://internet.garant.ru/document/redirect/400872517/0)

В соответствии с поэтапным планом снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденным Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Шуваловым И.И. от 31.01.2017 г. N 727п-П13, [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0) от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь [Уставом](http://internet.garant.ru/document/redirect/44319518/0) Козловского района Чувашской Республики, утвержденным решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 04 марта 2015 г. № 2/277 администрация Козловского района Чувашской Республики, постановляет:

1. Утвердить Ведомственный план по завершению строительства объектов капитального строительства, расположенных на территории Козловского района Чувашской Республики и вовлечению их в хозяйственный оборот согласно [приложению](#sub_1000).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства и имущественных отношений - Утемова С.Е.

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Козловского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации Козловского района  |  Ф.Р.Искандаров |

Приложение
к [постановлению](#sub_0) администрации
Козловского района Чувашской Республики

от «\_18\_»\_февраля \_2022 г. № \_79\_\_

# Ведомственный планпо завершению строительства объектов капитального строительства и вовлечению их в хозяйственный оборот

# Раздел 1

# объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п.п. | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта, сметная стоимость, тысяч рублей | Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тысяч. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Остаток сметной стоимости, тысяч рублей по состоянию на 01.01.20\_\_ г. | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| Всего в тысяч рублей | В том числе за счет средств федерального бюджета, тысяч рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Раздел 2

# Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п.п. | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта, сметная стоимость, тысяч рублей | Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тысяч рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Раздел 3

# Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п.п. | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта, сметная стоимость, тысяч рублей | Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тысяч рублей всего, в том числе из федерального бюджета | Предполагаемый срок приватизации (продажи) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

# Раздел 4

# Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п.п. | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта, сметная стоимость, тысяч рублей | Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тысяч рублей всего, в том числе из федерального бюджета | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

# Раздел 5

# Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность Российской Федерации, Субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п.п. | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта, сметная стоимость, тысяч рублей | Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тысяч рублей всего, в том числе из федерального бюджета | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Срок передачи объекта незавершенного строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Заказчик, застройщик:** Администрация Козловского района. **Наименование объекта:** Строительство автомобильной дороги по ул. Нижняя и Верхняя в д. Солдыбаево Козловского района Чувашской Республики. **Адрес местонахождения объекта:** ул. Нижняя и Верхняя в д. Солдыбаево Козловского района Чувашской Республики. **Назначение:** Транспортное | 16 188 937,07 | **Планируемый период строительства:**2018 г**Годы фактического начала и прекращения строительства:** 2018 г**Степень завершенности строительства** – 100 % | 9039761910101320014007100081 |  | 16 188 937,07 | Солдыбаевское сельское поселение Козловского района Чувашской Республики  | Ориентировочно до 01.07.2022 года  |
| 2 | **Заказчик, застройщик:** Администрация Козловского района **Наименование объекта:** строительство автомобильной дороги "Волга"-Масловка-ст.Тюрлема в Козловском районе Чувашской Республики, ст. Тюрлема, ул.Складская **Адрес местонахождения объекта:** ст. Тюрлема, ул.Складская **. Назначение объекта:** Транспортное | 3063,940 | **Планируемый период строительства:** 2015 г. **Годы фактического начала и прекращения строительства:** 2015 г. **Степень завершенности строительства:** 100 % | 9939761944501340014400100051 |  | 3063,940 | Тюрлеминское сельское поселение Козловского района Чувашской Республики  | Ориентировочно до 01.06.2022 года  |
| 3 | **Заказчик, застройщик:** Администрация Козловского района. **Наименование объекта:** автомобильная дорога по ул.Лесная в д.Андреево-Базары Козловского района Чувашской Республики**Адрес местонахождения объекта:** ул.Лесная в д.Андреево-Базары **Назначение:** Транспортное | 5 758, 96 | **Планируемый период строительства:** 2015 г. **Годы фактического начала и прекращения строительства:** 2015 г. **Степень завершенности строительства:** 100 % | 9939761940501340014503100011 |  | 5 758, 96 | Андреево-Базарское сельское поселение Козловского района Чувашской Республики  | Ориентировочно до 01.06.2022 года  |
| 4 | **Заказчик, застройщик:** Администрация Козловского района. **Наименование объекта:** реконструкция ветхих теплотрасс и водопровод (Чувашская Республика Козловский район, г.Козловка.ул.Тихая,Восточная,Звездная)**Адрес местонахождения объекта:** г.Козловка.ул.Тихая,Восточная,Звездная)**Назначение:** - коммунально-бытовое. |  |  | 9039761910101320014007100091 |  |  |  | Ориентировочно до 01.06.2022 года |

# Раздел 6

# Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п.п. | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта, сметная стоимость, тысяч рублей | Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тысяч рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объектов незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использовании, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и снос объекта незавершенного строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Раздел 7

# Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в казну

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п.п. | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта, сметная стоимость, тысяч рублей | Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тысяч рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Срок принятия объекта незавершенного строительства в казну |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

# Раздел 8

# предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п.п. | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта, сметная стоимость, тысяч рублей | Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тысяч рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием в срок принятия объекта незавершенного строительства в казну |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Заказчик, застройщик:** Администрация Карачевского сельского поселения.**Наименование объекта:** Проектно-изыскательские работы на строительство сельского дома культуры на 100 мест в д.Илебары Козловского района Чувашской Республики**Адрес местонахождения объекта:** д.Илебары Козловского района Чувашской Республики**Назначение объекта:** социально-культурное | 1000,000 | 2023 | - | 1000,000 | Да, положительное заключение № 21-1-1-3-043223-2021 от 05.08.2021 | После завершение строительства, ориентировочно до 31.12.2023 года  |
| 2 | **Заказчик, застройщик:** Администрация Байгуловского сельского поселения.**Наименование объекта:** Проектно-изыскательские работы на строительство сельского дома культуры на 100 мест по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, с.Байгулово, ул.М.Трубиной.**Адрес местонахождения объекта:** с.Байгулово, ул.М.Трубиной **Назначение объекта:** социально-культурное. | 201,09566 | 2024 | - | 201,09566 | Да, ПСД направлено на экспертизу  | После завершение строительства, ориентировочно до 31.12.2024 года |