Приложение № 8

к Решению Моргаушского района

Собрания депутатов  от  ___.____.2022  г. №______

"Об  исполнении   районного бюджета Моргаушского

района Чувашской Республики  за  2021 года"

Информация об осуществлении бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства

в соответствии с инвестиционной программой

за 2021 года

(руб.)

| №№ п/п | Объекты строительства | План за 2021 г. | Исполнено за 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительство объекта "Основная общеобразовательная школа на 108 ученических мест в д.Кашмаши Моргаушского района Чувашской Республики" | 175 929 888,96 | 171 966 870,68 |
|  | Итого: | 175 929 888,96 | 171 966 870,68 |