| ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ ШЁМЁРШЁ РАЙОН, |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ШЁМЁРШЁ РАЙОН, ДЕПУТАТСЕН ПУХЁВ, ЙЫШЁНУ «____»___________2022 г. № ____ Шёмёршё ял. |  | ШЕМУРШИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от «08» апреля 2022 г. № 16.7 село Шемурша |

| Об отчете о ходе выполнения муниципальных программ Шемуршинского района Чувашской Республики за 2021 год |  |
| --- | --- |

Заслушав отчет заместителя начальника отдела экономики администрации Шемуршинского района  Ильичёвой Е. А.

Шемуршинское районное Собрание депутатов решило:

Принять к сведению прилагаемый отчет о ходе выполнения муниципальных программ Шемуршинского района Чувашской Республики за 2021 год.

Глава Шемуршинского района 				                                      Ю.Ф. Ермолаев

|  | Приложение к решению Шемуршинского районного Собрания депутатов от 08 апреля 2022 г. № 16.7 |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

о ходе выполнения муниципальных программ

Шемуршинского района Чувашской Республики за 2021 год

На территории Шемуршинского района в 2021 году осуществлялась реализация 20 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации Шемуршинского района от 10.12.2018 г. № 535 (с изменениями и дополнениями от:11 октября 2019 г, 28 февраля, 19 марта 2020 г.). Утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шемуршинского  района Чувашской Республики постановлением администрации Шемуршинского района от 12.08.2014 г. № 275. Муниципальные программы, разработанные и утверждённые в соответствии с вышеуказанным Порядком, размещены на сайте администрации в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

В 2021 году на  территории  Шемуршинского района действовало  20 муниципальных программ, направленных на решение широкого круга вопросов, финансирование которых  осуществлялось как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств республиканского  и федерального бюджетов.

Общий объем  финансирования  муниципальных программ на 2021 год был  запланирован на  сумму 445 835,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского  бюджета  320016,2 тыс. рублей,  местного бюджета  –  125818,8 тыс.  рублей.

Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджетов всех уровней  в  2021  году  израсходовано  425 152,9 тыс. рублей, в том числе из  республиканского бюджета  –  301119,3 тыс. рублей, из местного  бюджета  – 124033,6 тыс.  рублей.

В целом по всем программам степень эффективности использования финансовых средств муниципальных программ Шемуршинского района составила 95,36 %. Полностью использованы финансовые средства по 4 муниципальным программам из 20.

Наименьшее использование финансовых средств по программе «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» – всего на 56,67 % , связано с тем, что 12611,9 тыс. руб. возвращено обратно в республиканский бюджет,  но эти деньги будут освоены в 2022 году. Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" освоена на 76,18 %, остались денежные средства от 2 водонапорных башен в с. Трехбалтаево и д. Малое Буяново, также не была отремонтирована водопроводная сеть в с. Шемурша. По 16  муниципальным программам освоение свыше 90%.

Приложение на 1 л. в табличной форме.