# Отчет
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Аликовского района за 2021 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответству-ющего мероприятия* | Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Аликовского района Чувашской Республики» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Улучшение жилищных условий граждан на селе | выполнено | 1 семья получила свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности |
|  | Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» | Частично выполнено | Реализовано: - Ремонт грунтовых дорог в 19 населенных пунктах протяженностью 12,0 км; - Ремонт систем водоснабжения в 9 населенных пунктах. Выполнены работы по ремонту водонапорных башен и скважин, восстановлена улично-водопроводная сеть; - Очистка и благоустройство противопожарных водоемов в 3 населенных пунктах; - Обустройство 6 кладбищ. В рамках данного направления восстановлены дома при кладбище, изгороди, обустроены контейнерные площадки с контейнерами. Из-за несвоевременного выполнения работ по проектированию проектными организациями не завершена разработка проектно-сметной документации по объектам: Комплексное развитие жилищной застройки в с. Аликово, Реконструкция канализационной системы в с. Аликово |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий» |  | Обустроена хоккейная коробка в д. Таутово |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Аликовского района Чувашской Республики» |  | Приобретены МАФы в Большевыльском и Тенеевском сельских поселениях, транспортное средство в Питишевском сельском поселении |

──────────────────────────────

* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

** Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района). В случае недостижении установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района) представляются пояснения причин недостижения.