- Приложение № 5

к муниципальной программе Ядринского района Чувашской Республики «Развитие

транспортной системы Ядринского

района Чувашской Республики»

П о д п р о г р а м м а

«Безопасность дорожного движения» муниципальной

программы Ядринского района Чувашской Республики

«Развитие транспортной системы

Ядринского района Чувашской Республики»

- Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | – | Финансовый отдел Ядринской районной администрации Чувашской Республики, Отдел образования Ядринской районной администрации Чувашской Республики; Администрации поселений Ядринского района Чувашской Республики (по согласованию); ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району (по согласованию); |
| Цель подпрограммы | – | снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| Задачи подпрограммы | – | создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; повышение безопасности участников дорожного движения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | к 2036 году ожидается достижение следующих значений целевых индикаторов и показателей: Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения с детьми, не менее (кол-во.) – не менее 2 в год; Размещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, направленной на повышение безопасности дорожного движения, не менее (количество) – не менее 12 в год; Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, не менее (протяженность дорог, км) – 139 км. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2019–2035 годы: 1 этап – 2019–2025 годы; 2 этап – 2026–2030 годы; 3 этап – 2031–2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 15985,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 797,0 тыс. рублей; в 2020 году – 797,0 тыс. рублей; в 2021 году – 797,0 тыс. рублей; в 2022 году – 797,0 тыс. рублей; в 2023 году – 797,0 тыс. рублей; в 2024 году – 1000,0 тыс. рублей; в 2025 году – 1000,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 5000,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 5000,0 тыс. рублей; из них средства: Ядринского районного бюджета Чувашской Республики – 15985,0 тыс. рублей (100,0 процента), в том числе: в 2019 году – 797,0 тыс. рублей; в 2020 году – 797,0 тыс. рублей; в 2021 году – 797,0 тыс. рублей; в 2022 году – 797,0 тыс. рублей; в 2023 году – 797,0 тыс. рублей; в 2024 году – 1000,0 тыс. рублей; в 2025 году – 1000,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 5000,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 5000,0 тыс. рублей; Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании Ядринского районного бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения; формирование знаний и навыков безопасного дорожного движения; |

- Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика

- подпрограммы

Целью подпрограммы является снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения;

формирование знаний и навыков безопасного дорожного движения;

обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов.

Основные направления реализации муниципальных программ по обеспечению безопасности дорожного движения:

предотвращение дорожно-транспортных происшествий;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

- Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах

- и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений

- по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения с детьми,

Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,

Размещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, направленной на повышение безопасности дорожного движения

- В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения с детьми, не менее:

в 2019 году – 2;

в 2020 году – 0;

в 2021 году – 2;

в 2022 году – 2;

в 2023 году – 2;

в 2024 году – 2;

в 2025 году – 2;

в 2030 году – 10;

в 2035 году – 10;

Размещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, направленной на повышение безопасности дорожного движения, не менее (количество):

в 2019 году – 12;

в 2020 году – 12;

в 2021 году – 12;

в 2022 году – 12;

в 2023 году –12;

в 2024 году – 12;

в 2025 году – 12;

в 2030 году – 60;

в 2035 году – 60.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, не менее (протяженность дорог, км):

в 2019 году – 139 км;

в 2020 году – 139 км;

в 2021 году – 139 км;

в 2022 году – 139 км;

в 2023 году – 139 км;

в 2024 году – 139 км;

в 2025 году – 139 км;

в 2030 году – 139,0 км;

в 2035 году – 139,0 км.

- Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий

- подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы:

Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения»:

Мероприятие 1.1. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении.

Реализация данного мероприятия предусматривает обучение детей и подростков правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление дисциплины и контроль участия детей в дорожном движении, создание условий для безопасного участия детей в дорожном движении, в том числе:

оборудование в дошкольных образовательных организациях и в общеобразовательных организациях уголков дорожного движения, организация на их базе воспитательной работы по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения;

изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде воспитанников и учащихся младших классов образовательных организаций (фликеры, значки);

оснащение дошкольных образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, настольными обучающими играми, методическими и наглядными пособиями по правилам дорожного движения.

обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах, по воспитанию грамотных и законопослушных участников дорожного движения;

использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей: специально организованных занятий, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за транспортом, экскурсий, целевых прогулок, рассматривания иллюстраций, энциклопедий, книг, рисунков с изображением улиц, видов транспорта, чтения художественной литературы, отгадывания загадок, сюжетно-ролевых, подвижных, дидактических игр, игр-соревнований, праздников, конкурсов, игр-драматизаций и т.д.

проведение конкурсов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; слета юных инспекторов движения (обеспечение участия);

изготовление и размещение материалов по пропаганде безопасности дорожного движения, баннеров;

мероприятий по пропаганде ношения световозвращающих элементов.

Мероприятие 1.2. Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Реализация данного мероприятия предусматривает информирование участников дорожного движения о проблемах обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе о ДТП и причинах их возникновения, а также освещение иных актуальных вопросов обеспечения безопасности дорожного движения.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа:

1 этап – 2019–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы.

- Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

- для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам

- финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 15985,0 тыс. рублей, в том числе средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 тыс. рублей;

Ядринского районного бюджета чувашской Республики – 159850 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 5985,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 797,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 797,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 797,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 797,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 797,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 1000,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 1000,0 тыс. рублей;

из них средства:

Ядринского районного бюджета Чувашской Республики – 5985,0  тыс. рублей (100,0 процентов).

На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 5000,0 тыс. рублей, из них средства:

Ядринского районного бюджета Чувашской Республики – 5000,0 тыс. рублей (100,0 процентов);

На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 5000,0 тыс. рублей, из них средства:

Ядринского районного бюджета Чувашской Республики – 5000,0 тыс. рублей (100,0 процентов);

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей Ядринского районного бюджета Чувашской Республики.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.

_____________

Приложение

к подпрограмме «Повышение безопасности

дорожного движения» муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ядринского района

Чувашской Республики»

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной

программы Ядринского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ядринского района

Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2030 | 2031–2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Безопасность дорожного движения» |  | ответственный исполнитель – Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, отдел образования, отдел информационного обеспечения, ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району*, администрации городского и сельских поселений* |  |  |  |  | всего | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Республиканскийбюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ядринский районный бюджет Чувашской Республики | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Цель «Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения» | создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; повышение безопасности участников дорожного движения | ответственный исполнитель – Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, соисполнитель – отдел образования, отдел информационного обеспечения, ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району*, администрации городского и сельских поселений* |  |  |  |  | всего | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Ч230174310, Ч230174370 |  | Ядринский районный бюджет Чувашской Республики | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения с детьми, не менее (кол-во.) |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
|  | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, не менее (протяженность дорог, км) |  |  |  |  |  |  |  | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 695,0 | 695,0 |
|  | Размещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, направленной на повышение безопасности дорожного движения, не менее (количество) |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 60 |
| Мероприятие 1.1 | Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении. |  | ответственный исполнитель – отдел образования, отдел информационного обеспечения, ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району*, администрации городского и сельских поселений* |  |  | Ч230174310 |  | всего | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 50,0 | 50,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Ч230174310 |  | Ядринский районный бюджет Чувашской Республики | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | 250,0 |
| Мероприятие 1.2 | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и сельских населенных пунктов |  | ответственный исполнитель – Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |  |  | Ч230174370 |  | всего | 755,0 | 755,0 | 755,0 | 755,0 | 755,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ядринский районный бюджет Чувашской Республики | 755,0 | 755,0 | 755,0 | 755,0 | 755,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Мероприятие 1.3 | Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. |  | ответственный исполнитель – отдел образования, отдел информационного обеспечения, ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району*, администрации городского и сельских поселений* |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ядринский районный бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

______________

*  Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

_____________