Приложение № 1

О Т Ч Е Т

о реализации ведомственных целевых программ Чувашской Республики и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм государственной программы Чувашской Республики за 2020 год

| № пп | Наименование государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики), ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия1 | Примечание2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье» | Выполняется | В рамках регионального проекта Чувашской Республики «Жилье» в 2020 году плановый показатель по вводу жилья предусмотрен в объеме 651,0 тыс. кв. метров. За 2020 год введено в эксплуатацию 577,6 тыс. кв. м общей площади жилья (88,7% от планового показателя и 88% к уровню 2019 года), в том числе: многоквартирного – 414,8 тыс. кв. м (71,8% в общем объеме, 84,6% к уровню 2019 года); индивидуального – 162,7 тыс. кв. м (28,2% в общем объеме, 98% к уровню 2019 года). Снижение объемов жилищного строительства связано с переходом строительства многоквартирного жилья на проектное финансирование и введением ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. В рамках регионального проекта в 2020 году завершено начатое в 2020 году строительство автомобильных дорог в мкр. «Университетский» г. Чебоксары проектной стоимостью 250,5 млн. рублей. Из федерального бюджета выделена субсидия в объеме 235,4 млн. рублей. В 2020 году освоено 61,5 млн. рублей, в том числе – 57,8 млн. рублей из федерального бюджета. В 2020 году произведено строительство автомобильной дороги №1 в микрорайоне № 2 жилого района «Новый город» г. Чебоксары стоимостью 22,5 млн. рублей, в том числе 22,2 млн. рублей из федерального бюджета, а также строительство автомобильной дороги по ул. Новгородская в микрорайоне № 2 жилого района «Новый город» г. Чебоксары стоимостью 53,0 млн. рублей, в том числе 52,5 млн. рублей из федерального бюджета. В рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации ввод жилья в 2020 году в республике составил 13,4 тыс. кв. м (100% планового значения). Переход на проектное финансирование, повысив безопасность сделок, ограничил застройщиков в возможности создания больших заделов строящегося жилья, а также возможности перспективного обеспечения инженерными сетями застраиваемых территорий. В настоящее время не обеспечивается опережающее строительство транспортной и социальной инфраструктуры в рамках застройки территорий, земельные участки под них выделяются по остаточному принципу на неудобных местах либо обремененные дополнительными затратами на их выкуп. Соглашением с Минстроем России предусмотрено в 2021-2023 годы строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках комплексной жилой застройки. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы в рамках развития ипотечного жилищного кредитования | Выполнено | По данным Центробанка России 2020 г. по Чувашской Республике выдано 20,3 тыс. ипотечных кредитов, что составило 137% к 2019 году. Объем ипотечного кредитования составил 39,2 млрд. рублей, что составляет 152% к 2019 году. В 2020 году средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в республике составила 7,35 %, по сравнению с 2019 годом (9,72 %) она снизилась на 2,37 процентных пункта. Снижение ипотечных ставок по кредитам и оказание различных видов государственной поддержки гражданам способствовало повышению доступности кредитных продуктов. Средний размер кредита – 1,9 млн. руб., или 112 % к среднему размеру кредита за 2019 год. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Выполнено | В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2019 г. № 92 утверждена Республиканская адресная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019-2025 годы. В Программе участвуют 10 муниципальных образований: Аликовский район, Моргаушский, Порецкий район, Урмарский район, Цивильский район, Чебоксарский район, Янтиковский, г. Алатырь, г. Чебоксары, г. Шумерля. Площадь жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, составила 12,20 тыс. кв. метров. В рамках реализации Программы планируется переселить 807 человек из 322 жилых помещений. Общий объём финансирования составляет 441,7 млн. руб. В 2020 году завершен 1 этап (2019–2020 гг.) программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного в аварийным до 1 января 2017 года. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 107,6 млн. рублей (из них средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 93,6 млн. рублей) для расселения 246 граждан, проживающих в 87 жилых помещениях, общей площадью 3,8 тыс. кв. метров (нарастающим итогом), что превышает плановый (3,42 тыс. кв. м). |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 Обеспечение жилищного строительства земельными участками | Выполнено | Органами местного самоуправления Чувашской Республики ведется постоянная работа по отбору земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных вблизи населенных пунктов Чувашской Республики для их последующего комплексного освоения в целях жилищного строительства. Отбор участков осуществляется на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования. Так, за 2020 год с внесением изменений в генеральные планы поселений (городских округов) в границы 14 населенных пунктов республики для индивидуального жилищного строительства предусмотрены земельные участки общей площадью 165 га. В отношении данных земельных участков органами местного самоуправления разработаны проекты планировки и межевания территорий, в настоящее время проводятся работы по подготовке проектной документации на строительство инженерных коммуникаций. Планируемая площадь вводимого жилья на этих участках составит более 110 тыс.кв.м. Показатель «Уровень доступности жилья» по предварительным данным составляет 31,6 % , что соответствует плановому показателю. |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 Проведение экспертизы проектно-сметной документации, проверки сметной стоимости объектов капитального строительства и капитального ремонта, осуществление функций технического заказчика, строительного контроля | Выполнено | Государственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий проводится в режиме «одного окна» через автономное учреждение Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии. В 2020 г. утверждено и выдано 555 заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также 302 заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального строительства. Снижение стоимости в результате проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации прошедших государственную экспертизу в 2020 году составило 957,41 млн. рублей. Ввод арендного жилья в отчетном году не осуществлялся. |
| 1.6. | Основное мероприятие 6 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики | Выполняет | В рамках основного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» расселено 1149 кв. метров аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан в г.Алатырь и Шумерлинском районе. |
| 1.7 | Основное мероприятие 7 Обеспечение граждан доступным жильем | Выполнено | В 2020 г. направлено – 2,0 млрд. рублей на улучшение жилищных условий 4,6 тыс. семей (97,6% от общего числа семей – 470 тыс. семей). (В 2019 – 4,9 тыс. семей – 2,2 млрд. руб.) В Чувашской Республике в целях повышения доступности жилья государственная поддержка оказывается: молодым семьям, молодым учителям и медицинским работникам в части возмещения процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам. В 2020 году было перечислено на указанные цели 64,2 млн. рублей, на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам 2438 молодым семьям, молодым учителям и медицинским работникам. В 2020 году в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» молодым семьям на безвозмездные социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья выделено 287,0 млн. руб., из них 147,2 млн. руб. - средства федерального бюджета, 100,0 млн. руб. - средства республиканского бюджета Чувашской Республики и 39,8 млн. руб. - средства местных бюджетов. По состоянию на 01.01.2021 г. приобрели жилые помещения 374 молодые семьи (что превышает плановый показатель 359 человек) на сумму 286,1млн. рублей; на обеспечение жильем: - ветеранов ВОВ предусмотрена субвенция в объеме 19,416 млн. рублей. (Минтрудом Чувашии выдано 14 свидетельств на сумму 19,416 млн. рублей которые Минстроем Чувашии оплачены в полном объеме; - инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, предусмотрена субвенция в объеме 30,4365 млн. рублей. (43 чел.). Минтрудом Чувашии выдано 43 свидетельства на сумму 30,436 млн. рублей, которые Минстроем Чувашии оплачены в полном объеме; - ветеранов боевых действий предусмотрена субвенция в объеме 48,971 млн. рублей. (74 чел.) Минтрудом Чувашии выдано 74 свидетельства на сумму 48,971 млн. рублей которые Минстроем Чувашии оплачены в полном объеме; На 2020 год предусмотрено 110,2 млн. рублей на обеспечение жильем 34 многодетных семей. По состоянию на 1 января 2021 г. освоено 56,8 млн. рублей, приобретено 18 жилых помещений для многодетных семей. По предварительным данным общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составила 28,2 кв. метров на 1 человека, что соответствует плановому показателю. |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выполнено | В 2020 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на обеспечение жильем 330 детей-сирот выделено всего 383,0 млн. рублей, в том числе 157,3 млн. рублей – средства федерального бюджета. По состоянию на 1 января 2021 г. освоено 267 млн. рублей, приобретены жилые помещения для 245 детей-сирот, Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года – 1401 человек, или в пределах плана. Показатель «Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет» составил 3 ед., что выше планового значения. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Формирование списков детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями | Выполнено | По состоянию на 1 января 2020 г. по Чувашской Республике в списках детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, состояло 2073 детей-сирот, из них имели право на обеспечение жильем в 2020 году 1375 человек. Снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями составило 6,4 процента, или в пределах плана. |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан Чувашкой Республики доступным и комфортным жильем" | Выполнено | Обеспечена эффективная деятельность ответственных исполнителей и соисполнителей государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан Чувашкой Республики доступным и комфортным жильем" по выполнению целей, задач и мероприятий госпрограммы. |

________

1 	Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

2 	Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (не достижении) установленных целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики). В случае не достижения установленных целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики) представляются пояснения причин не достижения.