Приложение № 1

О Т Ч Е Т

о реализации ведомственных целевых программ Чувашской Республики и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм государственной программы Чувашской Республики за 2020 год

| № пп | Наименование государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики), ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия1 | Примечание2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018 - 2024 годы» | выполнено |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Формирование комфортной городской среды |  |  |
|  | Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по благоустройству населенных пунктов в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области | выполнено | В городе Чебоксары и Красночетайском районе благоустроены 2 общественные территории. Средства освоены в полном объеме. |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики | выполнено | На участие в смотр-конкурсе было направлено 53 комплекта заявок. Выделенные средства были направлены на поощрение победителей смотр-конкурса. |
|  | Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности подкомиссии конкурсной комиссии по подведению итогов регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" по номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства" |  | Средства для награждения предусматриваются госслужбой по делам юстиций. |
|  | Мероприятие 2.3. Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов в рамках празднования Дня Республики | выполнено | В рамках проведения в 2020 году Дня Республики администрации Красночетайского района произведена выплата ежегодного гранта Главы Чувашской Республики в объеме 10 млн. рублей на развитие общественной инфраструктуры населенных пунктов Красночетайского района. |
|  | Мероприятие 2.4. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | выполнено | В 2020 году администрациями городских округов Чувашской Республики реализовано 33 проекта общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Указанные проекты реализованы в г. Чебоксары (9 проектов), г. Новочебоксарск (10 проекта), г. Алатырь (4 проекта), г. Канаш (5 проектов), г. Шумерля (5 проектов). |
|  | Мероприятие 2.5. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы. | выполнено | В рамках реализации комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров в 2020 году было благоустроено 330 объектов. Освоены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 1 176,7 млн. рублей. |
|  | Мероприятие 2.6. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров | выполнено | Средства в полном объеме были направлены муниципальным образованиям Чувашской Республики на реализацию мероприятий. |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований | выполнено | Органами местного самоуправления в период с апреля по май и с сентября по ноябрь ежегодно проводятся месячники по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов. В рамках санитарного месячника выполняются работы по вырубке сухостойных деревьев, обрезке деревьев и кустарников, санитарной очистке территорий городов и поселков, в том числе на кладбищах, ремонту скамеек, беседок, изгородей, ремонту и устройству газонов, побелке и покраске фасадов зданий, благоустройству территорий родников и прочее. |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" |  |  |
|  | Мероприятие 4.1. Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | выполнено | В 2020 году благоустроено 37 общественных пространств и 6 дворовых территорий. Муниципальными образованиями освоены средства в размере 365,4 млн. рублей. |
|  | Мероприятие 4.2. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | выполнено | В 2020 году администрациями городов Алатырь, Канаш, а также Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики проводились работы по благоустройству населенных пунктов, в рамках которых в 2020 году были освоены средства федерального бюджета в размере 150 100,00 тыс. руб. Работы по благоустройству в городе Ядрин завершены, в городах Алатырь и Канаш будут завершены до 31.08.2021 |
| 2 | Подпрограмма 2. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков). |  | Основное мероприятие не реализуется с 2019 года, так как парки благоустраиваются в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". |
|  | Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» | выполнено | В 2020 году в городе Чебоксары проведены мероприятия по оснащению МКД автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, проведены мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях, проведены мероприятия по созданию безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта, оборудованных информационными табло. |

________

1 	Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

2 	Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.