Приложение № 1

к постановлению

администрации города Алатыря

№ ___от  «__»_________2021 г.

Состав противопаводковой комиссии

Председатель комиссии:

Лукишин С.А.  -  глава администрации города Алатыря.

Заместители председателя комиссии:

Марунина Н.В. - первый заместитель главы администрации  по экономике и финансам – начальник отдела экономики;

Колов К.И. -  заместитель главы администрации - начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ.

Члены комиссии:

Васягина Е.Е.   - управляющий делами – начальник отдела организационно-

## контрольной и кадровой работы;

Ермолаева Е.А. -  заместитель главы администрации по социальным вопросам - начальник отдела образования и молодежной политики администрации города Алатыря;

Ермилов Н.Б.    -  начальник отдела специальных программ, ГО и ЧС;

Герасимов А.Ю. -  директор МУП «АПОК и ТС» города Алатыря Чувашской  Республики;

Шоронов В.И.  - директор МУП «Водоканал» города Алатыря Чувашской  Республики;

Трифонов Д.В.  -  директор МУП «АГЭС» города Алатыря Чувашской  Республики;

Комарова Л.А.   - директор МУП «Алатырьторгсервис» города Алатыря Чувашской  Республики;

Мозолькин А.Н. - директор филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в городе Алатыре Чувашской  Республики; (по согласованию);

Фомин А.В. - начальник МО МВД РФ «Алатырский»  (по согласованию);

Захаров Е.Б. - начальник ОНД и ПР по г.Алатырь и Алатырскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республики-Чувашии (по согласованию);

Кедяров С.Н. -  начальник 17 ПСЧ, 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республики-Чувашии (по согласованию);

Боголюбов Ю.Н. - главный врач  БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии (по согласованию);

Полянская Л.К.  -  заведующий отделением подстанции скорой медицинской помощи города Алатырь БУ ЧР «Республиканская станция скорой медицинской помощи» Минздрава  Чувашии (по согласованию);

Игошин С. В.  - Военный Комиссар  Военного комиссариата  Чувашской  Республики  по

г. Алатырь и Алатырскому району (по согласованию);

Сидельников Д.А. - руководитель Алатырского ЛТЦ  филиала в ЧР ПАО  «Ростелеком» (по согласованию);

Афанасьев А.Н. - генеральный директор АО «Завод  «Электроприбор» (по согласованию);

Игонин М.Е. - директор  АО «Завод ЭЛЕТЕХ» в городе Алатыре (по согласованию);

Шушарин Ю.В. - начальник ФКУ ИК-2 ФСИН России по Чувашской Республике -Чувашии (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Алатыря

№ ___от «__»_________2021 г.

ПЛАН

проведения мероприятий, направленных на прогнозирование, локализацию и ликвидацию

возможных чрезвычайных ситуаций во время паводкового периода

на территории города Алатыря Чувашской Республики в 2021 году.

| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия |  | Сроки проведения |  | Исполнитель |  | Привлекаются |  | Привлекаемые средства | Отметка о выполнении |
| 1 | Заседания противопаводковой комиссии, выездной противопаводковой комиссии |  | 04.03.2021 г., 18.03.2021 г.; 01.04.2021 г.; 08.04.2021 г.; Далее, по мере возникновения необходимости |  | Председатель комиссии |  | Члены комиссии |  |  |  |
| 2 | Подготовка постановления «О мерах по защите населения и обеспечению сохранности объектов города Алатыря в период весеннего паводка 2021 года» |  | 26.02-02.03. 2021 г. |  | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. |  | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. |  |  |  |
| 3 | Доведение постановления «О мерах по защите населения и обеспечению сохранности объектов города Алатыря в период весеннего паводка 2021 года» |  | 04.03.2021 г. |  | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. |  | отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ |  | Факс, электронная почта |  |
| 4 | Составление плана мероприятий, оформление документации проведения КЧС и ОПБ, противопаводковой комиссии. Доведение требований ГУ МЧС России по Чувашской Республике, МЧС Чувашии. |  | 26.02-04.03. 2021 г.. |  | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. |  | Муниципальные и функциональные АС |  | Информация в вышестоящие организации ( по требованию) |  |
| 5 | Сбор информации, анализ, мониторинг, доведение через СМИ о предстоящей угрозе подтопления (наводнения) и порядке действий в указанной зоне. |  | На протяжении всего периода |  | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. |  | члены комиссии |  |  |  |
| 6 | Доклады по указаниям |  | (по требованию) |  | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. |  | Канцелярия |  |  |  |
| - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка подготовки к паводковому периоду МУП «Водоканал»; АО «Завод ЭЛЕТЕХ» в г. Алатырь; филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в городе Алатыре; МУП « Алатырские городские электрические сети» | 10-12.03.2021 г. 10-12.03.2021 г. 10-12.03.2021 г. 18-19.03.2021 г. |  |  |  | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Руководители предприятий Члены комиссии |  | Техническая документация. |  |
| 2 | Создание аварийно спасательных формирований (АСФ) на базе объектов экономики, учреждений, организаций. | 4-19.03.2021 г. |  |  |  | Руководители на объектах | Персонал объектов |  | Нормативные акты |  |
| 3 | Обучение АСФ, проведение инструктажей по правилам и мерам безопасности, медицинская проверка персонала АСФ, заключение договоров, выдача допусков к работе в условиях ЧС | 8.03. -19.03.2021 г. |  |  |  | Руководители на объектах | Персонал аварийно спасательных формирований (АСФ) |  | Учебные пособия, учебно-материальная база |  |
| 4 | Подготовка техники, материально-технических средств (МТС), индивидуальных средств защиты (ИСЗ), спасательных средств, съемной оснастки, приборов разведки и наблюдения, спец. одежды. | 8.03.–26.03.2021 г. |  |  |  | Руководители на объектах, инженерно-технический персонал | Персонал аварийно спасательных формирований (АСФ) |  | Оборудование и инструменты ПТО, мастерских |  |
| 5 | Создание запасов продовольствия, медикаментов, дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих растворов, перевязочных средств. | 04.03- 31.03.2021 г. |  |  |  | Руководители на объектах, зав. отделением подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь | начальники складов, жители города, персонал АСФ |  | Медикаменты, специальные растворы |  |
| 6 | Подготовка проверка средств связи, с территориями, находящимися в паводковой зоне | 18.03-26.04.2021 г. |  |  |  | Председатель КЧС | Начальник Алатырского ЛТЦ |  | Средства связи |  |
| 7 | Доклады по указаниям | По требованию |  |  |  | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Канцелярия |  |  |  |
| 2.1 Проверка готовности формирований к паводковому периоду а) Формирований для переправки и эвакуации населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частные владельцы плав.средств: Маломерные суда с мотором - от 2 до 4 шт. (укомплектованные спасательными кругами, веслами, спасательными жилетами, аккумуляторными фонарями, медицинской аптечкой) |  | 19.03. -31.03.2021 г. |  | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. |  | Частные владельцы плав. средств |  | Нормативная документация |  |
| 2 | Администрация города Алатыря - отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ |  | 19.03. - 31.03.2021 г. |  | ОГИБДД МО МВД России «Алатырский», Отдел спец.программ, ГО и ЧС. |  | Руководство и водители |  | Нормативная документация |  |
| б) Формирований предназначенных для ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО «Завод ЭЛЕТЕХ» в г. Алатырь |  | 19.03. - 30.03.2021 г. |  | Руководитель предприятия |  | Главный нженер, л/с АСФ |  | Разработанные инструкции, положения |  |
| 2 | АО «Завод «Электроприбор» |  | 19.03. - 30.03.2021 г. |  | Руководитель предприятия |  | Главный нженер, л/с АСФ |  | Разработанные инструкции, положения |  |
| 3 | МУП «Водоканал» |  | 19.03. - 30.03.2021 г. |  | Руководитель предприятия |  | Главный нженер, л/с АСФ |  | Разработанные инструкции, положения |  |
| 5 | МУП «Алатырьторгсервис» |  | 19.03. - 30.03.2021 г. |  | Руководитель предприятия |  | Главный нженер, л/с АСФ |  | Разработанные инструкции, положения |  |
| 6 | МУП «Алатырские городские электрические сети» |  | 19.03. - 30.03.2021 г. |  | Руководитель предприятия |  | Главный нженер, л/с АСФ |  | Разработанные инструкции, положения |  |
| 7 | филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г.Алатыре |  | 19.03. - 30.03.2021 г. |  | Рук.учреждений |  | Главный нженер, л/с АСФ |  | Разработанные инструкции, положения |  |
| 8 | Доклады по указаниям |  | По требованию |  | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. |  | Канцелярия |  |  |  |
| 2.2 Проверка готовности к приему эваконаселения, проверка обеспеченности продовольствием и медикаментами эвакуируемого населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение продуктами планируемых мест размещения эваконаселения |  | 22.03.2021 г. 26.03.2021 г. | Отдел экономики, финансовый отдел администрации города Алатыря |  |  | Заместитель начальника отдела экономики и финансов администрации города Алатыря |  |  |  |
| 2 | Обеспечение медикаментами планируемых мест размещения эваконаселения |  | 22.03.2021 г. 26.03.2021 г. | Зав. отделением подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь |  |  | Зав. отделением подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь |  |  |  |
| 3 | Доклады по указаниям |  | По требованию | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. |  |  | Канцелярия |  |  |  |
| 2.3 Проверка объектов ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия согласно планов отделов градостроительства и природопользования, ЖКХ по подготовке к паводковому периоду |  | 22.03.2021 г. 26.03.2021 г. | Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ |  |  | Руководители объектов |  | Измерительные приборы, техника |  |
| 2 | Доклады по указаниям |  | По требованию | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. |  |  | Канцелярия |  |  |  |
| 2.4 Тренировки объектов экономики и АСФ (аварийно спасательных формирований) по действиям в период паводка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение тренировок на объектах согласно внутриобъектовых планов |  | 22.03.2021 г. 26.03.2021 г. | Начальники ГО объектов |  |  | АСФ (аварийно спасательные формирования) , население города |  | ГСМ, техника, ИСЗ, обучающий материал, приборы РХР. |  |
| 2 | Проведение штабного учения по действиям в период ледохода и паводка «Действие противопаводковой комиссии и Алатырского городского звена ТП РСЧС в условиях возникновения ЧС в паводковый период» |  | Согласно плана | Начальник ГО города |  |  | КЧС и ОПБ, АСФ, население города |  | Планы мероприятий, документация начальников служб ГО города |  |
| - НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКОВОГО ПЕРИОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Круглосуточное дежурство членов КЧС и ОПБ, Противопаводковой комиссии, АСФ (аварийно спасательных формирований) Алатырского городского звена ТП РС ЧС Чувашской Республики |  | При введении режимов «Повышенной готовности» или «Чрезвычайной ситуации» | Председатель КЧС и ОПБ |  |  |  | члены КЧС и ОПБ, АСФ | Средства связи, документация |  |
| 2 | Выполнение задач по прогнозированию, локализации и ликвидации ЧС |  | 01.04.2021 г.- 27.04.2021 г. | Начальник ГО города, КЧС и ОПБ |  |  |  | члены КЧСиОПБ, АСФ | Техника, МТС, ГСМ ИСЗ, аналитическая информация |  |
| 3 | Контроль за соблюдением правил и мер безопасности при выполнении мероприятий в период паводка |  | Постоянно | Все должностные лица КЧС и ОПБ, противопаводковой комиссии |  |  |  | л/с АСФ, население города | Правила ТБ |  |
| 4 | Доклады по указаниям |  | Ежедневно. (в случае ЧС немедленно) | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. |  |  |  | Канцелярия |  |  |
| - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подведение итогов Издание приказов |  | 23,26,27. 04.2021 г. | Председатель КЧС и ОПБ, Отдел спец.программ, ГО и ЧС. |  |  |  |  | Материалы докладов |  |
| 2 | Освещение в СМИ информации «О прохождении паводка 2021» |  | 02.04.2021 г. | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. |  |  | отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ |  | Материалы подведения итогов |  |
| 3 | Доклады по указаниям |  | По завершению мероприятий | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. |  |  | Канцелярия |  | Материалы подведения итогов |  |

Начальник отдела специальных программ, ГО и  ЧС

администрация  города Алатыря                                                                                 				            Н.Б.Ермилов