**Реализация на территории Козловского района Чувашской Республики регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году**.

В 2020 году планировалось проведение работ по благоустройству общественного пространства - набережной р. Волга в г. Козловка (1 этап).

Сумма доведенного лимита на текущей год составляет 6213,4 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 6 151,3 тыс. рублей; республиканский бюджет Чувашской Республики – 43,5 тыс. рублей; местный бюджет Козловского городского поселения –18,6 тыс. рублей.

Для выполнения намеченных работ и на основании проведенных конкурных процедур заключён муниципальный контракт от 22.06.2020 г. № 55. Подрядная организация – И.П. Самсонов А. М. Срок завершения работ 01.10.2020 года.

По видам работ:

Разборка покрытий и сооружений (224,5 тыс. руб.), устройство покрытий (2508,9 тыс. руб.), устройство лестниц (250,7 тыс. руб.), ремонт подпорных стенок (1050,2 тыс. руб.), устройство малых архитектурных форм (устройство амфитеатра и сцены) (2179,1 тыс. руб.).

По состоянию на 10.12.2020 года работы выполнены в полном объеме. Оплата по контракту проведена в полном объеме.