**Реализация мероприятий Указа Главы Чувашии М.В. Игнатьева от 27 ноября 2019 г. №139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики» (далее Указ).**

В рамках реализации Указа в 2020 году на благоустройство дворовых территории и ремонту тротуаров Козловскому району предусмотрены финансовые средства в сумме 41 436,5 тыс. рублей, в том числе 38 928,45 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики, 2090,04 тыс. рублей - средства местного бюджета Козловского района и 418,01 тыс. рублей средства заинтересованных лиц.

В 2020 году запланировано выполнение работ по благоустройству 5 дворовых территорий.

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта | Подрядчик |
| г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 20 | ООО Кермен |
| г. Козловка, ул. Лобачевского. д. 22 | ИП Самсонов А. М. |
| г. Козловка, ул. Лобачевского. д. 24 | ИП Самсонов А. М. |
| г. Козловка, ул. Лобачевского. д. 26А | ИП Колумб Д. С. |
| г. Козловка, ул. Герцена, д. д. №4, №6,№7, №8, №9, №10, №12, №13, №14, №15 (1 этап) | ООО "КЕРМЕН" |

По каждой дворовой территории планируется выполнение следующих видов работ:

-Подготовка территории (разборка малых форм, проведение земляных работ по планировки территории под установку малых форм).

- Ремонт и (или устройство) покрытий проездов, тротуаров, съездов. С заменой бордюрных камней или без замены.

- Устройство детских игровых и спортивных площадок с установкой малых форм, спортивного оборудования, устройством покрытия площадок и пешеходных дорожек.

- Устройство наружного освещения с энергосберегающими элементами.

- Озеленение.

По всем объектам благоустройства 2020 года по результатам проведенных конкурных процедур заключены муниципальные контракты. По состоянию на 10.12.2020 года работы завершены в полном объёме. По всем контрактам оплата проведена в сумме 36 638,6 тыс. руб., в том числе 34 181,6 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики, 2047,5 тыс. рублей - средства местного бюджета Козловского района и 409,5 тыс. рублей средства заинтересованных лиц. Оплату в полном объеме будет проведено до 25.12.2020 года.

Для реализации Указа в 2021 году планируется продолжить работы по благоустройству дворовых территорий. Предварительная сумма финансовых средств на 2021 год составляет 27 862,77 тыс. рублей, в том числе 26 191,00 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики, 1 393,14 тыс. рублей - средства местного бюджета Козловского района и 278,63 тыс. рублей средства заинтересованных лиц. Для освоения данных средств администрацией Козловского городского поселения разработано проектная документация по благоустройству (ремонту) дворовых территорий на общую сумму 50,5 млн. руб., в том числе по объектам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Стоимость | Наличие экспертизы сметной стоимости |
|
|
| Благоустройство (ремонт) дворовый территории многоквартирных жилых домов №3 по ул. Рабочая, №4 по ул. Ленкина, №2 по ул. К.Маркса в г. Козловка | 29917,65 | 21-1-7-0844-20 от 22.05.2020 г. |
| Благоустройство дворовый территории многоквартирных жилых домов №91, №93 в г. Козловка по ул. Октябрьская | 8696,04 | 21-1-7-0843-20 от 22.05.2020 г. |
| Благоустройство дворовый территории многоквартирных жилых домов №4, №5, №6, №8, №10, №12, №13, №15 по ул. Герцена, в г. Козловка (2 этап) | 9587,18 | 21-1-7-0777-20 от 14.05.2020 |
| Благоустройство дворовый территории многоквартирных жилых домов №6, №8,№10 по ул. Маяковского в г. Козловка | 2376,82 | 21-1-7-0794-20 от 18.05.2020 г. |
| итого по благоустройству (ремонту) дворовых территорий | 50577,69 |  |