Экз.\_\_\_\_

**АКТ**

**внеплановой проверки соблюдения при реализации на территории Шемуршинского района отдельных мероприятий государственной Программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» на 2012-2020 годы**

22 апреля 2016 года с. Шемурша

Настоящая проверка проведена председателем Контрольно-счетного органа Шемуршинского района Чувашской Республики Сагдеевой Г.М. на основании поручения прокуратуры Шемуршинского района Чувашской Республики №04-04-16 от 08.04.16 г. и распоряжения контрольно-счетного органа Шемуршинского района №4 от 14 апреля 2016 года.

**Объект проверки:** Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики и все 9 администраций сельских поселений Шемуршинского района.

**Адрес:** с. Шемурша, ул. Советская, д.8.

**Поверяемый период:** 01.01.2014 г. по 31.03.2016 г.

**Время проведения проверки:** 15.04.2016 г. по 22.04.2016 года.

Проверка проведена с ведома главы администрации Шемуршинского района Денисова В.В. в присутствии главного специалиста-эксперта администрации Старшовой Л. А., главного бухгалтера администрации Вазановой Н.В. и руководителя КУ «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района» Карсаковой А.В.

**Проверкой установлено:**

В ходе проверки были изучены: Постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 09.12.2013 №463 «О создании контрактной службы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики», Регламент о контрактной службе, решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 21.02.2014 №26.9 «О централизации закупок и об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок», постановление администрации Шемуршинского района от 13.03.2014 №83 «Об утверждении Методических рекомендаций по согласованию заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), документы по размещению заказов, реестры закупок, муниципальные контракты (договора на закупки малого объема до 100,0 тыс. рублей).

В соответствии со статьей 39 Федерального закона №44-ФЗ в целях организации работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, постановлением от 17.04. 2014 №139 создана Единая комиссия администрации Шемуршинского района Чувашской Республики по осуществлению закупок для муниципальных нужд в количестве 7 человек и утвержден Порядок работы Единой комиссии. Единая комиссия осуществляет полномочия конкурсной, аукционной, котировочной комиссий и комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений.

На реализацию государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» на 2013-2020 годы (далее – Программа) в бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики и в бюджетах сельских поселений Шемуршинского района объемы финансирования предусмотрены в следующих размерах:

**Таблица №1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование заказчика | Объем финансирования (в рублях)  |
| 2014 год | 2015 год | 1 квартал 2016 года |
| Предусмотрено | Исполнено | Предусмотрено | Исполнено | Предусмотрено | Исполнено |
| МБ | РБ | МБ | РБ | МБ | РБ | ФБ | МБ | РБ | ФБ | МБ | РБ | МБ | РБ |
| 1 | Администрация Шемуршинского района | 1493440 | 10977600 | 1493251,91 | 10975983 | **2171000** | **8906700** | **-** | **2148379** | **8906700** | **-** | **3273000** | **9126300** | **113843** | **1024385** |
| 2 | Бичурга-Баишевское с/п | 315620 | 310600 | 315276 | 310600 | **379363** | **1378788** | **733844** | **342183,85** | **1034973** | **733844** | **256600** | **5890711** | **-** | **-** |
| 3 | Большебуяновское с/п | 169132 | 224900 | 130013 | 224900 | **194200** | **103142** | **-** | **194200** | **103142** | **-** | **253000** | **104621** | **20477,71** | **32500** |
| 4 | Карабай-Шемуршинское с/п | 89227 | 120800 | 89227 | 120800 | **210560** | **55419,35** | **-** | **210130,65** | **55419,35** | **-** | **137500** | **56881** | **111621,80** | **25000** |
| 5 | Малобуяновское с/п | 212264 | 296000 | 131528 | 296000 | **300735** | **1895783,65** | **3676252** | **285832,03** | **1667786,65** | **3676252** | **334000** | **5422140** | **17500** | **32500** |
| 6 | Старочукальское с/п | 186636 | 255600 | 164977,44 | 255600 | **281822,60** | **117227** | **-** | **281822,60** | **117227** | **-** | **287300** | **118841** | **24500** | **23000** |
| 7 | Трехбалтаевское с/п | 505090 | 284600 | 499310 | 284600 | **452478** | **1844809** | **1216807** | **395930,14** | **565097** | **1216807** | **321700** | **10810899** | **194768** | **30000** |
| 8 | Чепкас-Никольское с/п | 33390 | 48900 | 32119 | 48900 | **91000** | **20686** | **-** | **91000** | **20686** | **-** | **133100** | **21330** | **65000** | **-** |
| 9 | Чукальское с/п | 70908 | 127700 | 68762 | 127700 | **161428** | **761446** | **457510** | **136711,45** | **226115** | **457510** | **149800** | **3909280** | **63704** | **-** |
| 10 | Шемуршинское с/п | 396894 | 1438200 | 396894 | 1438200 | **390934** | **1116986** | **-** | **390933,07** | **1116986** | **-** | **626300** | **259014** | **140278** | **91850** |
|  | ИТОГО | **3472601** | **14084900** | **3321358,35** | **14083283** | **4633520,60** | **16200987** | **6084413** | **4477122,79** | **13814132** | **6084413** | **5772300** | **35720017** | **751692,51** | **1259235** |

Кассовое исполнение расходов в рамках реализации Программы в Шемуршинском районе за 2014 год за счет всех источников составило в сумме 17404641,35 рубль или 99,1% от утвержденных бюджетных назначений, за 2015 год – 24375667,79 рублей или 90,6%, за 1 квартал 2016 года – 2010927,51 рублей или 4,8%. Мероприятия по реализации данной Программы подтверждены актами выполненных работ (форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

1. В проверяемом периоде на территории Шемуршинского района заказов в сфере осуществления дорожной деятельности и капитального ремонта дворовых территорий согласно данным официального сайта в сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) размещены:

- на 2014 год 10 заказов (в том числе 2 заказа от декабря 2013 года) на сумму 14438714,91 рублей или 82,2% от утвержденных бюджетных назначений, выделенных на реализацию Программы;

- за 2015 год 17 заказов на сумму 24752164,49 рубля или 91,95% от утвержденных бюджетных назначений, выделенных на реализацию Программы;

- за 1 квартал 2016 года 2 заказа на сумму 12099300 рублей или 29,2% от утвержденных бюджетных назначений, выделенных на реализацию Программы (на день проверки 1 контракт по электронному аукциону не заключен, в связи с проведением аукциона 25.04.2016) (Таблица №2).

2. В пояснительную записку к основным показателям прогноза социально-экономического развития Шемуршинского района Чувашской Республики на 2014 год и на период до 2016 года включен перечень основных проблемных вопросов развития района, сдерживающих его социально-экономическое развитие, один из которых является, что протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 117,9 км., или 51,5 % в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. На реализацию данной Программы бюджетные ассигнования предусмотрены в бюджетах заказчиков и отражены в Таблице №1.

3. Муниципальные контракты заключены в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Шемуршинского района в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств посредством применения проектно-сметного метода. В соответствии ст.73 Бюджетного кодекса РФ получателями бюджетных средств ведутся отчеты закупок. Проверкой правильности формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения нужд муниципального образования Шемуршинского района в проверяемом периоде нарушений не выявлено. Процедуры проведения торгов и осуществления запроса котировок для муниципальных нужд Шемуршинского района осуществлены в форме конкурса, аукциона в электронной форме и путем проведения запроса котировок.

4. За проверяемый период размещение государственного и муниципального заказов по реализации мероприятий Программы на бесконкурсной основе не допущено. Заказчиками заключены гражданско-правовые договора на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района, населенных и искусственных сооружений на них с единственным поставщиком по закупкам малого объема до 100,0 тыс. рублей.

5-6. При формировании начальной (максимальной) цены контракта, в том числе в случаях заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при строительстве, ремонте автомобильных дорог и содержание автомобильных дорог применяется проектно-сметный метод. Для проведения работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения составлена сметная документация (локальная смета №06-01), в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35-2004) на основе нормативной базы 2001 г. по сборникам территориальных единичных расценок (ТЕР+2001) в редакции 2009 г. для Чувашской Республики, с использованием автоматизированного программного комплекса расчета смет «Гранд-СМЕТА». Локальная смета и дефектная ведомость приложены к проекту контракта.

Сметная стоимость на дорожные работы определены в текущих ценах (которые меняются ежеквартально).Текущая стоимость определена базисно-индексным методом, для определения стоимости строительства в Чувашской Республики (ТЕР – 2001) в редакции 2009 г., разработанных АУ ЧР «Центр по ценообразованию ЧР» Минстроя Чувашии.

Накладные расходы приняты по видам строительно-монтажных (ремонтных) работ согласно Методическим указаниям МДС 81-33.2004. К нормативам накладных расходов применен понижающий коэффициент 0,85, на основании письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС.

Нормативы сметной прибыли приняты по видам строительно-монтажных работ согласно Методическим указаниям МДС-81-33.2004. К нормативам сметной прибыли в текущем уровне цен принят коэффициент 0,80, на основании письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС.

7. Содержание извещения о закупке, а также содержание конкурсной документации, документации об аукционе и запросе котировок соответствует требованиям Федерального закона №44-ФЗ. К проекту контракта на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильной дороги приложены локальные сметы (локальный сметный расчет), дефектная ведомость, технические задания, перечень автомобильных дорог, календарный график, перечень применяемых объемов работ за снижение требуемого уровня содержания обслуживаемого километра.

8. Включение в конкурсную и аукционную документацию дополнительные, не предусмотренные законодательством требования к участникам размещения заказа не выявлено.

9. Выявленные отдельные нарушения не повлекли создание наиболее благоприятных условий отдельным хозяйствующим субъектам, необоснованное завышение цен на приобретаемые товары (услуги и работы) и нерациональное расходование бюджетных средств.

10. Случаи неправильного выбора заказчиком способа осуществления закупочной деятельности не выявлены. При определении способа осуществления закупочной деятельности контрактная служба администрации Шемуршинского района применяет Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 года № 471-р.

11. Процедура проведения торгов и осуществления запроса котировок для муниципальных нужд соблюдены.

13 Заказчиком для осуществления закупочной деятельности уполномоченный орган не привлекался.

14. Заказчиками нарушен порядок информационного обеспечения закупок в части размещения на официальном сайте отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а именно:

В нарушении части 9 статьи 94 Федерального Закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1093

- Администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики отчеты о результатах выполненных работ (оказанных услуг), приемке поставленного товара по опубликованным контрактам на официальном сайте не размещены (МК №1 от 11.01.2014 г. на сумму 8727600 рублей; МК №1 от 26.03.2015 г. на сумму 1392300 рублей);

- Администрацией Шемуршинского сельского поселения отчеты о результатах выполненных работ (оказанных услуг), приемке поставленного товара по опубликованным контрактам на официальном сайте не размещены (МК №2 от 17.06.2014г на сумму 981556 рублей; МК№2 от 30.03.2015г. на сумму 931826,47 рублей);

- Администрацией Малобуяновского сельского поселения отчеты о результатах выполненных работ (оказанных услуг), приемке поставленного товара по опубликованным контрактам на официальном сайте не размещены (МК №1 от 30.03.2015г на сумму 125930,23 рублей);

- Администрацией Бичурга-Баишевского сельского поселения отчеты о результатах выполненных работ (оказанных услуг), приемке поставленного товара по опубликованным контрактам на официальном сайте не размещены (МК №1-А от 13.09.2014 г. на сумму 213900 рублей);

- Администрацией Трехбалтаевского сельского поселения отчеты о результатах выполненных работ (оказанных услуг), приемке поставленного товара по опубликованным контрактам на официальном сайте не размещены (МК №1-А от 11.07.2014 г. на сумму 350992 рублей).

В соответствии с частями 9-11 статьи 94 Закона 44-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» следующие заказчики не разместили на официальном сайте отчет об исполнении контракта в течение 7 рабочих дней со дня указанного в пункте 3 Положения, утвержденного Постановлением №1093:

- Администрация Шемуршинского района по МК №11 от 15.12.2014 г. отчет об исполнении контракта размещен 12.02.2015 г (дата оплаты 31.12.2014 г.), т.е. срок размещения нарушен на 24 раб. дней;

- Администрация Шемуршинского района по МК №12 от 29.12.2014 г. отчет об исполнении контракта размещен 27.01.2016 г (дата оплаты 31.12.2015г), т.е. срок размещения нарушен на 13 раб. дней;

- Администрация Шемуршинского района по МК №3 от 04.06.2014 г. отчет об исполнении контракта размещен 04.02.2015 г. (дата оплаты29.08.2014 г), т.е. срок размещения нарушен на 105 раб. дней;

- Администрация Шемуршинского района по МК №7 от 11.08.2014 г. отчет об исполнении контракта размещен 04.02.2015 г. (дата оплаты 17.10.2014 г.), т.е. срок размещения нарушен на 70 раб. дней;

- Администрация Шемуршинского района по МК №5 от 12.07.2014 г. отчет об исполнении контракта размещен 30.01.2015 г. (дата оплаты 17.10.2014г.), т.е. срок размещения нарушен на 67раб. дней;

- Администрация Шемуршинского района по МК №3 от 03.06.2015 г. отчет об исполнении контракта размещен 09.10.2015 г. (дата оплаты 10.06.2015 г.), т.е. срок размещения нарушен на 86 раб. дней;

- Администрация Шемуршинского района по МК №6 от 17.07.2015 г. отчет об исполнении контракта размещен 08.10.2015 г. (дата оплаты 01.09.2015г.), т.е. срок размещения нарушен на 27 раб. дней;

- Администрация Шемуршинского района по МК №2 от 05.05.2015 г. отчет об исполнении контракта размещен 06.10.2015 г. (дата оплаты 06.08.2015 г.), т.е. срок размещения нарушен на 43 раб. дней;

- Администрация Большебуяновского сельского поселения по МК №2 от 23.07.2015 г. отчет об исполнении контракта размещен 19.10.2015 г. (дата оплаты 14.08.2015 г.), т.е. срок размещения нарушен на 45 раб. дней;

- Администрация Бичурга-Баишевского сельского поселения по МК №1 от 30.03.2015 г. отчет об исполнении контракта размещен 02.09.2015 г. (дата оплаты 14.08.2015 г.), т.е. срок размещения нарушен на 13 раб. дней;

- Администрация Шемуршинского сельского поселения по МК №1 от 30.03.2015 г. отчет об исполнении контракта размещен 09.09.2015 г.(дата оплаты 14.08.2015г.), т.е. срок размещения нарушен на 18 раб. дней;

- Администрация Малобуяновского сельского поселения по МК №1-А от 13.09.2014 г. отчет об исполнении контракта размещен 24.03.2015 г. (дата оплаты 31.10.2014г.) , т.е. срок размещения нарушен на 93 раб. дней;

- Администрация Старочукальского сельского поселения по МК №1 от 30.03.2015 г. отчет об исполнении контракта размещен 09.09.2015 г. (дата оплаты 14.08.2015 г.), т.е срок размещения нарушен на 18 раб. дней;

- Администрация Карабай-Шемуршинского сельского поселения по МК №1 от 30.03.2015 г. отчет об исполнении контракта размещен 20.10.2015 г. (дата оплаты 06.08.2015 г.), т.е. срок размещения нарушен на 47 раб. дней;

15. Процедура приема заявок, их рассмотрения и оценки заказчиками соблюдается.

16. Факты необоснованного отказа в допуске участника, а также факты признания победителями торгов организаций, предоставивших документы, не соответствующих условиям закупочных мероприятий не были.

17. Муниципальные контракты соответствуют предъявляемым требованиям и содержат положения о выплате неустойки при нарушении исполнителем их условий, случаи заключения контрактов на иных условиях, чем устанавливались в ходе проведения конкурсных процедур, не выявлены.

18. За проверяемой период были случаи подписания дополнительных соглашений. Основаниями для подписания соглашений являлись изменения банковских реквизитов и коды бюджетных классификаций. Случаи изменения предмета муниципальных контрактов, сроков их исполнения и спецификации продукции, а также подписания дополнительных соглашений, существенно изменяющих условия контрактов вопреки требованиям Закона 44-ФЗ не обнаружены.

19. Факты заключения и исполнения муниципальных контрактов на незначительные сроки, явно несоразмерные объемам подлежащих выполнению работ не выявлены.

**1.Общее количество размещенных в проверяемом периоде заказов в сфере осуществления дорожной деятельности и капитального ремонта дворовых территорий за 2014-2015 годы и за 1 квартал 2016 года**

**Таблица №2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Заказчики | Муниципальный контракт(№ и дата) | Подрядная организация | Наименование мероприятий по контракту (в рублях) | Дата размещения контракта на сайте |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района, населенных и искусственных сооружений на них | Строительство и проектирование (проектно-изыскательские работы) по строительству автодорог общ.польз. местн.знач. в границах нас.пунктов поселения | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Ремонт и проектирование по ремонту автодорог общего пользования местного значения в границах муниципального района и искусственных сооружений на них  |
|  |  |  |  |  | **2014 год** |  |  |  |
| **1.** | Администрация района | №1от11.01.2014 |  ОАО «Чувашавтодор» | 8727600 |  |  |  |  |
| **2.** | Администрация района | Договора до 100 тыс. рублей | ООО «ЦРМ» | 84166 |  |  |  |  |
| **3.** | Администрация района | Договора до 100 тыс. рублей | ООО «Автодорпроект» | 94419 |  |  |  |  |
| **4.** | Администрация района | №11от15.12.2014 | ОАО «Чувашавтодор | 191737 |  |  |  |  |
| **4.** | Администрация района | №3От04.06.2014 | ООО «Воддорстрой» |  |  |  | 2597294 |  |
| **5.** | Администрация района | №5от12.07.2014 | ОАО «Чувашавтодор |  |  |  | 655520,91 |  |
| **6.** | Администрация района | №7от11.08.2014 | ООО «Воддорстрой |  |  |  | 118500  |  |
| **7.** | **Бичурга-Баишевское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей | ОАО «Чувашавтодор | 157832 |  |  |  |  |
|  | **Бичурга-Баишевское с/п** | №1-Аот13.09.2014 | ОАО «Чувашавтодор | 213900 |  |  |  |  |
| **8.** | **Большебуяновское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей | ОАО «Чувашавтодор | 162462 |  |  |  |  |
| **9.** | **Карабай-Шемуршинское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей | ОАО «Чувашавтодор | 111412 |  |  |  |  |
| **10.** | **Малобуяновское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей | ОАО «Чувашавтодор | 65000 |  |  |  |  |
|  | **Малобуяновское с/п** | №1-Аот13.09.2014 | ОАО «Чувашавтодор | 148846 |  |  |  |  |
| **11.** | Старочукальское с/п | Договора до 100 тыс. рублей | ОАО «Чувашавтодор | 184615 |  |  |  |  |
| **12.** | Трехбалтаевское с/п | Договора до 100 тыс. рублей | ОАО «Чувашавтодор | 133000 |  |  |  |  |
|  | Трехбалтаевское с/п | №1-Аот11.07.2014 | ОАО «Чувашавтодор | 350992 |  |  |  |  |
| **13.** | **Чепкас-Никольское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей | ОАО «Чувашавтодор | 44250 |  |  |  |  |
| **14.** | **Чукальское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей | ОАО «Чувашавтодор | 89077 |  |  |  |  |
| **15.** | **Шемуршинское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей | ОАО «Чувашавтодор | 400769 |  |  |  |  |
| **16.** | **Шемуршинское с/п** | №2от17.06.2014 | ООО «Воддорстрой» |  |  | 981556 |  |  |
| **17.** | **Бичурга-Баишевское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей | ОАО «Чувашавтодор |  |  |  | 254144 |  |
| **18.** | Большебуяновское с/п | Договора до 100 тыс. рублей | ОАО «Чувашавтодор |  |  |  | 192451 |  |
| **19.** | Карабай-Шемуршинское с/п | Договора до 100 тыс. рублей | ОАО «Чувашавтодор |  |  |  | 98615 |  |
| **20.** | Малобуяновское с/п | Договора до 100 тыс. рублей | ОАО «Чувашавтодор |  |  |  | 213682 |  |
| **21.** | Старочукальское с/п | Договора до 100 тыс. рублей | ОАО «Чувашавтодор |  |  |  | 235962 |  |
| **22.** | Трехбалтаевское с/п | Договора до 100 тыс. рублей | ОАО «Чувашавтодор |  |  |  | 299918 |  |
| **23.** | Чепкас-Никольское с/п | Договора до 100 тыс. рублей | ОАО «Чувашавтодор |  |  |  | 36769 |  |
| **24** | Чукальское с/п | Договора до 100 тыс. рублей | ОАО «Чувашавтодор |  |  |  | 107385 |  |
| **25** | Шемуршинское с/п | **№3 от 23.06.2014** | ООО «Воддорстрой» |  |  |  | 452769 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **10968340** | **0** | **981556** | **5263010,91** |  |
|  |  |  |  |  | **2015 год** |  |  |  |
| **1.** | Администрация района | №12от29.12.2014 |  ОАО «Чувашавтодор» | 8800000 |  |  |  |  |
| **2.** | Администрация района | №2от05.05.2015 | ОАО «ДЭП №139» | 292179 |  |  |  |  |
| **3.** | Администрация района | №3от03.06.2015 | ООО «Марлли» | 171200 |  |  |  |  |
| **4.** | Администрация района | №1от26.03.2015 |  ОАО «Чувашавтодор |  |  |  | 1392300 |  |
| **5.** | Администрация района | №6от17.07.2015 | ООО «ТрансАвто-Рентал» |  |  |  | 399400 |  |
| **6.** | **Бичурга-Баишевское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей |  | 216704 |  |  |  |  |
| **7.** | **Большебуяновское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей |  | 90343 |  |  |  |  |
|  | **Большебуяновское с/п** | №2от 23.07.2015 | ООО «ТрансАвтоРентал» | 169999 |  |  |  |  |
| **8.** | **Карабай-Шемуршинское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей |  | 185301 |  |  |  |  |
| **9.** | **Малобуяновское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей |  | 217928 |  |  |  |  |
| **10.** | **Старочукальское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей |  | 159993 |  |  |  |  |
| **11.** | **Трехбалтаевское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей |  | 492816 |  |  |  |  |
| **12.** | **Чепкас-Никольское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей |  | 111686 |  |  |  |  |
| **13.** | **Чукальское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей |  | 184852 |  |  |  |  |
| **14.** | **Шемуршинское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей |  | 356223 |  |  |  |  |
| **15.** | **Бичурга-Баишевское с/п** | **№1****от 30.03.2015г.** | ООО «Регионстрой групп» |  |  |  | 143989 |  |
| **16.** | **Карабай-Шемуршинское с/п** | **№1****от 30.03.2015г.** | ООО «ДПМК» |  |  |  | 80678 |  |
| **17.** | **Малобуяновское с/п** | **№1****от 30.03.2015г.** | ООО «ТрансАвто-Рентал» |  |  |  | 125930 |  |
| **18.** | **Старочукальское с/п** | **№1****от 30.03.2015г.** | ООО «Стройкомфорт» |  |  |  | 203134 |  |
| **19.** | **Шемуршинское с/п** | **№1****от 30.03.2015г.** | ООО «Стройкомфорт» |  |  |  | 243363 |  |
| **20.** | **Бичурга-Баишевское с/п** | **№2****от 27.05.2015г.** | ОАО «Чувашавтодор» |  | 2035209 |  |  |  |
| **21.** | **Трехбалтаевское с/п** | **№2****от 30.06.2015г** | ОАО «Чувашавтодор |  | 1626175 |  |  |  |
| **22.** | **Чукальское с/п** | **№1****от 17.06.2015г** | ОАО «Чувашавтодор |  | 1195532 |  |  |  |
| **23.** | **Трехбалтаевское с/п** | **№1****от 9.06.2015г** | ОАО «Чувашавтодор |  | 1395103 |  |  |  |
| **24.** | **Малобуяновское с/п** | **№3****от 23.06.2015г** | ОАО «Чувашавтодор |  | 5528913 |  |  |  |
| **25.** | **Шемуршинское с/п** | **№2****от30.03.2015г.** | ИП Данилов А.Ю. |  |  | 931826,47 |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **11160077** | **11780932** | **931826,47** | **2588794** |  |
|  |  |  |  |  | 1 квартал 2016 года |  |  |  |
| **1.** | **Администрация** | **№1****от 26.01.2016г.** | ОАО «Чувашавтодор» | 8900000 |  |  |  |  |
| **2.** | **Бичурга-Баишевское с/п** | **№2****от 27.05.2015г.**  | ОАО «Чувашавтодор» |  | 6047854 |  |  |  |
| **3.** | **Трехбалтаевское с/п** | **№2****от 30.06.2015г** | ОАО «Чувашавтодор |  | 4970261 |  |  |  |
| **4.** | **Чукальское с/п** | **№1****от 17.06.2015г** | ОАО «Чувашавтодор |  | 4053965 |  |  |  |
| **5.** | **Трехбалтаевское с/п** | **№1****от 9.06.2015г** | ОАО «Чувашавтодор |  | 6269569 |  |  |  |
| **6.** | **Малобуяновское с/п** | **№3****от 23.06.2015г** | ОАО «Чувашавтодор |  | 5562106 |  |  |  |
| **7.** | **Бичурга-Баишевское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей |  | 223463 |  |  |  |  |
| **8.** | **Большебуяновское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей |  | 357621 |  |  |  |  |
| **9.** | **Карабай-Шемуршинское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей |  | 194381 |  |  |  |  |
| **10.** | **Малобуяновское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей |  | 212523 |  |  |  |  |
| **11.** | **Старочукальское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей |  | 406141 |  |  |  |  |
| **12.** | **Трехбалтаевское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей |  | 383349 |  |  |  |  |
| **13.** | **Чепкас-Никольское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей |  | 154430 |  |  |  |  |
| **14.** | **Чукальское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей |  | 159027 |  |  |  |  |
| **15.** | **Шемуршинское с/п** | Договора до 100 тыс. рублей |  | 885314 |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **11876249** | **26903755** |  |  |  |

Председатель Контрольно-счетного органа

Шемуршинского района Чувашской

Республики Г.М.Сагдеева

С актом ознакомлены:

Глава администрации

 Шемуршинского района В.В.Денисов

Главный бухгалтер администрации Шемуршинского района Н.В.Вазанова

Руководитель КУ «Централизованная

бухгалтерия Шемуршинского района» А.В. Карсакова

Главный специалист-эксперт

Администрации Шемуршинского района Л.А.Старшова

Акт отпечатан в 4-х экземплярах:

Экз. №1 – Контрольно-счетный орган Шемуршинского района Чувашской Республики;

Экз. №2 - Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики;

Экз. №3 – Прокуратура Шемуршинского района Чувашской Республики;

Экз. №4 – КУ «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района»

Экз. №2 акта получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт для ознакомления вручен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_