**Справка о жилищном строительстве за 2018 год**

В 2018 году на площадках микрорайона завершено строительство одного многоквартирного дома. За счет всех источников финансирования введено 11609 кв.м. жилья, что составляет лишь  72,5% от годового плана (16 тыс. кв.м), и 73,8 к уровню 2017 года. В том числе введено – 4413 кв.м. многоквартирного жилья, ИЖС – 7196 кв.м.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | План  (кв.м.) | Факт  (кв.м.) | % выполнения |
| 2017 | 16 000 | 15 736 | 98 |
| 2018 | 16 000 | 11 609 | 72,5 |

31 августа 2018 года торжественно была открыта новая общеобразовательной школы на 1000 ученических мест в микрорайоне Южный г. Цивильска, стоимость строительства составила 529 млн. рублей. Строительно-монтажные работы выполнил генподрядчик АО «ПМК-8».

Для устройства инженерной инфраструктуры к участкам земель для многодетных семей в г. Цивильске на территории ОПХ «Хмелеводческое» завершено строительство сетей электроснабжения 164 участков, освоено 8,0 млн.рублей. Разработана проектно-сметная документация для строительства сетей газоснабжения 164 участков. Сметная стоимость составила 4,1млн. рублей.

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в 2018 году выданы 17 молодым семьям на сумму 13,167 млн. рублей, из них за счет федерального бюджета 6,221 млн. рублей; за счет республиканского – 4,868 млн. рублей; за счет местного – 2,078 млн. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | План  (кол-во семей) | Факт  (кол-во семей) | Объем финансирования, млн.руб. | | | | % освоения денежных средств |
| Всего | федер. бюджет | респ. бюджет | местный бюджет |
| 2017 | 14 | 14 | 11, 434 | 5,033 | 4,539 | 1,862 | 100 |
| 2018 | 17 | 17 | 13, 167 | 6,221 | 4,868 | 2,078 | 100 |

В 2018 году 8 детей-сирот были обеспечены жилыми помещениями, всего приобретено 14 квартир для предоставления детям-сиротам (на сумму 12,671 млн.руб.), из них: 3 квартиры – предоставлены, а 11 квартир планируется предоставить в 1 квартале 2019 года.

На 31.12.2018 в очереди на получение жилья состоят еще 68 сирот.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | План  (кол-во сирот, обесп. жил.помещ) | Факт  (кол-во сирот, обесп. жил.помещ) | Объем финансирования (млн.руб) | Кол-во сирот, состоящих в очереди на получение жилья |
| 2017 | 10 | 13 | 9,656 | 72 |
| 2018 | 3 | 8 | 12,671 | 68 |

Социальную выплату на приобретение (строительство) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, получили 2 семьи на общую сумму 1,867 млн. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | План  (кол-во семей) | Факт  (кол-во семей) | Объем финансирования, млн.руб. | | | | % освоения денежных средств |
| Всего | федер. бюджет | респ. бюджет | местный бюджет |
| 2017 | 6 | 6 | 5,819 | 3,404 | 2,166 | 0,249 | 100 |
| 2018 | 2 | 2 | 1,867 | 1,683 | 0,107 | 0,077 | 100 |

В 2018 году в рамках программы капитального ремонта выполнен ремонт кровель в 8 домах (Цивильский район, д. Михайловка, ул. Чапаева, д.21,27; д. Малое Янгорчино, ул. Шоссейная, д.5,6; с. Чурачики, ул. Заводская, д.9, ул. Молодежная, д.6; п. Опытный, ул. Иванова, д.4, г. Цивильск, ул. Гоголя, д.9). В 1 доме завершен капитальный ремонт системы электроснабжения (Цивильский район, с.Чурачики, ул. Заводская, д.2), в 1 доме завершен капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения с установкой коллективного прибора учета воды (Цивильский район, с. Чурачики, ул. Заводская, д.3). Затраты составили 12,434 млн. руб. Всего ремонт произведен в 10 многоквартирных домах. Дополнительно с учетом субсидирования из средств бюджета Цивильского района в размере 2,7 млн. рублей в 1 доме (г. Цивильск, ул. Северная, д.6) осуществляется ремонт кровли. Окончание работ запланировано до февраля 2019 года.