| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

10.11.2022  № 4005

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары», утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 29.12.2017 № 3030

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 13.12.2021 № 580 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решениями Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 12.04.2022 № 693, от 21.07.2022 № 854, от 09.09.2022 № 902 «О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2021 № 580» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары», утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 29.12.2017 № 3030 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

«

| Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2018–2035 годах составляет 8 218 079,3 тысяч рублей, в том числе: 1 этап в 2018-2025 годах – 7 995 635,2 тысяч рублей, из них: в 2018 году – 140 336,9 тысяч рублей; в 2019 году – 1 010 570,5 тысяч рублей; в 2020 году – 1 417 617,4 тысяч рублей; в 2021 году – 1 417 189,1 тысяч рублей; в 2022 году – 1 172 652,6 тысяч рублей; в 2023 году – 772 561,7 тысяч рублей; в 2024 году – 667 262,9 тысяч рублей; в 2025 году – 1 397 444,1 тысяч рублей; 2 этап в 2026–2030 годах – 222 444,1 тысяч рублей; 3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей; из них средства: федерального бюджета – 1 002 067,2 тысяч рублей, в том числе: 1 этап в 2018–2025 годах – 1 002 067,2 тысяч рублей, из них: в 2018 году – 130 325,8 тысяч рублей; в 2019 году – 155 489,7 тысяч рублей; в 2020 году – 144 403,5 тысяч рублей; в 2021 году – 139 510,9 тысяч рублей; в 2022 году – 138 965,5 тысяч рублей; в 2023 году – 138 965,6 тысяч рублей; в 2024 году – 154 406,1 тысяч рублей; в 2025 году – 0,0 тысяч рублей; 2 этап в 2026–2030 годах – 0,0 тысяч рублей; 3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 1 684 470,4 тысяч рублей, в том числе: 1 этап в 2018–2025 годах – 1 684 470,4 тысяч рублей, из них: в 2018 году – 4 200,1 тысяч рублей; в 2019 году – 306 608,8 тысяч рублей; в 2020 году – 631 338,1 тысяч рублей; в 2021 году – 534 018,6 тысяч рублей; в 2022 году – 206 230,5 тысяч рублей; в 2023 году – 982,6 тысяч рублей; в 2024 году – 1 091,7 тысяч рублей; в 2025 году – 0,0 тысяч рублей; 2 этап в 2026–2030 годах – 0,0 тысяч рублей; 3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей; бюджета города Чебоксары – 5 531 541,7 тысяч рублей, в том числе: 1 этап в 2018–2025 годах – 5 309 097,6 тысяч рублей, из них: в 2018 году – 5 811,0 тысяч рублей; в 2019 году – 548 472,0 тысяч рублей; в 2020 году – 641 875,8 тысяч рублей; в 2021 году – 743 659,5 тысяч рублей; в 2022 году – 827 456,6 тысяч рублей; в 2023 году – 632 613,5 тысяч рублей; в 2024 году – 511 765,1 тысяч рублей; в 2025 году – 1 397 444,1 тысяч рублей; 2 этап в 2026–2030 годах – 222 444,1 тысяч рублей; 3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей; внебюджетных источников в 2018–2035 годах составят 0,0 тысяч рублей. Объемы финансирования программы уточняются при формировании бюджета города Чебоксары |
| --- | --- |

».

1.2. Абзац четвертый раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы, сроков и этапов их реализации» дополнить словами «, установку стелы «Город трудовой доблести» в городе Чебоксары.».

1.3. Раздел IV «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ

РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Чебоксары и внебюджетных источников.

Общий прогнозный объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018–2035 годах составляет 8 218 079,3 тысяч рублей, в том числе:

1 этап в 2018-2025 годах – 7 995 635,2 тысяч рублей, из них:

в 2018 году – 140 336,9 тысяч рублей;

в 2019 году – 1 010 570,5 тысяч рублей;

в 2020 году – 1 417 617,4 тысяч рублей;

в 2021 году – 1 417 189,1 тысяч рублей;

в 2022 году – 1 172 652,6 тысяч рублей;

в 2023 году – 772 561,7 тысяч рублей;

в 2024 году – 667 262,9 тысяч рублей;

в 2025 году – 1 397 444,1тысяч рублей;

2 этап в 2026–2030 годах – 222 444,1 тысяч рублей;

3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 1 002 067,2 тысяч рублей, в том числе:

1 этап в 2018–2025 годах – 1 002 067,2 тысяч рублей, из них:

в 2018 году – 130 325,8 тысяч рублей;

в 2019 году – 155 489,7 тысяч рублей;

в 2020 году – 144 403,5 тысяч рублей;

в 2021 году – 139 510,9 тысяч рублей;

в 2022 году – 138 965,5 тысяч рублей;

в 2023 году – 138 965,6 тысяч рублей;

в 2024 году – 154 406,1 тысяч рублей;

в 2025 году – 0,0 тысяч рублей;

2 этап в 2026–2030 годах – 0,0 тысяч рублей;

3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1 684 470,4 тысяч рублей, в том числе:

1 этап в 2018–2025 годах – 1 684 470,4 тысяч рублей, из них:

в 2018 году – 4 200,1 тысяч рублей;

в 2019 году – 306 608,8 тысяч рублей;

в 2020 году – 631 338,1 тысяч рублей;

в 2021 году – 534 018,6 тысяч рублей;

в 2022 году – 206 230,5 тысяч рублей;

в 2023 году – 982,6 тысяч рублей;

в 2024 году – 1 091,7 тысяч рублей;

в 2025 году – 0,0 тысяч рублей;

2 этап в 2026–2030 годах – 0,0 тысяч рублей;

3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей;

бюджета города Чебоксары – 5 531 541,7 тысяч рублей, в том числе:

1 этап в 2018–2025 годах – 5 309 097,6 тысяч рублей, из них:

в 2018 году – 5 811,0 тысяч рублей;

в 2019 году – 548 472,0 тысяч рублей;

в 2020 году – 641 875,8 тысяч рублей;

в 2021 году – 743 659,5 тысяч рублей;

в 2022 году – 827 456,6 тысяч рублей;

в 2023 году – 632 613,5 тысяч рублей;

в 2024 году – 511 765,1 тысяч рублей;

в 2025 году – 1 397 444,1 тысяч рублей;

2 этап в 2026–2030 годах – 222 444,1 тысяч рублей;

3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей;

внебюджетных источников в 2018–2035 годах составят 0,0 тысяч рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании федерального, регионального и местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех средств источников финансирования представлено в приложении № 13 к муниципальной программе.».

1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.7. В пункте 9.1 Порядка разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и в отношении которых будут проводиться работы по благоустройству (приложение № 9 к муниципальной программе) слова «муниципальному бюджетному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары (далее – МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства») заменить словами «муниципальному бюджетному учреждению «Управление жилищным фондом города Чебоксары».

1.8. Приложение № 12 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению

1.9. Приложение № 13 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.10. В приложении № 14 к муниципальной программе:

1.10.1. В паспорте подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования города Чебоксары» (далее – подпрограмма) позицию «Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

«

| Объем средств бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников | – Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2018–2035 годах составляет 8 218 079,3 тысяч рублей, в том числе: 1 этап в 2018-2025 годах – 7 995 635,2 тысяч рублей, из них: в 2018 году – 140 336,9 тысяч рублей; в 2019 году – 1 010 570,5 тысяч рублей; в 2020 году – 1 417 617,4 тысяч рублей; в 2021 году – 1 417 189,1 тысяч рублей; в 2022 году – 1 172 652,6 тысяч рублей; в 2023 году – 772 561,7 тысяч рублей; в 2024 году – 667 262,9 тысяч рублей; в 2025 году – 1 397 444,1тысяч рублей; 2 этап в 2026–2030 годах – 222 444,1 тысяч рублей; 3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей; из них средства: федерального бюджета – 1 002 067,2 тысяч рублей, в том числе: 1 этап в 2018–2025 годах – 1 002 067,2 тысяч рублей, из них: в 2018 году – 130 325,8 тысяч рублей; в 2019 году – 155 489,7 тысяч рублей; в 2020 году – 144 403,5 тысяч рублей; в 2021 году – 139 510,9 тысяч рублей; в 2022 году – 138 965,5 тысяч рублей; в 2023 году – 138 965,6 тысяч рублей; в 2024 году – 154 406,1 тысяч рублей; в 2025 году – 0,0 тысяч рублей; 2 этап в 2026–2030 годах – 0,0 тысяч рублей; 3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 1 684 470,4 тысяч рублей, в том числе: 1 этап в 2018–2025 годах – 1 684 470,4 тысяч рублей, из них: в 2018 году – 4 200,1 тысяч рублей; в 2019 году – 306 608,8 тысяч рублей; в 2020 году – 631 338,1 тысяч рублей; в 2021 году – 534 018,6 тысяч рублей; в 2022 году – 206 230,5 тысяч рублей; в 2023 году – 982,6 тысяч рублей; в 2024 году – 1 091,7 тысяч рублей; в 2025 году – 0,0 тысяч рублей; 2 этап в 2026–2030 годах – 0,0 тысяч рублей; 3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей; бюджета города Чебоксары – 5 531 541,7 тысяч рублей, в том числе: 1 этап в 2018–2025 годах – 5 309 097,6 тысяч рублей, из них: в 2018 году – 5 811,0 тысяч рублей; в 2019 году – 548 472,0 тысяч рублей; в 2020 году – 641 875,8 тысяч рублей; в 2021 году – 743 659,5 тысяч рублей; в 2022 году – 827 456,6 тысяч рублей; в 2023 году – 632 613,5 тысяч рублей; в 2024 году – 511 765,1 тысяч рублей; в 2025 году – 1 397 444,1 тысяч рублей; 2 этап в 2026–2030 годах – 222 444,1 тысяч рублей; 3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей; внебюджетных источников в 2018–2035 годах составят 0,0 тысяч рублей. Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- |

».

1.10.2. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы, сроков и этапов их реализации»:

абзац четвертый дополнить словами «, установку стелы «Город трудовой доблести» в городе Чебоксары.»;

исключить мероприятие 1.6.10. «Строительство СНО на участке от д. 136А до д. 130В по ул. Тельмана»;

дополнить мероприятием 1.17. следующего содержания:

«Мероприятие 1.17. «Установка стелы «Город трудовой доблести» в городе Чебоксары.».

1.10.3. Раздел IV «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Чебоксары и внебюджетных источников.

Общий прогнозный объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2018–2035 годах составляет 8 218 079,3 тысяч рублей, в том числе:

1 этап в 2018–2025 годах – 7 995 635,2 тысяч рублей, из них:

в 2018 году – 140 336,9 тысяч рублей;

в 2019 году – 1 010 570,5 тысяч рублей;

в 2020 году – 1 417 617,4 тысяч рублей;

в 2021 году – 1 417 189,1 тысяч рублей;

в 2022 году – 1 172 652,6 тысяч рублей;

в 2023 году – 772 561,7 тысяч рублей;

в 2024 году – 667 262,9 тысяч рублей;

в 2025 году – 1 397 444,1тысяч рублей;

2 этап в 2026–2030 годах – 222 444,1 тысяч рублей;

3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 1 002 067,2 тысяч рублей, в том числе:

1 этап в 2018–2025 годах – 1 002 067,2 тысяч рублей, из них:

в 2018 году – 130 325,8 тысяч рублей;

в 2019 году – 155 489,7 тысяч рублей;

в 2020 году – 144 403,5 тысяч рублей;

в 2021 году – 139 510,9 тысяч рублей;

в 2022 году – 138 965,5 тысяч рублей;

в 2023 году – 138 965,6 тысяч рублей;

в 2024 году – 154 406,1 тысяч рублей;

в 2025 году – 0,0 тысяч рублей;

2 этап в 2026–2030 годах – 0,0 тысяч рублей;

3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1 684 470,4 тысяч рублей, в том числе:

1 этап в 2018–2025 годах – 1 684 470,4 тысяч рублей, из них:

в 2018 году – 4 200,1 тысяч рублей;

в 2019 году – 306 608,8 тысяч рублей;

в 2020 году – 631 338,1 тысяч рублей;

в 2021 году – 534 018,6 тысяч рублей;

в 2022 году – 206 230,5 тысяч рублей;

в 2023 году – 982,6 тысяч рублей;

в 2024 году – 1 091,7 тысяч рублей;

в 2025 году – 0,0 тысяч рублей;

2 этап в 2026–2030 годах – 0,0 тысяч рублей;

3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей;

бюджета города Чебоксары – 5 531 541,7 тысяч рублей, в том числе:

1 этап в 2018–2025 годах – 5 309 097,6 тысяч рублей, из них:

в 2018 году – 5 811,0 тысяч рублей;

в 2019 году – 548 472,0 тысяч рублей;

в 2020 году – 641 875,8 тысяч рублей;

в 2021 году – 743 659,5 тысяч рублей;

в 2022 году – 827 456,6 тысяч рублей;

в 2023 году – 632 613,5 тысяч рублей;

в 2024 году – 511 765,1 тысяч рублей;

в 2025 году – 1 397 444,1 тысяч рублей;

2 этап в 2026–2030 годах – 222 444,1 тысяч рублей;

3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей;

внебюджетных источников в 2018–2035 годах составят 0,0 тысяч рублей.

Сведения о финансовом обеспечении подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении № 2.

Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании федерального, регионального и местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.».

1.10.4. Приложение № 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Федорова А.С.

Глава администрации города Чебоксары		Д.В. Спирин

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 10.11.2022 № 4005

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ, И В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

| № п/п | Год проведения работ по благоустройству/Дворовая территория |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| - 2020 |  |  |
| 1 | ул. Б. Хмельницкого, д. 123, 125, пер. Ягодный, д. 6/1, 7 |  |
| 2 | пр. Мира, д. 64, 66, 68, 70 |  |
| 3 | ул. Совхозная, д. 12, 14, 16, 18 |  |
| 4 | просп. 9-й Пятилетки, д. 24, 26 |  |
| 5 | пр. Мира, д. 82, 84, 90 |  |
| 6 | пр. 9-й Пятилетки, д. 5, 5, корп. 1, ул. Хузангая, д. 10, 10, корп. 1 |  |
| 7 | ул. Гагарина, д. 17, 19, ул. Маршака, д. 14/1, ул. Чапаева, д. 13 |  |
| 8 | проезд Базовый, д. 35, 37 |  |
| 9 | просп. Мира, д. 13, 15, 15А, 17, 17А |  |
| 10 | ул. Строителей, д. 9, 13 |  |
| 11 | ул. Тукташа, д. 7/8 |  |
| 12 | ул. Хузангая, д. 11 |  |
| 13 | ул. Гастелло, д. 17, 19, 23 |  |
| 14 | ул. Р. Зорге, д. 15, 21/1, ул. Никитина, д. 7, 9, 11 |  |
| 15 | ул. Декабристов, д. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, ул. Калинина, д. 100, 102, 102, корп. 1, 2, 3, 104, 104, корп. 1, 2, П. Лумумбы, д. 13, 15, 15, корп. 1, 19, 21, 23 |  |
| 16 | ул. Гастелло, д. 1/72 |  |
| 17 | ул. Л. Комсомола, д. 44,46,48, ул. Пролетарская, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ул. Шумилова, д. 31, 35, 37, ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 7, 9, 13, 15, 17, 19 |  |
| 18 | просп. Тракторостроителей, д. 56, корп. 1, 2, 3 |  |
| 19 | просп. Тракторостроителей, д. 58, корп. 1, 62,64 |  |
| 20 | ул. Ленинского Комсомола, д. 34/8, корп. 1, 36, 38, 40а, 40, корп. 1, ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 4, 6, 8, 12, 14, бул. Эгерский, д. 10, 16, 16, корп. 1, 18, ул. Шумилова, д. 15, 17, 19, 21, 23, 27 |  |
| 21 | просп. Тракторостроителей, д. 34, корп. 2, 38, корп. 1, 48, 52, 54, 56, 58 |  |
| 22 | ул. 139 Стрелковой дивизии, д. 4, 6, 8, ул. Эльгера, д. 1, 5, ул. М.Павлова, д. 36 |  |
| 23 | ул. Ахазова, д. 1, 3 |  |
| 24 | Просп. М. Горького, д. 47, 51 |  |
| 25 | ул. Т. Кривова, д. 18, 20, 22, корп. 1 |  |
| 26 | ул. Энтузиастов, д. 5, 5, корп. 1, 5, корп. 2, 7, 7, корп. 1, ул. Грасиса, д. 4, 6, 8, 6, корп. 2 |  |
| 27 | Московский просп., д. 52, 54 |  |
| 28 | площадь Победы, д. 5, 5а, 5, корп. 1, Социалистическая, д. 2, корп. 1 |  |
| 29 | ул. Королева, д. 13, 15 |  |
| 30 | бульвар А. Миттова, д. 25, 25/1 |  |
| 31 | ул. Сверчкова, д. 15, 15А, 15Б |  |
| 32 | ул. Эльгера, д. 6, 8, 14 |  |
| 33 | ул. Пирогова, д. 18, корп. 1, 20, 22, 28 |  |
| 34 | ул. Красина, д. 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, ул. Афанасьева, д. 6/1, 4 |  |
| 35 | бульвар А. Миттова, д. 27, 29, 33, 33/1 |  |
| 36 | просп. Горького, д. 31 |  |
| - 2021 |  |  |
| 1 | ул. Текстильщиков, д. 11, 13, 13А, ул. И. Франко, д. 12, 14, 16 |  |
| 2 | ул. Гагарина, д. 27, ул. Ярмарочная, д. 3 |  |
| 3 | просп. Тракторостроителей, д. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 |  |
| 4 | ул. Ленинского Комсомола, д. 50, 52, ул. Пролетарская, д. 1, 3, 3а |  |
| 5 | просп. Тракторостроителей, д. 58, корп. 1, 62, 64, корп. 1 |  |
| 6 | ул. Р. Зорге, д. 10, ул. Волкова, д. 6, по ул. Ашмарина, д. 25 |  |
| 7 | ул. Гагарина, д. 7, 11, ул. Энгельса, д. 12, 14, 16, просп. Ленина, д. 27 |  |
| 8 | просп. Мира, д. 92,94,96,98 |  |
| 9 | ул. Ленинского Комсомола, д. 18, 20, 24/1, 24/2 |  |
| 10 | ул. Привокзальная, д. 8, 10,12, просп. Ленина, д. 54, д. 56, д. 58 |  |
| 11 | б-р Эгерский, д. 51, 53, 55 |  |
| 12 | ул. Б. Хмельницкого, д. 72, 74, 76, 78, 80, ул. Дементьева, д. 19 |  |
| 13 | ул. Дементьева д. 22, 24 |  |
| 14 | ул. Университетская, д. 38, корп. 1, 38, корп. 2 |  |
| 15 | ул. Эльгера, д. 2, 4, ул. Мичмана Павлова, д. 28, 30 |  |
| 16 | ул. Мичмана Павлова, д. 31, 35, 37, ул. Университетская, д. 35 |  |
| 17 | ул. Мичмана Павлова, д. 14, 20, 22, ул. Гузовского, д. 14 |  |
| 18 | просп. Московский, д. 10, 12 |  |
| 19 | ул. Энтузиастов, д. 11, 15, 17, 19, 19/1, ул. Композитора Максимова, д. 2/5, 6, 8, ул. Эльменя, д 12 |  |
| 20 | ул. Академика Королева, д. 5 |  |
| 21 | ул. Гражданская, д. 92, ул. Социалистическая, д. 13а, 13, корп. 1, ул. Чернышевского, д. 3г. Чебоксары |  |
| 22 | ул. Гузовского, д. 20, 22, 24, 28 |  |
| 2022 |  |  |
| 1 |  | ул. 50 лет Октября, д. 1, 3, 7, 9, ул. Гагарина, д. 24, 26, 28, 30, ул. Цивильская, д. 3, 5 |
| 2 |  | пер. Молодежный, д. 1, 1/1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 11, ул. Декабристов, д. 14, 14к1, 16, 16к1, 18, 20, 20/1 |
| 3 |  | ул. Ашмарина, д. 34, 36, ул. Крупская, д. 3 |
| 4 |  | ул. Кадыкова, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18/1, ул. Пролетарская, д. 22, 24, 26, 28, ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 21, 23, пр. Тракторостроителей, д. 17/25 |
| 5 |  | ул. Шумилова, д. 18, ул. Кадыкова, д. 22, 24, просп. Тракторостроителей, д. 43, 45, ул. Баумана, д. 12 |
| 6 |  | просп. Тракторостроителей, д. 77, ул. Гастелло, д. 9 |
| 7 |  | просп. Тракторостроителей, д. 60, 64, 66 |
| 8 |  | просп. 9-ой Пятилетки, д. 2, 2а, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 4а |
| 9 |  | просп. 9-ой Пятилетки, д. 16/15, 16/1, 18, 18/2 |
| 10 |  | ул. Хевешская д. 30, 32, 34 |
| 11 |  | ул. Шумилова д. 10, 12, 12/1, 12/2, б-р Эгерский д. 31 |
| 12 |  | ул. Гагарина, д.21, 23, ул. Маршака, д.10, 10а, 12, 14, 16 |
| 13 |  | ул. Петрова, д. 3, 5, 7, ул. Гагарина, д. 6, 8, 10 |
| 14 |  | ул. Чапаева д. 5, 5/1, 7, 7а, ул. Маршака д.2, 4, 6 |
| 15 |  | ул. Энгельса д. 38, 42, 44, 46, просп. Ленина д. 55, 57, 53, 51 |
| 16 |  | ул. М. Павлова, д. 60, ул. Университетская, д. 19, 27 |
| 17 |  | ул. М. Залка, д. 10,10к2,12,12к1 |
| 18 |  | ул. Афанасьева, д. 9 |
| 19 |  | ул. Гражданская, д. 62 к. 1, 64, ул. Эльменя, № 3, б-р Юго-Западный, д. 3, 5 |
| 20 |  | ул. Чернышевского, д. 18,26,30,36,38,40 |
| 21 |  | ул. Гражданская, д. 119, 119 к. 1, 113, по б-р. Миттова, д. 14,16,20 |

______________________

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 10.11.2022 № 4005

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ,

И В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ РАБОТЫ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

| № п/п | Год проведения работ по благоустройству/Общественная территория |
| --- | --- |
| - 2018 год |  |
| 1. | Благоустройство территории, прилегающей к универмагу «Шупашкар» с обустройством фонтанов города Чебоксары: 1) капитальный ремонт фонтанов по проспекту Тракторостроителей в городе Чебоксары; 2) благоустройство территории, прилегающей к универмагу «Шупашкар» в городе Чебоксары |
| 2. | Благоустройство Кадетского парка в городе Чебоксары (1 очередь) |
| - 2019 год |  |
| 3. | г. Чебоксары, Благоустройство московской набережной: 1) от спуска Афанасьевский до спуска Ильенковский; 2) от Свято-Троицкого монастыря до Талвирского спуска, 2 участок - благоустройство площадок в границах Центрального пляжа, обустройство и обновление оборудования пляжа); 3) от Свято-Троицкого монастыря до Талвирского спуска, 4 участок - благоустройство участка в границах между Школьно-Афанасьевским и Ильенковским спусками, Введенского и Школьно-Афанасьевского спусков, Афанасьевского пляжа (1 этап - спуск N 1) |
| 4. | Благоустройство прилегающей территории Храма Рождества Христова |
| 5. | Благоустройство «Дорисс парк» в городе Чебоксары |
| - 2020 год |  |
| 6. | г. Чебоксары, благоустройство сквера по ул. М.Горького |
| 7. | г. Чебоксары, благоустройство парка по пл. Победы (Чапаевский поселок) |
| 8. | г. Чебоксары, Благоустройство Московской набережной (от Свято-Троицкого монастыря до Талвирского спуска) |
| - 2021 год |  |
| 9. | г. Чебоксары, благоустройство сквера возле ДК «Салют» |
| 10. | г. Чебоксары, благоустройство лесного массива «Дубовая роща» |
| - 2022 год |  |
| 11. | благоустройство сквера «Площадь Республики» в городе Чебоксары |
| 12. | благоустройство Обиковского леса в города Чебоксары (1 этап) |
| 13. | благоустройство Школьного бульвара (1 этап) |
| 14. | благоустройство сквера по ул. И. Франко (1,2 этапы) |
| - 2023 год |  |
| 15. | благоустройство Обиковского леса в городе Чебоксары (2 этап) |
| 16. | Благоустройство Школьного бульвара (2 этап) |
| - 2024 год |  |
| 17. | Благоустройство территории от подземного перехода к новому автовокзалу |
| 18. | Благоустройство Чебоксарского Залива |
| 19 | Аллея по ул. Максимова и Юго-Западный бульвар (от ул. Грасиса до ул. Чернышевского) |
| 20. | г. Чебоксары, благоустройство сквера по Московскому проспекту, дом 3 |
| 21. | Благоустройство рощи Гузовского |

____________________

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 10.11.2022 № 4005

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары»

ПОРЯДОК

АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

1. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Чебоксары (далее – Порядок) регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Чебоксары в рамках муниципальной программы города Чебоксары «Формирование современной городской среды» (далее – программа), механизм контроля за их расходованием.

2. Заинтересованные лица принимают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству.

3. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, и устанавливается в размере не менее 20 процентов.

4. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально.

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных поручений о перечислении средств заинтересованных лиц на лицевой счет, открытый муниципальному бюджетному учреждению «Управление жилищного фонда города Чебоксары» (далее – МБУ «Управление жилфондом») в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, копия ведомости сбора средств с заинтересованных лиц.

5. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнями, предоставляются лицами, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее – уполномоченные лица) в администрации районов (Калининский, Ленинский, Московский) города Чебоксары по территориальному признаку.

6. Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются уполномоченными лицами в администрации районов (Калининский, Ленинский, Московский) города Чебоксары по территориальному признаку не позднее 2 рабочих дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

7. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией администрации района (Калининский, Ленинский, Московский) города Чебоксары по территориальному признаку и его согласования с уполномоченными лицами МБУ «Управление жилфондом» заключает в течение 3 рабочих дней с уполномоченными лицами соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

8. Объем денежных средств, подлежащих перечислению уполномоченными лицами, определяется решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах (не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ) в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из ориентировочной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанных в дизайн-проекте.

9. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению уполномоченными лицами, может быть снижен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

10. Перечисление денежных средств уполномоченными лицами осуществляется в течение 10 календарных дней со дня подписания соглашения.

11. В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в пункте 10 настоящего порядка, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории выполнению не подлежит.

12. МБУ «Управление жилфондом» обеспечивает возврат денежных средств в случаях, указанных в пункте 9 настоящего порядка, в течение 15 рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Чебоксары.

13. МБУ «Управление жилфондом» осуществляет учет поступающих от уполномоченных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

14. МБУ «Управление жилфондом» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от уполномоченных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

15. МБУ «Управление жилфондом» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от уполномоченных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии администрации района (Калининский, Ленинский, Московский) города Чебоксары по территориальному признаку.

16. Расходование аккумулированных денежных средств уполномоченных лиц осуществляется МБУ «Управление жилфондом» на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденным общественной комиссией администрации района (Калининский, Ленинский, Московский) города Чебоксары по территориальному признаку и согласованным с уполномоченными лицами. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

17. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств уполномоченных лиц осуществляется Управлением ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары в соответствии с действующим законодательством.

___________________________________

- Приложение № 4

- к постановлению администрации

- города Чебоксары

- от 10.11.2022 № 4005

- Приложение № 12

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

города Чебоксары»

СВЕДЕНИЯ

О ВАЖНЕЙШИХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| № п/п | Важнейшие целевые показатели и индикаторы, наименование, муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ед. изм. | 2017 г. факт | 2018 г. факт | 2019 г. факт | 2020 г. факт | 2021 г. факт | 2022 г. прогноз | 2023 г. прогноз | 2024 г. прогноз | 2025 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 25 | 0 | 0 | 80 | 46 | 58 | 45 | 45 | 45 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Увеличение сетей наружного освещения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - протяженность сетей | км | 1006,8 | 1006,8 | 1008,9 | 1010,0 | 1010,0 | 1010,0 | 1010,0 | 1010,0 | 1010,0 |
|  | - кол-во светильников | шт. | 28577 | 29434 | 30317 | 31227 | 31237 | 31247 | 31247 | 31247 | 31 247 |
| 4. | Увеличение площадей зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары) | га | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| - Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования города Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность гидротехнических сооружений | км | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| 2. | Количество фонтанов | шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3. | Количество пляжей | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Количество родников | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5. | Количество кладбищ | шт. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 6. | Количество общественных туалетов (стационарные и павильоны модельного типа) | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7. | Площадь деревянных лестниц и мостов | тыс. м2 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 |

- ________________________________________________

- Приложение № 5

- к постановлению администрации

- города Чебоксары

- от 10.11.2022 № 4005

- Приложение № 13

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

города Чебоксары»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) города Чебоксары, основного мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Оценка расходов по годам (тысяч рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 - 2030 годы | 2031 - 2035 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды» | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары; Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары; МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»; МБУ «Управление жилищным фондом»; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 140336,9 | 1010570,5 | 1417617,4 | 1417189,1 | 1172652,6 | 772561,7 | 667262,9 | 1397444,1 | 222444,1 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 130325,8 | 155489,7 | 144403,5 | 139511,0 | 138965,5 | 138965,6 | 154406,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 4200,1 | 306608,8 | 631338,1 | 534018,6 | 206230,5 | 982,6 | 1091,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 5811,0 | 548472,0 | 641875,8 | 743659,5 | 827456,6 | 632613,5 | 511765,1 | 1397444,1 | 222444,1 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; Администрация города Чебоксары; Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом; Управление образования администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары; Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары; МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 140336,9 | 1010570,5 | 1417617,4 | 1417189,1 | 1172652,6 | 772561,7 | 667262,9 | 1397444,1 | 222444,1 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 130325,8 | 155489,7 | 144403,5 | 139511,0 | 138965,5 | 138965,6 | 154406,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 4200,1 | 306608,8 | 631338,1 | 534018,6 | 206230,5 | 982,6 | 1091,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 5811,0 | 548472,0 | 641875,8 | 743659,5 | 827456,6 | 632613,5 | 511765,1 | 1397444,1 | 222444,1 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Содействие благоустройству города Чебоксары | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; Администрация города Чебоксары; Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом; Управление образования администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары; Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары; МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 850792,9 | 1221755,3 | 1276268,9 | 1032283,4 | 632192,4 | 511297,2 | 1397444,1 | 222444,1 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 305506,7 | 605317,1 | 533032,2 | 205247,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 545286,2 | 616438,2 | 743236,7 | 827035,5 | 632192,4 | 511297,2 | 1397444,1 | 222444,1 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. | Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары; МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 159777,6 | 145862,1 | 140920,2 | 140369,2 | 140369,3 | 155965,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 155489,7 | 144403,5 | 139511,0 | 138965,5 | 138965,6 | 154406,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 1102,1 | 1021,0 | 986,4 | 982,6 | 982,6 | 1091,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 3185,8 | 437,6 | 422,8 | 421,1 | 421,1 | 467,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. | Формирование комфортной городской среды | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары Чувашской Республики; Администрации районов города Чебоксары; МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 140296,1 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 130325,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 4159,3 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 5811,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. | Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары | x | x | x | x | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- _____________________________________________

- Приложение № 6

- к постановлению администрации

- города Чебоксары

- от 10.11.2022 № 4005

- Приложение № 2

- к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования города Чебоксары»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ подпрограммы ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ВСЕХ

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Оценка расходов по годам (тысяч рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 - 2030 годы | 2031 - 2035 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; Администрация города Чебоксары; Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом; Управление образования администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары; Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; Специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 140336,9 | 1010570,5 | 1417617,4 | 1417189,1 | 1172652,6 | 772561,7 | 667262,9 | 1397444,1 | 222444,1 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 130325,8 | 155489,7 | 144403,5 | 139511,0 | 138965,5 | 138965,6 | 154406,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 4200,1 | 306608,8 | 631338,1 | 534018,6 | 206230,5 | 982,6 | 1091,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 5811,0 | 548472,0 | 641875,8 | 743659,5 | 827456,6 | 632613,5 | 511765,1 | 1397444,1 | 222444,1 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Содействие благоустройству города Чебоксары | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; Администрация города Чебоксары; Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом; Управление образования администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары; Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; Специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 850792,9 | 1221755,3 | 1276268,9 | 1032283,4 | 632192,4 | 511297,2 | 1397444,1 | 222444,1 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 305506,7 | 605317,1 | 533032,2 | 205247,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 545286,2 | 616438,2 | 743236,7 | 827035,5 | 632192,4 | 511297,2 | 1397444,1 | 222444,1 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Поощрение победителей ежегодного районного (городского) смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары; Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 1000,0 | 332,5 | 332,5 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510270370 | 810 | 0,0 | 333,3 | 131,2 | 108,1 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510270370 | 610 | 0,0 | 66,7 | 87,5 | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510270370 | 620 | 0,0 | 233,3 | 0,0 | 83,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510270370 | 350 | 0,0 | 166,7 | 113,8 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 904 | 0503 | А510270370 | 240 | 0,0 | 116,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510270370 | 240 | 0,0 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Реализация комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары; МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» | x | x | x | x | 0,0 | 319148,9 | 324399,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 932 | 0503 | А5102S5420 | 610 | 0,0 | 300000,0 | 299000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А5102S5420 | 610 | 0,0 | 19148,9 | 19085,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510275420 | 610 | 0,0 | 0,0 | 6314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; Специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 745,9 | 8499,5 | 48971,8 | 53618,0 | 11925,4 | 0,0 | 715000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 745,9 | 8499,5 | 48971,8 | 53518,0 | 11925,4 | 0,0 | 715000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; Специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 745,9 | 8499,5 | 48971,8 | 7145,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 905 | 0503 | А510275550 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 909 | 0503 | А510275550 | 610 | 0,0 | 0,0 | 7400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510275550 | 610 | 0,0 | 745,9 | 1099,5 | 48474,3 | 7145,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.2. | Благоустройство общественных пространств города Чебоксары | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46472,5 | 11925,4 | 0,0 | 500000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510275550 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46472,5 | 11925,4 | 0,0 | 500000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.3. | Благоустройство дамбы по ул. К. Иванова | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510275550 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.4. | Устройство парковки в районе ул. Илларионнвская города Чебоксары | Всего: | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; Специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 909 | 0503 | А510275550 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.5 | Устройство лестницы в районе жилого дома N 24 по ул. Эльменя города Чебоксары | Всего: | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; Специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 909 | 0503 | А510275550 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4. | Реализация инициативных проектов | Всего: | Администрация города Чебоксары; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 39088,8 | 41814,8 | 26888,5 | 18975,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 5506,7 | 6317,1 | 4614,3 | 5247,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 33582,1 | 35497,7 | 22274,2 | 13727,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.1. | Развитие объектов общественной инфраструктуры - системы видеонаблюдения придомовых территорий многоквартирных жилых домов Ленинского, Калининского, Московского районов г. Чебоксары с выводом видеоданных в ЦУН УМВД России по г. Чебоксары | Всего: | Администрация города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 10339,9 | 266,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 903 | 0314 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 1897,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 903 | 0314 | А510276570 | 610 | 0,0 | 641,2 | 266,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 903 | 0314 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 7801,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.2. | Реализация инициативных проектов в сфере дорожного хозяйства | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной | x | x | x | x | 0,0 | 14564,2 | 17443,2 | 12380,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 932 | 0409 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 1677,8 | 1619,1 | 1712,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0409 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 210,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0409 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 5753,9 | 7942,1 | 6850,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0409 | А510276570 | 610 | 0,0 | 6922,2 | 7882,0 | 3817,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.3. | Реализация инициативных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 7919,0 | 5721,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 932 | 0503 | А5102S6570 | 460 | 0,0 | 542,0 | 492,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 0,0 | 606,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А5102S6570 | 460 | 0,0 | 0,0 | 1968,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510276570 | 610 | 0,0 | 4669,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 2474,4 | 2424,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510276570 | 610 | 0,0 | 233,0 | 230,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.4. | Реализация инициативных проектов в сфере дошкольного образования | Всего: | Управление образования администрации города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 8841,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 974 | 0701 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2552,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0701 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 974 | 0701 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6289,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0701 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.5. | Реализация инициативных проектов в сфере общего образования | Всего: | Управление образования администрации города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 6265,7 | 12998,2 | 9508,4 | 9556,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 974 | 0702 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 389,4 | 2599,7 | 1901,7 | 984,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 789,7 | 0,0 | 0,0 | 1567,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 974 | 0702 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 1557,5 | 10398,5 | 7606,7 | 2952,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 3529,1 | 0,0 | 0,0 | 4053,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.6. | Реализация инициативных проектов в сфере дополнительного образования детей | Всего: | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 957 | 0703 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 957 | 0703 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.7. | Реализация инициативных проектов в сфере культуры | Всего: | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 5385,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 957 | 0801 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 957 | 0801 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 0,0 | 4385,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5. | Осуществление мероприятий, связанных с эвакуацией тел умерших (погибших) с общественных мест до морга | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Бюро регистрации несчастных случаев» | x | x | x | x | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510276750 | 240 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6. | Уличное освещение | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрация Московского района города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 176866,7 | 179814,4 | 228585,4 | 292730,6 | 293027,2 | 222444,1 | 382444,1 | 222444,1 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 176866,7 | 179814,4 | 228585,4 | 292730,6 | 293027,2 | 222444,1 | 382444,1 | 222444,1 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.1. | Поставка электроэнергии. Содержание и ремонт уличного освещения | Всего: | Администрация Калининского района города Чебоксары; Администрация Московского района города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 30,0 | 91,3 | 30,0 | 173315,6 | 257568,8 | 222444,1 | 222444,1 | 222444,1 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 904 | 0503 | А510277400 | 240 | 0,0 | 0,0 | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510277400 | 240 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277400 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173285,6 | 257538,8 | 222414,1 | 222414,1 | 222414,1 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.2. | Строительство и реконструкция сетей наружного освещения в городе Чебоксары | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 3231,5 | 5999,4 | 8217,1 | 7222,3 | 35458,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277400 | 410 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 | 8217,1 | 7222,3 | 35458,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277400 | 460 | 0,0 | 3231,5 | 799,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.3. | Содержание и ремонт уличного освещения | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 173605,2 | 173723,7 | 220338,3 | 112192,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277400 | 240 | 0,0 | 173605,2 | 173723,7 | 220338,3 | 112192,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.4. | Строительство СНО вдоль дома N 21 по ул. Энгельса к домам N 11, 12, 15, 17, 19 по ул. Николаева, включая дом N 22 по ул. Чапаева | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277400 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.5. | Строительство СНО на территории жилого дома по пр. 9-й Пятилетки, д. д. 19/37 | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277400 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.6. | Строительство СНО на участке от д. 136А до д. 130В по ул. Тельмана | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277400 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.7. | Строительство СНО от дома N 5 по ул. Кукшумская до д. 26Б по ул. Хузангая и к д. 12 по пр. И. Яковлева, вдоль стадиона "Трактор" | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277400 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.8. | Строительство наружного освещения в микрорайоне Соляное | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277400 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.9. | Строительство наружного освещения города Чебоксары. (Этап 8. Строительство наружного освещения в дер. Чандрово города Чебоксары по ул. Совхозная, ул. Спортивная, ул. Междуреченская.) | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277400 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7. | Содержание и ремонт объектов озеленения | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"; Управление культуры и развития туризма города Чебоксары, специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе основе | x | x | x | x | 0,0 | 169608,3 | 171926,9 | 191880,5 | 199833,8 | 160000,0 | 165000,0 | 165000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 169608,3 | 171926,9 | 191880,5 | 199833,8 | 160000,0 | 165000,0 | 165000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.1. | Содержание и ремонт объектов озеленения | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Управление культуры и развития туризма города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 168626,8 | 171565,7 | 190453,0 | 46112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277410 | 610 | 0,0 | 168626,8 | 169636,3 | 178453,0 | 44641,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 957 | 0503 | А510277410 | 620 | 0,0 | 0,0 | 1929,4 | 12000,0 | 1471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.2. | Разработка ПСД по благоустройству парковых территорий, общественных пространств | Всего: | Администрация районов города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 981,5 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 904 | 0503 | А510277410 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | А510277410 | 240 | 0,0 | 981,5 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510277410 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.3. | Прочие мероприятия по озеленению | Всего: | Администрация районов города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 1427,5 | 153721,8 | 160000,0 | 165000,0 | 165000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 904 | 0503 | А510277410 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 1410,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | А510277410 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 939,6 | 898,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510277410 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,6 | 1198,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277410 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150214,5 | 160000,0 | 165000,0 | 165000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | А510277410 | 830 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8. | Реализация мероприятий по благоустройству территории | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 88608,7 | 112950,4 | 112673,8 | 116618,2 | 127324,1 | 113975,9 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 88608,7 | 112950,4 | 112673,8 | 116618,2 | 127324,1 | 113975,9 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.1. | Содержание незакрепленных территорий районов города Чебоксары (уборка территорий и покос травы) | Всего: | Администрации районов города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 19035,0 | 23115,8 | 21980,9 | 31315,7 | 24800,0 | 24800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 904 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 7151,0 | 9120,1 | 9636,2 | 12697,3 | 10600,0 | 10600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 6689,0 | 8042,0 | 6862,2 | 10604,2 | 7860,0 | 7860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 5195,0 | 5953,7 | 5340,3 | 8014,2 | 6340,0 | 6340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.2. | Прочие мероприятия по благоустройству, уборке территорий | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 69573,7 | 89834,6 | 90692,9 | 82302,5 | 100024,1 | 86675,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 904 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 434,5 | 1092,0 | 4025,7 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 904 | 0503 | А510277420 | 830 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 2706,8 | 556,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | А510277420 | 830 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 1537,2 | 961,0 | 4263,1 | 827,5 | 290,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510277420 | 830 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 909 | 0503 | А510277420 | 610 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 619,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529,0 | 62248,7 | 99734,1 | 86385,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277420 | 460 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277420 | 610 | 0,0 | 67300,0 | 87421,6 | 78651,7 | 18517,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.3. | Устройство парковок | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277420 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.4. | Приобретение биотуалетов | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277420 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.5. | Разработка ПСД на обустройство дворовых и общественных территорий | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 909 | 0503 | А510277420 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.6. | Демонтаж пунктов полиции | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277420 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.7. | Обустройство контейнерных площадок в частном секторе города Чебоксары | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277420 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.8. | Обустройство площадки для установки туалетного модуля в Кадетском парке | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277420 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.9. | Реконструкция туалета на Красной площади | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277420 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.10. | Реконструкция туалета на Красной площади | Всего: | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 957 | 0503 | А510277420 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9. | Организация и содержание мест захоронений | Всего: | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 19955,0 | 19701,4 | 20521,7 | 15307,5 | 20297,1 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 19955,0 | 19701,4 | 20521,7 | 15307,5 | 20297,1 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9.1. | Строительство городского кладбища N 17 в районе дер. Яуши города Чебоксары | Всего: | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 7996,5 | 1872,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277430 | 410 | 0,0 | 7996,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 966 | 0503 | А510277430 | 410 | 0,0 | 0,0 | 1872,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9.2. | Текущее содержание и ремонт кладбищ в городе Чебоксары и в Заволжье | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 11958,5 | 17829,4 | 20521,7 | 15307,5 | 20297,1 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277430 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12492,5 | 20297,1 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277430 | 610 | 0,0 | 11958,5 | 17829,4 | 20521,7 | 2815,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10. | Приобретение и обустройство детских игровых, спортивных площадок и малых архитектурных форм | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрация Калининского района города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары»; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 4870,6 | 2588,3 | 3631,9 | 3700,0 | 3175,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 904 | 0503 | А510277450 | 240 | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277450 | 610 | 0,0 | 4671,6 | 2588,3 | 3631,9 | 3700,0 | 3175,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10.1. | Приобретение, обустройство, содержание, дезинфекция, ремонт, оценка утилизации детских игровых, спортивных площадок и малых архитектурных форм | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары»; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 4671,6 | 2588,1 | 3631,9 | 3700,0 | 3175,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277450 | 610 | 0,0 | 4671,6 | 2588,1 | 3631,9 | 3700,0 | 3175,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10.2. | Поставка, сборка и установка малых архитектурных форм | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрация Калининского района города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 904 | 0503 | А510277450 | 240 | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.11. | Приобретение дорожно-коммунальной техники для муниципальных нужд | Всего: | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 9000,0 | 32155,0 | 33580,0 | 45671,7 | 15565,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 966 | 0503 | А510277460 | 240 | 0,0 | 9000,0 | 32155,0 | 33580,0 | 45671,7 | 15565,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.12. | Благоустройство Московской набережной | Всего: | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 12407,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 909 | 0503 | А510277470 | 410 | 0,0 | 12407,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.13. | Поощрение победителей городского конкурса "Лучший дворник района" | Всего: | Администрации районов города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 482,7 | 517,2 | 607,2 | 758,1 | 517,2 | 517,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 904 | 0503 | А510277520 | 350 | 0,0 | 137,9 | 172,4 | 202,4 | 249,7 | 172,4 | 172,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | А510277520 | 350 | 0,0 | 172,4 | 172,4 | 202,4 | 258,7 | 172,4 | 172,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510277520 | 350 | 0,0 | 172,4 | 172,4 | 202,4 | 249,7 | 172,4 | 172,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.14. | Создание памятных (мемориальных) объектов и объектов городской скульптуры | Всего: | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; | x | x | x | x | 0,0 | 9000,0 | 7906,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 909 | 0412 | А510279320 | 610 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510279320 | 610 | 0,0 | 9000,0 | 906,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.15. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары, МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» | x | x | x | x | 0,0 | 319148,9 | 319148,9 | 250000,0 | 254680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 932 | 0503 | А5102S0850 | 610 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А5102S2710 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А5102S0850 | 610 | 0,0 | 0,0 | 19148,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А5102S2710 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510272710 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.16. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары; МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 321280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 932 | 0503 | А5102S0851 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А5102S0851 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19148,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510270851 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2131,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.17. | Установка стелы «Город трудовой доблести» в городе Чебоксары | Всего: | Управление культуры и развития туризма города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары, специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37305,6 | 30029,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 957 | 0503 | А5102S2160 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28417,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510272160 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510272160 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 957 | 0503 | А5102S2160 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7104,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 957 | 0503 | А510272160 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1783,2 | 29985,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. | Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление культуры и развития туризма города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 159777,6 | 145862,1 | 140920,2 | 140369,2 | 140369,3 | 155965,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 155489,7 | 144403,5 | 139511,0 | 138965,5 | 138965,6 | 154406,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 1102,1 | 1021,0 | 986,4 | 982,6 | 982,6 | 1091,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 3185,8 | 437,6 | 422,8 | 421,1 | 421,1 | 467,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | Всего: | Администрация города Чебоксары; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; Управление культуры и развития туризма города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 0,0 | 159777,6 | 145862,1 | 140920,2 | 140369,2 | 140369,3 | 155965,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 909 | 0503 | А51F255550 | 610 | 0,0 | 0,0 | 57806,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А51F255550 | 610 | 0,0 | 155489,7 | 70334,3 | 139511,0 | 138965,5 | 138965,6 | 154406,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 957 | 0503 | А51F255550 | 620 | 0,0 | 0,0 | 16263,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 909 | 0503 | А51F255550 | 610 | 0,0 | 0,0 | 408,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А51F255550 | 610 | 0,0 | 1102,1 | 497,3 | 986,4 | 982,6 | 982,6 | 1091,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 957 | 0503 | А51F255550 | 620 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 909 | 0503 | А51F255550 | 610 | 0,0 | 0,0 | 175,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А51F255550 | 610 | 0,0 | 3185,8 | 213,1 | 422,8 | 421,1 | 421,1 | 467,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 957 | 0503 | А51F255550 | 620 | 0,0 | 0,0 | 49,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. | Формирование комфортной городской среды | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 140296,1 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 130325,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 4159,3 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 5811,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 1651,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 904 | 0503 | Ч810175550 | 240 | 223,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | Ч810175550 | 240 | 85,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | Ч810175550 | 240 | 265,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | Ч810175550 | 460 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | Ч810175550 | 610 | 966,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2. | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 138644,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 932 | 0503 | Ч8101L5550 | 610 | 130325,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 932 | 0503 | Ч8101L5550 | 610 | 4159,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | Ч8101L5550 | 610 | 4159,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3. | Реализация мероприятий по благоустройству населенных пунктов в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области | Всего: | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары Чувашской Республики | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 957 | 0505 | А5101S5760 | 620 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 957 | 0505 | А5101S5760 | 620 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. | Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары | x | x | x | x | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1. | Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенных пунктов Чувашской Республики | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары | x | x | x | x | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 932 | 0503 | Ч810212810 | 630 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- __________________________________________