|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gerb-ch**ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** |
| **ЙĚПРЕÇ РАЙОНĚН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĚ**  **ЙЫШĂНУ**  30.09.2022 г. 975 №  хула евěрлě Йěпреç поселокě | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  30.09.2022 г. № 975  поселок городского типа Ибреси |

**Об утверждении муниципальной**

**программы цифровой**

**трансформации**

**Ибресинского района**

**Чувашской Республики**

В целях обеспечения реализации проектов цифровой трансформации, реализуемых в рамках мероприятия "Реализация приоритетных проектов (направлений) цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в Чувашской Республике в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики" основного мероприятия "Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы в рамках реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в Чувашской Республике" [подпрограммы](http://internet.garant.ru/document/redirect/48762740/3000) "Развитие информационных технологий" государственной программы Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии", утвержденной [постановлением](http://internet.garant.ru/document/redirect/48762740/0) Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2018 г. N 402, администрация Ибресинского района Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую [муниципальную программу](file:///F:\ИСХОДЯЩИЙ\Мининформ\Цифровая%20трансформация\1\Постановление%20администрации%20Урмарского%20района%20Чувашской%20Республики%20от%2026%20августа.rtf#sub_1000) цифровой трансформации Ибресинского района Чувашской Республики (далее - Муниципальная программа).

2. Финансовому отделу администрации Ибресинского района при формировании проекта бюджета Ибресинского района Чувашской Республики на 2023 - 2024 годы предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию [Муниципальной программы](file:///F:\ИСХОДЯЩИЙ\Мининформ\Цифровая%20трансформация\1\Постановление%20администрации%20Урмарского%20района%20Чувашской%20Республики%20от%2026%20августа.rtf#sub_1000) исходя из реальных возможностей бюджета Ибресинского района Чувашской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел информатизации и социального развития администрации Ибресинского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня [официального опубликования](http://internet.garant.ru/document/redirect/405203950/0).

Глава администрации

Ибресинского района И. Г. Семёнов

Исп. Лаврентьев А. М

(83538)22264

**Муниципальная программа цифровой трансформации Ибресинского района Чувашской Республики**

**(далее – муниципальная программа)**

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Ибресинского района

Чувашской Республики

От 30.09.2022 № 975

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | Муниципальная программа цифровой трансформации Ибресинского района Чувашской Республики | |
| Сроки реализации муниципальной программы | | 2023-2024 годы | |
| Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы | | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | |
| Соисполнители муниципальной программы | |  | |
| Руководитель цифровой трансформации ОМСУ, ответственного за муниципальную программу | | Алексеева Инна Витальевна – заместитель главы администрации Ибресинского района Чувашской Республики | |
| Цель муниципальной программы | | Оказание качественных муниципальных услуг населению и бизнесу, создание равных возможностей для всех жителей Ибресинского района, а также обеспечение среды для реализации потенциала каждого человека | |
| Приоритеты цифровой трансформации муниципального округа (далее также - ПЦТМО) | | | |
| Код ПЦТМО | Наименование ПЦТМО | Кол-во показателей ПЦТМО (шт.) [[1]](#footnote-1) | Суммарные затраты на достижение ПЦТМО за 2 года (тыс. руб.) [[2]](#footnote-2) |
| **Приоритеты цифровой трансформации муниципальных районов, муниципальных и городских округов в рамках достижения национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «Цифровая трансформация»** (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года») | | | |
| 1 | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде до 95 процентов к 2030 году | 5 | 0 |
| 2 | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления до 100 процентов к 2030 году | 8 | 0 |
| 3 | Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов к 2030 году | 1 | 0 |
| 4 | Повышение уровня жизни населения за счет увеличения количества и роста качества и прозрачности предоставления государственных услуг населению посредством цифровых сервисов, улучшения «обратной связи» и роста вовлеченности граждан и бизнеса в принятие решений; создания комфортной городской среды; создания высокотехнологичных рабочих мест; снижения загрязнения окружающей среды; повышения уровня здравоохранения и образования; повышения культурного уровня и пр. | 14 | 0 |
| 5 | Создание и внедрение цифровой экосистемы государственного управления по всем отраслям экономики и социальной сферы | 7 | 530,0 |
| 6 | Обеспечение потребности экономики Чувашской Республики квалифицированными кадрами | 2 | 0 |
| 7 | Преимущественное внедрение и использование отечественных программных, программно-аппаратных комплексов | 1 | 0 |
| Задачи муниципальной программы: | | 1. Использование «сквозных» цифровых технологий при разработке и внедрении цифровых технологий по приоритетным отраслям экономики и социальной сферы в Ибресинского района.  2. Обеспечение качественного скачка в развитии приоритетных отраслей, в том числе креативных индустрий, обеспечение более высоких темпов роста валового регионального продукта за счет внедрения цифровых технологий. | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:[[3]](#footnote-3) | | Результат 1.1. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов к 2024 году.  Результат 2.1. Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, до 32 процентов к 2024 году.  Результат 3.1. Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет», до 84 процентов к 2024 году.  Результат 4.1. Достижение уровня удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) до 4,4 балла к 2024 году.  Результат 4.2. Увеличение доли населения, вовлеченного в онлайн-голосование по вопросам развития городской среды, до 50 процентов к 2024 году.  Результат 5.1. Внедрение востребованных цифровых механизмов взаимодействия между государством, населением и бизнесом.  Результат 6.1. Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, не менее 70 человек к 2024 году.  Результат 7.1. Увеличение доли расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения до 80 процентов к 2024 году. | |
| Источники финансирования муниципальной программы | | Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Ибресинского района Чувашской Республики», утвержденная постановлением администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 31.05.2019 г. №306 | |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы: | | Общий объем финансирования по годам реализации составляет:  2023 год – 265,0 тыс. рублей  2024 год – 265,0 тыс. рублей  Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики по годам реализации составляет:  2023 год – 0 тыс. рублей  2024 год – 0 тыс. рублей  Объем финансирования за счет средств бюджета Ибресинского района Чувашской Республики по годам реализации составляет:  2023 год – 265,0 тыс. рублей  2024 год – 265,0 тыс. рублей  Объем финансирования за счет средств внебюджетных источников по годам реализации составляет:  2023 год – 0 тыс. рублей  2024 год – 0 тыс. рублей | |

1. **Целевые показатели Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код показателя | Наименование показателя цифровой трансформации (ПЦТ) | Единица измерения показателя | Базовое значение **2021 год** | Целевое значение  **2023 год** | Целевое значение  **2024 год** | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код(ы) ПЦТМО, на который направлен показатель |
| П1 | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг | % | 55 | 65 | 65 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 1 |
| П2 | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в общем количестве таких услуг | % | 15 | 40 | 40 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 1 |
| П3 | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде | % | 25 | 75 | 95 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 1 |
| П4 | Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на ЕПГУ и (или) региональном портале государственных услуг | раз | 1 | 2 | 3 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 1 |
| П5 | Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в субъекте Российской Федерации | % | 75 | 100 | 100 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 2 |
| П6 | Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | % | 0 | 70 | 80 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 7 |
| П7 | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в расчете на 100 домашних хозяйств | ед. | 81 | 83 | 84 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 3 |
| П8 | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | % | 0 | 50 | 60 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 4 |
| П9 | Доля государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно | % | 0 | 20 | 20 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 6 |
| П10 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 78,6 | 79,5 | 79,8 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 4 |
| П11 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 47 | 54 | 56,5 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 4 |
| П12 | Доля организаций спортивной подготовки, использующих информационные системы для предоставления услуг гражданам в электронном виде | % | 0 | 70 | 100 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 4 |
| П13 | Доля организаций спортивной подготовки, обеспечивающих электронную запись граждан на платные и бесплатные занятия физической культурой и спортом | % | 0 | 70 | 100 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 4 |
| П14 | Доля спортивных мероприятий, включаемых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России посредством государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» | % | 0 | 70 | 100 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 4 |
| П15 | Доля протоколов спортивных мероприятий, формируемых в электронном виде | % | 0 | 70 | 100 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 4 |
| П16 | Доля спортивных объектов, зарегистрированных в государственной информационной системе «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» | % | 0 | 70 | 100 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 5 |
| П17 | Процент информации о землях сельскохозяйственного назначения, которая содержится в цифровом виде, в том числе их качественные характеристики (показатели плодородия и наличия мелиорации) | % | 0 | 0 | 70 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 5 |
| П18 | Информация о сельских населенных пунктах и постоянно проживающем в них населении содержится в цифровом формате | % | 0 | 0 | 50 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 5 |
| П19 | Обеспечен учет сельскохозяйственных животных | % | 0 | 0 | 30 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 5 |
| П20 | Ввод в действие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики | % | 0 | 20 | 30 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 5 |
| П21 | Реконструкция муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО) | % | 0 | 15 | 20 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 4 |
| П22 | Доля образовательных организаций Чувашской Республики, использующих региональную образовательную платформу в образовательной деятельности | % | 0 | 90 | 100 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 4 |
| П23 | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Чувашской Республики, зарегистрированных в информационной системе (платформе) по взаимодействию с психолого-медико-педагогическими комиссиями | % | 0 | 80 | 100 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 4 |
| П24 | В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образо-вания, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована IT-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» | % | 0 | 100 | 100 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 4 |
| П25 | Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдающих ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» | % | 12,77 | 15 | 18 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 4, 6 |
| П26 | Доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства | % | 50 | 85 | 100 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 2 |
| П27 | Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ | % | 30 | 85 | 100 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 2 |
| П28 | Доля диспетчерских служб муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, подключенных к системам мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ | % | 0 | 25 | 100 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 2 |
| П29 | Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственников | % | 0 | 7 | 10 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 2 |
| П30 | Доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, оплаченных онлайн | % | 0 | 0 | 60 | Администрация Комсомольского района Чувашской Республики | 2 |
| П31 | Доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн | % | 0 | 0 | 60 | Администрация Комсомольского района Чувашской Республики | 2 |
| П32 | Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья | % | 0 | 100 | 100 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 2 |
| П33 | Доля торговых объектов, включенных в Торговый реестр | % | 0 | 60 | 100 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 4 |
| П34 | Доля государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Чувашской Республики в электронном виде в части сдачи отчетности лесопользования | % | 0 | 80 | 100 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 1 |
| П35 | Доля лесопользователей, зарегистрированных в личном кабинете с возможностью просмотра разделов карты лесных ресурсов, проектирования лесного участка, управления договорами аренды лесных участков и другими в соответствии с назначенными пользователю правами | % | 0 | 60 | 100 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 4 |
| П36 | Наличие в цифровом формате генетической информации о племенных животных | % | 0 | 20 | 100 | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Объем финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Проекты (мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Роль муниципалитета в реализации проекта | Код(ы) показателей, на которые направлен проект (мероприятие) | Обеспеченность финансированием | Источники финансирования | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) **2023 год** | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) **2024 год** | Ссылка на мероприятие в муниципальной программе муниципального округа |
| **1.** | **Проект «Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид»** | **Администрация Ибресинского района Чувашской Республики** | Исполнитель проекта, пользователь результатов проекта | **П1, П2, П3, П4** | **Финансирование не требуется** | **Всего, в том числе:** | **0** | **0** |  |
| 1.1. | Проект «Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид» |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Проект «Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид» |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Проект «Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид» |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |
| **2.** | **Проект «Электронный документооборот»** | **Администрация Ибресинского района Чувашской Республики** | Пользователь результатов проекта | **П5** | **Финансирование не требуется** | **Всего, в том числе:** | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Проект «Электронный документооборот» |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Проект «Электронный документооборот» |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Проект «Электронный документооборот» |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |
| **3.** | **Проект «Платформа обратной связи»** | **Администрация Ибресинского района Чувашской Республики** | Исполнитель проекта, пользователь результатов проекта | **П8** | **Финансирование не требуется** | **Всего, в том числе:** | 0 | 0 |  |
| 3.1. | Проект «Платформа обратной связи» |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Проект «Платформа обратной связи» |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Проект «Платформа обратной связи» |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |
| **4.** | **Проект «Создание единого ситуационного аналитического центра Чувашской Республики»** | **Администрация Ибресинского района Чувашской Республики** | Поставщик данных, пользователь результатов проекта | **П6** | **Финансирование не требуется** | **Всего, в том числе:** | 0 | 0 |  |
| 4.1. | Проект «Создание единого ситуационного аналитического центра Чувашской Республики» |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Проект «Создание единого ситуационного аналитического центра Чувашской Республики» |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Проект «Создание единого ситуационного аналитического центра Чувашской Республики» |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |
| **5.** | **Проект «Обеспечение покрытием сетями связи, доступностью услуг связи и доступом к сети «Интернет» населенных пунктов Чувашской Республики»** | **Администрация Ибресинского района Чувашской Республики** | Исполнитель проекта | **П7, П8** | **Финансирование не требуется** | **Всего, в том числе:** | 0 | 0 |  |
| 5.1. | Проект «Обеспечение покрытием сетями связи, доступностью услуг связи и доступом к сети «Интернет» населенных пунктов Чувашской Республики» |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |
| 5.2. | Проект «Обеспечение покрытием сетями связи, доступностью услуг связи и доступом к сети «Интернет» населенных пунктов Чувашской Республики» |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 5.3. | Проект «Обеспечение покрытием сетями связи, доступностью услуг связи и доступом к сети «Интернет» населенных пунктов Чувашской Республики» |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |
| **6.** | **Проект «Обеспечение достаточного уровня цифровых компетенций руководителей цифровой трансформации в органах власти, государственных и муниципальных служащих, управленческих команд»** | **Администрация Ибресинского района Чувашской Республики** | Исполнитель проекта | **П9** | **Финансирование не требуется** | **Всего, в том числе:** | 0 | 0 |  |
| 6.1. | Проект «Обеспечение достаточного уровня цифровых компетенций руководителей цифровой трансформации в органах власти, государственных и муниципальных служащих, управленческих команд» |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |
| 6.2. | Проект «Обеспечение достаточного уровня цифровых компетенций руководителей цифровой трансформации в органах власти, государственных и муниципальных служащих, управленческих команд» |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 6.3. | Проект «Обеспечение достаточного уровня цифровых компетенций руководителей цифровой трансформации в органах власти, государственных и муниципальных служащих, управленческих команд» |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |
| **7.** | **Проект «Создание (развитие) региональной цифровой платформы по цифровизации спортивной отрасли»** | **Администрация Ибресинского района Чувашской Республики** | Исполнитель проекта, поставщик данных, пользователь результатов проекта | **П10, П11, П12, П13, П14, П15, П16** | **Финансирование не требуется** | **Всего, в том числе:** | 0 | 0 |  |
| 7.1. | Проект «Создание (развитие) региональной цифровой платформы по цифровизации спортивной отрасли» |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |
| 7.2. | Проект «Создание (развитие) региональной цифровой платформы по цифровизации спортивной отрасли» |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 7.3. | Проект «Создание (развитие) региональной цифровой платформы по цифровизации спортивной отрасли» |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |
| **8.** | **Проект «Создание цифрового паспорта сельской территории»** | **Администрация Ибресинского района Чувашской Республики** | Поставщик данных, пользователь результатов проекта | **П17, П18, П19** | **Финансирование не требуется** | **Всего, в том числе:** | 0 | 0 |  |
| 8.1. | Проект «Создание цифрового паспорта сельской территории» |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |
| 8.2. | Проект «Создание цифрового паспорта сельской территории» |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 8.3. | Проект «Создание цифрового паспорта сельской территории» |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |
| **9.** | **Проект «Внедрение информационной системы учета похозяйственных книг, маркировки и цифровых сервисов аналитики животных в сельском хозяйстве и ветеринарии»** | **Администрация Ибресинского района Чувашской Республики** | Исполнитель проекта, поставщик данных, пользователь результатов проекта | **П36** | **Финансирование не требуется** | **Всего, в том числе:** | 0 | 0 |  |
| 9.1. | Проект «Внедрение информационной системы учета похозяйственных книг, маркировки и цифровых сервисов аналитики животных в сельском хозяйстве и ветеринарии» |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |
| 9.2. | Проект «Внедрение информационной системы учета похозяйственных книг, маркировки и цифровых сервисов аналитики животных в сельском хозяйстве и ветеринарии» |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 9.3. | Проект «Внедрение информационной системы учета похозяйственных книг, маркировки и цифровых сервисов аналитики животных в сельском хозяйстве и ветеринарии» |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |
| **10.** | **Проект «Построение и развитие АПК «Безопасный город»** | **Администрация Ибресинского района Чувашской Республики** | Исполнитель проекта, поставщик данных, пользователь результатов проекта | **П20** | **Обеспечено финансированием** | **Всего, в том числе:** | **265,0** | **265,0** | Мероприятия: "Модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений", "Модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, на иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их систе-мами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования посредством специальных устройств (типа «гражданин – полиция»)", "Монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства" основного мероприятия "Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" подпрограммы "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Ибресинского район Чувашской Республики» муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населенияи территории Ибресинского района Чувашской Республики", утвержденной постановлением администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 31.05.2019 г. №306 |
| 10.1 | Проект «Построение и развитие АПК «Безопасный город» |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 |
| 10.2 | Проект «Построение и развитие АПК «Безопасный город» |  |  |  |  | МБ | 265,0 | 265,0 |
| 10.3 | Проект «Построение и развитие АПК «Безопасный город» |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 |
| **11.** | **Проект «Реконструкция муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО)»** | **Администрация Ибресинского района Чувашской Республики** | Исполнитель проекта, поставщик данных, пользователь результатов проекта | **П21** | **Финансирование не требуется** | **Всего, в том числе:** | **0** | **0** |  |
| 11.1 | Проект «Реконструкция муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО)» |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |
| 11.2 | Проект «Реконструкция муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО)» |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 11.3 | Проект «Реконструкция муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО)» |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |
| **12.** | **Проект «Внедрение единой региональной образовательной платформы»** | **Администрация Ибресинского района Чувашской Республики** | Поставщик данных, пользователь результатов проекта | **П22** | **Финансирование не требуется** | **Всего, в том числе:** | 0 | 0 |  |
| 12.1 | Проект «Внедрение единой региональной образовательной платформы» |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |
| 12.2 | Проект «Внедрение единой региональной образовательной платформы» |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 12.3 | Проект «Внедрение единой региональной образовательной платформы» |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |
| **13.** | **Проект «Внедрение информационной системы (платформы) по взаимодействию психолого-медико-педагогических комиссий»** | **Администрация Ибресинского района Чувашской Республики** | Поставщик данных, пользователь результатов проекта | **П23** | **Финансирование не требуется** | **Всего, в том числе:** | 0 | 0 |  |
| 13.1 | Проект «Внедрение информационной системы (платформы) по взаимодействию психолого-медико-педагогических комиссий» |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |
| 13.2 | Проект «Внедрение информационной системы (платформы) по взаимодействию психолого-медико-педагогических комиссий» |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 13.3 | Проект «Внедрение информационной системы (платформы) по взаимодействию психолого-медико-педагогических комиссий» |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |
| **14.** | **Проект «Формирование IT-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования»** | **Администрация Ибресинского района Чувашской Республики** | Участник проекта, пользователь результатов проекта | **П24** | **Финансирование не требуется** | **Всего, в том числе:** | 0 | 0 |  |
| 14.1 | Проект «Формирование IT-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования» |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |
| 14.2 | Проект «Формирование IT-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования» |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 14.3 | Проект «Формирование IT-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования» |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |
| **15.** | **Проект «Создание IТ-классов на базе общеобразовательных организаций»** | **Администрация Ибресинского района Чувашской Республики** | Участник проекта, пользователь результатов проекта | **П25** | **Финансирование не требуется** | **Всего, в том числе:** | 0 | 0 |  |
| 15.1 | Проект «Создание IТ-классов на базе общеобразовательных организаций» |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |
| 15.2 | Проект «Создание IТ-классов на базе общеобразовательных организаций» |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 15.3 | Проект «Создание IТ-классов на базе общеобразовательных организаций» |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |
| **16** | **Проект «Внедрение республиканской геоинформационной системы пространственного развития инженерного обеспечения»** | **Администрация Ибресинского района Чувашской Республики** | Поставщик данных, пользователь результатов проекта | **П28** | **Финансирование не требуется** | **Всего, в том числе:** | 0 | 0 |  |
| 16.1 | Проект «Внедрение республиканской геоинформационной системы пространственного развития инженерного обеспечения» |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |
| 16.2 | Проект «Внедрение республиканской геоинформационной системы пространственного развития инженерного обеспечения» |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 16.3 | Проект «Внедрение республиканской геоинформационной системы пространственного развития инженерного обеспечения» |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |
| **17** | **Проект «Внедрение информационной системы формирования реестра и мониторинга состояния объектов жилищного фонда с разработкой мобильного приложения»** | **Администрация Ибресинского района Чувашской Республики** | Поставщик данных, пользователь результатов проекта | **П26, П27, П29, П30, П31, П32** | **Финансирование не требуется** | **Всего, в том числе:** | 0 | 0 |  |
| 17.1 | Проект «Внедрение информационной системы формирования реестра и мониторинга состояния объектов жилищного фонда с разработкой мобильного приложения» |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |
| 17.2 | Проект «Внедрение информационной системы формирования реестра и мониторинга состояния объектов жилищного фонда с разработкой мобильного приложения» |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 17.3 | Проект «Внедрение информационной системы формирования реестра и мониторинга состояния объектов жилищного фонда с разработкой мобильного приложения» |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |
| **18** | **Проект «Создание и формирование интерактивной карты «Интерактивный торговый реестр»** | **Администрация Ибресинского района Чувашской Республики** | Поставщик данных, пользователь результатов проекта | **П33** | **Финансирование не требуется** | **Всего, в том числе:** | 0 | 0 |  |
| 18.1 | Проект «Создание и формирование интерактивной карты «Интерактивный торговый реестр» |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |
| 18.2 | Проект «Создание и формирование интерактивной карты «Интерактивный торговый реестр» |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 18.3 | Проект «Создание и формирование интерактивной карты «Интерактивный торговый реестр» |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |
| **19** | **Проект «Региональная система управления лесным комплексом»** | **Администрация Ибресинского района Чувашской Республики** | Поставщик данных, пользователь результатов проекта | **П34, П35** | **Финансирование не требуется** | **Всего, в том числе:** | 0 | 0 |  |
| 19.1 | Проект «Региональная система управления лесным комплексом» |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |
| 19.2 | Проект «Региональная система управления лесным комплексом» |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 19.3 | Проект «Региональная система управления лесным комплексом» |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |
| **Общий объем финансирования, в том числе:** | | | | | | | **265,0** | **265,0** |  |
| за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | | | | | | | **0** | **0** |  |
| за счет средств местных бюджетов | | | | | | | **265,0** | **265,0** |  |
| за счет внебюджетных источников | | | | | | | **0** | **0** |  |

1. Заполняется на основе данных из разделов 1 и 2 [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется на основе данных из разделов 1 и 2 [↑](#footnote-ref-2)
3. Первая цифра кода результата должна отражать принадлежность соответствующему приоритету цифровой трансформации муниципального района, муниципальных и городских округов. [↑](#footnote-ref-3)