«П А С П О Р Т

муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе»

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | - | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики; |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Муниципальной программы | - | Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики; |
| Участники Муниципальной программы | - | Сектор дорожного хозяйства администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики; Территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики |
| Подпрограммы Муниципальной программы | - | "Безопасные и качественные автомобильные дороги"; "Повышение безопасности дорожного движения"; «Пассажирский транспорт» |
| Цель Муниципальной программы | - | формирование развитой сети автомобильных дорог в Козловском муниципальном округе |
| Задачи Муниципальной программы | - | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; повышение безопасности участников дорожного движения; повышение надежности и доступности услуг по перевозке пассажирским транспортом для населения Козловского муниципального округа; |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | - | достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: Протяженность автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту – 42,3 км; количество перевезенных транспортом общего пользования пассажиров – 106,2 тыс. человек; Снижение транспортного риска – 100% |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | - | 2023 - 2035 годы: 1 этап - 2023 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования Муниципальной программы общий объем финансирования муниципальной программы составит 909 877,8 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 66 084,1 тыс. рублей; в 2024 году – 65 953,5 тыс. рублей; в 2025 году – 66 639,4 тыс. рублей; 2 этап в 2026 - 2030 годах –343 436,4 тыс. рублей; 3 этап в 2031 - 2035 годах – 367 764,4 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 2 этап в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 3 этап в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 640 967,1 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 50 130,3 тыс. рублей; в 2024 году – 49 236,4 тыс. рублей; в 2025 году – 49 236,4 тыс. рублей; 2 этап в 2026 - 2030 годах – 246 182,0 тыс. рублей; 3 этап в 2031 - 2035 годах – 246 1820 тыс. рублей; бюджет Козловского муниципального округа – 268 910,7 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 15 953,8 тыс. рублей; в 2024 году – 16 717,1 тыс. рублей; в 2025 году –17 403,0 тыс. рублей; 2 этап в 2026 - 2030 годах – 97 254,4 тыс. рублей; 3 этап в 2031 - 2035 годах – 121 582,4 тыс. рублей; внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, в том числе: Объемы и источники финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | - | повышение уровня безопасности на транспорте; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям.». |