|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ** | H:\Общая для обмена\2022 ГОД\Фирменные бланки\герб чб.png | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** |
| **ÇĚМĚРЛЕ МУНИЦИПАЛЛĂ****ОКРУГĔН** **АДМИНИСТРАЦИЙĚ****ЙЫШĂНУ** \_\_\_.\_\_\_.2023 \_\_\_ № Çěмěрле хули | **АДМИНИСТРАЦИЯ****ШУМЕРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** \_\_\_.\_\_\_.2023 № \_\_\_ г. Шумерля |

Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по переводу многоквартирных домов села Юманай, села Русские Алгаши Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики с централизованного на индивидуальное отопление

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Шумерлинского муниципального округа, с целью минимизации расходов жителей на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению при использовании новых нормативов потребления по отоплению

администрация Шумерлинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
	1. План мероприятий ("дорожную карту") по переводу многоквартирных домов села Юманай, села Русские Алгаши Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики с централизованного на индивидуальное отопление в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению.
	2. Перечень многоквартирных домов села Юманай, села Русские Алгаши Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, подлежащих переводу с централизованного на индивидуальное отопление в соответствии с приложением №2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа Головина Д.И.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в периодическом печатном издании «Вестник Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Шумерлинского

муниципального округа

Чувашской Республики Л.Г. Рафинов

Приложение №1

к постановлению администрации

Шумерлинского муниципального округа

от \_\_\_\_.\_\_\_\_2023 № \_\_\_\_

План мероприятий ("дорожная карта") по переводу

многоквартирных домов села Юманай, села Русские Алгаши Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики с централизованного на индивидуальное отопление

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  | Результат мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок выполнения |
| 1 | Общественные обсуждения с жителями многоквартирных домов по вопросу перевода с централизованного на индивидуальное отопление |  | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа,Юманайский, Русско-Алгашинский территориальныеотделы Управления по благоустройству и развитию территорий | 2020-2025 |
| 2 | Разъяснительная работа с жителями многоквартирных домов | Согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме на перевод с централизованного на индивидуальное отопление | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа,Юманайский, Русско-Алгашинский территориальныеотделы Управления по благоустройству и развитию территорий | 2020-2025 |
| 3 | Утверждение статьи расходов муниципального бюджета на реализацию мероприятия в части софинансирования перевода многоквартирных домов с централизованного на индивидуальное отопление | Разработка специализированной организацией проекта (проектов) реконструкции внутридомовой системы отопления с учетом отопления мест общего пользования. Получение технических условий на подключение нового газоиспользующего прибора (котла) от газоснабжающей организации | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа,Юманайский, Русско-Алгашинский территориальныеотделы Управления по благоустройству и развитию территорий | 2020-2025 |
| 4 | Выделение денежных средств на переход многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление | Монтаж газопровода, корректировка схемы теплоснабжения, выполнение работ по демонтажу общей внутридомовой системы отопления и монтажу индивидуальной (поквартирной) системы отопления всех помещений одновременно в межотопительный период | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа,Юманайский, Русско-Алгашинский территориальныеотделы Управления по благоустройству и развитию территорий | 2020-2025 |
| 5 | Выведение из эксплуатации: - нерентабельной котельной с высокой себестоимостью выработки тепловой энергии, - теплотрассы с высоким процентом потерь тепловой энергии | Снижение расходов жителей за отопление и горячее водоснабжение в результате перевода многоквартирных домов с централизованного на индивидуальные отопление, обеспечение круглогодичного горячего водоснабжения населения | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа,Юманайский, Русско-Алгашинский территориальныеотделы Управления по благоустройству и развитию территорий | 2020-2025 |

Приложение №2

к постановлению администрации

Шумерлинского муниципального округа

от \_\_\_\_.\_\_\_\_2023 № \_\_\_\_

Перечень многоквартирных домов

села Юманай, села Русские Алгаши Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, подлежащих переводу с централизованного

на индивидуальное теплоснабжение

Многоквартирные дома:

| № п/п  | Адрес многоквартирного дома | Количество квартир |
| --- | --- | --- |
| **село Юманай** |
| 1 | с. Юманай, ул. Мира, д. 6 | 18 |
| 2 | с. Юманай, ул. Мира, д. 59 | 22 |
| **село Русские Алгаши** |
| 3 | с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская, д. 9 | 12 |
| 4 | с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская, д. 9 корп. 1 | 8 |
| 5 | с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская, д. 9 корп. 2 | 8 |
|   | **ИТОГО: 5 МКД** | **68** |

Согласовано:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Головин Д.И.

Первый заместитель главы администрации – начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тихонов Э.Г.

Начальник отдела правового обеспечения администрации Шумерлинского муниципального округа;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Маркина Т.В.

Начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа

Исп. Маркина Т.В.