Прокуратура Красночетайского района потребовала ускорить темпы выполнения работ по благоустройству территории местного парка.

Прокуратурой Красночетайского района проведена проверка своевременности исполнения работ, предусмотренных муниципальными контрактами, связанными с благоустройством Парка 50-лет Победы с. Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики, осуществляемых в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Проведенной проверкой установлено, что администрацией Красночетайского сельского поселения с ООО «Строительная Компания Гарант» заключен государственный контракт по благоустройству Парка 50-лет Победы с. Красные Четаи. Срок окончания работ установлен 15.09.2022.

Несмотря на то, что срок исполнения работ по контракту еще не истек, темпы их выполнения свидетельствуют о возможности допущения его нарушения. Так, на момент проверки степень готовности объекта не превышала 75%.

По результатам проверки, в целях недопущения срыва установленных сроков выполнения работ, прокурором района подрядчику объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Прокурор района

старший советник юстиции А.И. Петров